MZE-39092/2021-11153



mze000020714249

|  |  |
| --- | --- |
| útvar: Odbor informačních a komunikačních technologiíČíslo útvaru: 11150VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: SPISOVÁ ZN.: 74VD12000/2019-11153NAŠE ČJ.: MZE-39092/2021-11153VYŘIZUJE: Bc. Petra HonsováTelefon: 221811019E-MAIL: Petra.Honsova@mze.czID DS: yphaax8 | AddSign s.r.o.Vážený panxxxNa Pankráci 1062/5814000 Praha 4 |

adresa: Těšnov 65/17, Nové Město, 110 00 Praha 1

DATUM: 24. 6. 2021

**Prodloužení termínu dodání objednávky č. 4500136720 k RfC\_IAR\_2021\_001\_verzovani\_vkladanych\_IAR (Z31745)**

Vážený pane xxx,

oznamuji Vám tímto prodloužení termínu dodání objednávky č. 4500136720 k RFC-IAR-HR-001-verzování vkládaných IAŘ (Z31745).

Nové milníky dodávky jsou: T2 – 18.7.2021 a T3 – 30.7.2021.

Zdůvodnění:

Prodloužení termínu dodání RFC Z31745 je z důvodu změny priorit na straně zadavatele a nezbytnosti poskytnout dostatečný prostor pro testování na straně zadavatele.

Prodloužení odsouhlaseno garantem aplikace.

S pozdravem

|  |  |
| --- | --- |
| %%%el\_podpis%%% |  |
| Ing. Oleg Blaškoředitel odboru | Otisk úředního razítka |

Přílohy: