Dodatek č. 1

- ke smlouvě o dílo s názvem „Vybudování nové kotelny“ (ID smlouvy o dílo v registru smluv 12869184)

ze dne 14.9.2020 (číslo smlouvy objednatele 17/2020/D)

uzavřené dle zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

1.Objednatel:		Městská nemocnice, příspěvková organizace

K Moravině 343/6, 190 00 Praha 9

Oprávnění zástupci: 	Mgr. Iva Vyšatová, ředitelka

- ve věcech smluvních:

Bankovní spojení: 		PPF banka Praha 6

Číslo účtu:			2000810002/6000

Identifikační číslo:		45245843

2. Dodavatel:			TZB Technology s.r.o.

se sídlem: 			č.p. 409, 756 11 Valašská Polanka

zapsán v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 67080

Oprávněný zástupce:

- ve věcech smluvních: 	Marcel Žák

- ve věcech technických: 	Marcel Žák

- ve věcech díla: 		Marcel Žák

Bankovní spojení: 		MONETA Money Bank

Číslo účtu: 			221074329/0600

Identifikační číslo: 		05314704

DIČ: 				CZ05314704

Dále také obecně „smluvní strany“.

tímto uzavírají smluvní strany dodatek č.1 ke smlouvě o dílo uzavřené na předmět plnění veřejné zakázky a názvem „Vybudování nové kotelny“ v režimu zákonem připuštěných a nepodstatných změn smlouvy o dílo podle § 222 odst. 4 a 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (ZZVZ), a to tak, že nad rámec původní smlouvy se objednávají mimořádné činnosti obsažené tabulce obsažené v příloze č. 1, které nebyly obsaženy ve výkazu výměr výše uvedené veřejné zakázky, které jsou nezbytné k dokončení díla a jejichž cena byla ověřena dle cenové soustavy jako cena obvyklá v místě a čase.

Dodatečné práce a jejich nacenění jsou uvedeny v příloze č. 1 k tomuto dodatku.

Souhrnná výše víceprací je 831 883,-- Kč, cena vč. DPH činí 956 665,45 Kč. Cena původní smlouvy o dílo ve výši 2 800 000,-- CZK, 3 220 000,-- CZK, vč. DPH, se tímto dodatkem navyšuje o hodnotu víceprací a činí celkem, včetně víceprací 3 631 883,-- Kč bez DPH a vč. DPH (15 %) 4 176 665,45 Kč. Jde o navýšení o 29,71 %, což je v souladu se zákonem.

Ostatní ustanovení ve smlouvě zůstávají bez změny

V Praze dne

Objednatel

Zhotovitel