# DODATEK č.1

# ke Smlouvě dílo číslo NPÚ-381/30398/2021

# uzavřené ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník

Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace

IČO: 75032333, DIČ: CZ75032333

se sídlem Valdštejnské náměstí  162/3, 118 01 Praha 1 - Malá Strana

zastoupen: Mgr. Michalem Zezulou, Ph.D.,  ředitelem územního odborného pracoviště v Ostravě

bankovní spojení: ČNB, č. účtu: 810003-60039011/0710

Doručovací a fakturační adresa:

Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Ostravě

Odboje 1941/4, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava

(dále jen „objednatel“)

a

CLIMART s.r.o.

se sídlem: Bivojova 872/11, 703 00 Ostrava - Vítkovice

IČ: 27845061 DIČ: CZ27845061

zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 31371

Zastoupen: Bc. Miroslav Švec

Bankovní spojení: KB, a.s. Č. ú.: 43-1875630237/0100

Kontaktní osoba: Ing. Michal Stibor, tel. +420 733 644 766, email.: michal.stibor@climart.cz

(dále jen „zhotovitel“)

Preambule

Smluvní strany se dohodly na předání/převzetí hotového díla až po provedené kolaudaci, kterou zajišťuje objednatel, a schválení provozuschopnosti díla ze strany věcně příslušného stavebního úřadu. Z tohoto důvodu se tímto dodatkem mění ustanovení čl.3 bod 3.1.3 následovně:

3.1.3. termín předání řádně zkolaudovaného a provozuschopného díla: do 31.7.2021

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo řádně přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že je projevem jejich úplné, určité, svobodné a vážné vůle, a že jej neuzavřely v tísni za jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho níže připojují své podpisy.

V Ostravě, dne 25.6.2021

objednatel   							zhotovitel

……………………………………………					………………………………………….

Mgr. Michal Zezula, Ph.D.     					Bc. Miroslav Švec

ředitel NPÚ, ÚOP v Ostravě    					jednatel společnosti