Dodatek č. 1

SM/1144/2020

uzavřená ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami:

- Objednatel:		Město Jindřichův Hradec

zastoupen:		Ing. Janem Mlčákem, MBA, starostou města

sídlo:			Klášterská 135/II, Jindřichův Hradec

IČ:			00246875

DIČ:			 CZ00246875

bankovní spojení:	Česká spořitelna a.s., č.ú.: 27-0603140379/0800

email:			meu@jh.cz

osoby oprávněné k jednání: 	ve věcech smluvních: 	Ing. Jan Mlčák, MBA

ve věcech technických: Václav Bombala

objednatelem určený koordinátor BOZP: Ing. Iva Nováková

- Zhotovitel: 		AQUA PROCON s.r.o.

Zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka č. 6597

zastoupen: 		Ing. Josefem Šebkem, MBA, jednatelem společnosti

sídlo:			Palackého třída 768/12, 612 00 Brno

IČ:			46964371

DIČ: 			xxx

bankovní spojení: 	xxx

email:			xxx

osoby oprávněné k jednání: Ing. Josef Šebek, MBA, jednatel společnosti

Smluvní strany se dohodly na tomto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. SM/1144/2020 v platném znění uzavřené dne 19.10.2020 takto:

Článek I.

Tímto Dodatkem č. 1 se mění následující ustanovení „Smlouvy“ v platném znění:

Článek IV. – Doba plnění – z důvodů uvedených v žádosti Dodavatele ze dne 24.05.2021 se termín plnění pro dokončení prací tímto Dodatkem č. 1 posunuje o 61 kalendářních dní vpřed.

Po provedené změně bude článek IV. Doba plnění odst. 1. znít v plném znění takto:

Článek IV. – Doba plnění

- Zhotovitel se zavazuje, že vypracuje a dodá dílo zhotovené v rozsahu a obsahu dle článku I. této smlouvy v následujících termínech:

- projektová dokumentace pro sloučené územní a stavební řízení do 31. 7. 2021

- projektová dokumentace pro zadání a pro provedení stavby, vč. výkazu výměr do: do 6 týdnů po vydání SP

Článek II.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo tímto Dodatkem č.1 zůstávají nedotčená.

Článek III.

- Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Zveřejnění zajistí na své náklady objednatel.

- Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž všechny mají platnost originálu. Dvě vyhotovení obdrží objednatel a dvě vyhotovení zhotovitel.

- Přílohou Dodatku č. 1 je žádost Dodavatele stavby ze dne 24.05.2021.

- Znění tohoto Dodatku č. 1 bylo schváleno usnesením Rady města Jindřichův Hradec pod č. 400/18R/2021 ze dne 31.05.2021.

V Brně dne 18. 6. 2021						V Jindřichově Hradci dne 3.6.2021

................................................................. 			................................................................

za zhotovitele: 					                      za objednatele:

Ing. Josef Šebek, MBA, jednatel společnosti 		               Ing. Jan Mlčák, MBA, starosta města