Usnesení č. RM/462/4/21

z 15. jednání Rady města Karlovy Vary, které se konalo dne 27.04.2021

Věc: Veřejná zakázka malého rozsahu - Sportovní areál Slavia Karlovy Vary - Rekonstrukce 2.NP aplynové kotelny objektu na p.p.č. 743/5 v k.ú. Drahovice - Dodatek č. 1

Rada města Karlovy Vary

projednala  předložený materiál a

- schválila  rozpočtové opatření č.  24/21 – RM:

Odbor majetku města – snížení kapitálových výdajů (Sportoviště)

- 2 600 000,00 Kč

Odbor majetku města – zvýšení kapitálových výdajů (Sportovní areál Drahovice)

2 600 000,00 Kč

- schválila  uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 39-57964/2021 ze dne 17.2.2021 mezi Statutárním městem Karlovy Vary, Moskevská 2035/21, Karlovy Vary, IČ: 002 54 657 jako objednatelem na straně jedné a společností TOPEN, spol. s r.o., Boženy Němcové 426/6, Drahovice, Karlovy Vary, IČ: 147 05 869, jako zhotovitelem na straně druhé,  jehož předmětem je prodloužení doby plnění do   23.7..2021 a navýšení ceny díla na 5.980.006,50 Kč bez DPH za stavební práce specifikované ve změnových listech ZL č. 1, 2, 3 a 4.

.................................................

Ing. Rostislav Matyáš

vedoucí odboru majetku