Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo ze dne 12.1.2017

„ Likvidace černé skládky v Rudolicích „

(dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění)

Objednatel : Technické služby města Mostu a.s.

IČ: 64052265

se sídlem: Dělnická 164, 434 01 Most

Zastoupený : MUDr. Sášou Štemberou – předsedou představenstva

Tomášem Kubalem – místopředsedou představenstva

(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel :  Speciální stavby Most spol. s r.o.

IČ : 41327225

se sídlem: Josefa Suka 261/11, 434 01 Most

Zastoupený Ing. Jaroslavem Hudcem, jednatelem

(dále jen zhotovitel)

I.

1. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy o dílo uzavřené dne 12.1.2017 (dále jen „SOD“). V průběhu realizace stavby došlo ke zjištění skutečností, které mají vliv na cenu díla, a proto se se smluvní strany dohodly takto:

Čl. 4 – Cena díla, odst. 1 se   r u š í   a nahrazuje se takto:

Článek 4 – Cena díla

1. Smluvní cena díla činí 1 195 914,80 Kč (jeden milion sto devadesát pět tisíc devět set čtrnáct korun osmdesát haléřů českých) bez DPH.

2. Přílohou tohoto dodatku je položkový rozpočet zhotovitele zpracovaný podle podkladů odsouhlasených objednatelem, který zdůvodňuje, proč se původní smluvní cena díla se navyšuje o 432 293,80 Kč bez DPH, když navýšení bylo stanoveno na základě přesného geodetického zaměření a přepočtem mezi kubaturami skutečně likvidovaného materiálu.

3. Ostatní ustanovení SOD zůstávají v platnosti.

V Mostě dne ………………………….

……..……………………………..	………………………………………

MUDr. Sáša Štembera	      Ing. Jaroslav Hudec

předseda představenstva				 jednatel společnost

………………………………

Tomáš Kubal

místopředseda představenstva