SMLOUVA O DÍLO č. 2021 1040

uzavřená podle § 2586 a následujících zákona

č. 89/2012 Sb., občanský zákoník mezi těmito

SMLUVNÍ STRANY:

Objednatel		:    Vodovody a kanalizace Vysoké Mýto, s.r.o.

adresa			:    Čelakovského 6, Pražské předměstí, 566 01 Vysoké Mýto

IČ			:    25923099				DIČ	:   CZ25923099

zastoupený              	  :     ve věcech smluvních :    xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, jednatelem spol.		     ve věcech technických : 	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, jednatelem spol.

zapsaný v obchodním rejstříku   vedeném : Krajským soudem v Hradci Králové

registrován v : oddíl C, vložka 14804

datum zápisu :   15.6.1999

telefon 	:	xxxxxxxxxxx

a

Zhotovitel		:	H3Geo s.r.o.

adresa			:	17. listopadu 1020, 562 01 Ústí nad Orlicí

IČ			:	04424646			DIČ	:   CZ04424646

bank. spojení		:	xxxxxxxxx			č.účtu	:   xxxxxxxxxxxxxxx

zastoupený 		ve věcech smluvních :	xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, jednatelka

ve věcech technických :	xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

zapsaný v	           :  obchodním rejstříku Krajského soudu v Hradci

Králové, oddíl C, vložka 35701

datum zápisu	:   23.9.2015

telefon	 :	xxxxxxxxxxx

e-mail 	 :	xxxxxxxxxxxxxx			web stránky: xxxxxxxxxxxx

PŘEDMĚT SMLOUVY

Předmětem plnění je provedení díla:

Javorník – oprava výtlačného potrubí a zhlaví na vrtu J-1

v následujícím rozsahu:

- dodávka nového nerezového výtlačného potrubí Eco Connect DN 100 vč. spojovacích pružin a těsnění v délce 84 m,

- přechodové prvky Eco Connect DN 100/R3 a Eco Connect DN 100/příruba do zhlaví DN 100

- kompletní dodávka celonerezového zhlaví DN 500 včetně prostupů

- kompletní montážní práce včetně instalace čerpadla, svářecké a jeřábnické práce

- geologický dozor, sled a řízení prací v průběhu jejich provádění

DOBA PLNĚNÍ A MÍSTO PLNĚNÍ

Předmět této smlouvy dle článku 2 bude proveden po dohodě s objednatelem nejpozději však do 30.11.2021.

Sjednaná doba plnění se prodlouží v případě nahodilé a neodvratitelné překážky, která nastala nezávisle na vůli zhotovitele a která zhotoviteli znemožní či podstatně ztíží včasné provedení díla dohodnutým způsobem, přičemž zhotovitel nemohl tuto překážku nebo její následky odvrátit nebo překonat a ani ji nemohl v době uzavření této smlouvy předvídat. Nedohodnou-li se v uvedených případech smluvní strany výslovně na náhradním termínu plnění závazku, sjednaná doba se prodlužuje o dobu přiměřenou povaze trvání překážky.

Místem plnění je lokalita prováděných prací.

CENA ZA DÍLO, PLATEBNÍ PODMÍNKY

Cena za zhotovení díla dle článku 2 této smlouvy je stanovena na základě cenové nabídky zhotovitele ze dne 18.5.2021 a činí 408 514,- Kč bez DPH.

Zálohová faktura na materiál ve výši 322 614,- Kč bez DPH bude splatná do 30.6.2021. Zbývající částka bude fakturována po realizaci předmětu plnění na základě předávacího protokolu. Splatnost koncové faktury je 14 dnů.

SOUČINNOST OBJEDNATELE

Objednatel se zavazuje dodat vlastní čerpadlo, tenzometr a sondy a případně měrné potrubí. Rovněž se zavazuje poskytnou bezúplatně zdroj el. energie po dobu provádění prací.

Před zahájením prací zajistí objednatel v předstihu po dohodě se zhotovitelem vytěžení stávajícího výtlačného potrubí a čerpadla z vrtu.

Během provádění prací je nezbytné počítat s odstávkou zásobování pitnou vodou v délce trvání cca 2 dny.

POVINNOSTI ZHOTOVITELE

Zhotovitel se zavazuje provést řádně a včas předmět plnění definovaný v části 2 této smlouvy.

ODPOVĚDNOST ZA ŠKODY A ZA VADY DÍLA

Dílo má vady, jestliže provedení díla (zejména jeho kvalita a rozsah) neodpovídá výsledku, určenému v článku 2 této smlouvy. Zhotovitel odpovídá za vady v rozsahu občanského zákoníku.

PŘEDÁNÍ DÍLA, VLASTNICKÁ PRÁVA

Zhotovitel předá dílo, specifikované v článku 2 této smlouvy, formou předávacího protokolu objednateli prací.

Zhotovované dílo je ve vlastnictví zhotovitele. Po předání díla ručí za ochranu a zabezpečení díla proti poškození nebo odcizení objednatel. Objednatel se stává vlastníkem předaného díla po úhradě veškerých plateb za dílo zhotoviteli.

OSTATNÍ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Smluvní strany se zavazují, že bez písemného souhlasu smluvního partnera neposkytnou třetím osobám žádné informace obchodního nebo technického charakteru vyplývající z této smlouvy.

V ostatních záležitostech výslovně neupravených touto smlouvou platí ustanovení občanského zákoníku v platném znění.

Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podepsání oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

Tato smlouva je vypracována ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno si ponechá objednatel a jedno si ponechá zhotovitel.

Za objednatele :							Za zhotovitele :

Ve Vysokém Mýtě							V Ústí nad Orlicí

dne 17.6.2021								dne 17.6.2021

-------------------------							-----------------------------

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx							xxxxxxxxxxxxxxxxx

Jednatel společnosti							Jednatelka společnosti