Příloha č. 1 Zadávací dokumentace

Smlouva o systémové podpoře a servisu IS MZV-V

(2021 – 2024)

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů  (dále „občanský zákoník“)

Č. jednací Objednatele: 	č.j., ev.č.  101106/2021-OICT, SM7121-006

Č. jednací Poskytovatele: 	MZVI.07599

# Smluvní strany

## Objednatel:

Česká republika – Ministerstvo zahraničních věcí

Sídlo: Loretánské nám. 101/5, 118 00 Praha 1 - Hradčany

IČO: 45769851

DIČ: CZ45769851

Zastoupená:

(dále jen „Objednatel“)

## Poskytovatel:

S.ICZ.a.s.

Sídlo: Na hřebenech II 1718/10, 140 00 – Nusle

IČO: 26482444

DIČ: CZ 699000372

SZ: zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 7363

Zastoupená:

(dále jen „Poskytovatel“)

(Objednatel a Poskytovatel dále též společně jako „Smluvní strany“)

PREAMBULE

Česká republika – Ministerstvo zahraničních věcí (dále též „MZV“) jako zadavatel veřejné zakázky vedené pod názvem „Systémová podpora a servis IS MZV-V (2021-2024)“, zadané formou užšího řízení dle § dle § 29 písm. b) bod 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zadávání veřejných zakázek“), rozhodl o přidělení veřejné zakázky účastníku S.ICZ a.s..

Tato smlouva (dále jen „Smlouva“) je uzavřena v souladu se všemi zadávacími podmínkami (zadávací dokumentací a jejími přílohami), vymezenými Objednatelem jako zadavatelem v rámci výše uvedené veřejné zakázky, jakož i Obchodní nabídkou Poskytovatele jako účastníka.

Pokud dojde k rozporům při plnění předmětu Smlouvy, zejména v případech neupravených Smlouvou, platí zadávací podmínky veřejné zakázky a dále pak podmínky uvedené v Obchodní nabídce. Předmětná Zadávací dokumentace a Obchodní nabídka jsou nedílnou součástí této Smlouvy.

# Definice pojmů

  - Informační systém MZV-V (IS MZV-V, evidenčního čísla S001563 dle platného certifikátu NBÚ) – všechna data, která má Objednatel k dispozici, spolu se vším hardware, software, síťovými prvky, příslušenstvím, dokumentací a topografií takového systému, pomocí kterých jsou data vytvářena, uchovávána, spravována, reprodukována a šířena v rámci organizace Objednatele a u dalších úřadů státní správy, kde je IS MZV-V provozován.

  - Systémová podpora a servis informačního systému IS MZV-V - znamená vykonávání potřebných činností pro zajištění správné funkčnosti informačního systému IS MZV-V. Rozsah služeb, které jsou součástí systémové podpory a servisu je definován dále v této Smlouvě.

  - XXX- - certifikovaný kryptografický prostředek určený k ochraně utajovaných informací do stupně utajení VYHRAZENÉ.

  - Bezpečnostně Oddělovací Blok (BOB) – zařízení umožňuje bezpečnou, řízenou a auditovanou obousměrnou výměnu dat mezi informačními systémy s různou úrovní bezpečnosti.

  - Služba HotLine  - systém hlášení, evidence a kontroly průběhu řešení problémů. Rozsah a způsob poskytování služby HotLine je definován dále v této Smlouvě.

  - Porucha - stav informačního systému či jeho komponent, který neumožňuje provádět předepsané funkce či nejsou splněny parametry stanovené v dokumentaci.

  - Klasifikace poruch  – pro účely této Smlouvy jsou poruchy informačního systému klasifikovány takto (příklady poruch rozdělených dle klasifikace poruch jsou uvedeny v Příloze č. 6 této Smlouvy):

### Havárie - stav informačního systému, který neumožňuje provoz kritických funkcí Objednatele. Jedná se zejména o poruchy, které znemožňují využívání informačního systému Objednatele, způsobují vážné provozní obtíže nebo porušují závažným způsobem bezpečnostní požadavky Objednatele.

Kritické funkce:

- funkčnost alespoň jednoho DC serveru v dané lokalitě,

- omezená administrace AD,

- funkčnost síťových služeb s možným omezením celkového výkonu (DNS, DHCP),

- funkčnost alespoň jednoho FS serveru bez Cluster řešení v dané lokalitě (přístup k datové struktuře pro uživatele),

- omezená funkčnost lokality bez replikace AD,

- omezená funkčnost pracovních stanic (pouze DFS linky nutné pro přihlášení uživatele, pouze následující klíčové SW komponenty MS Office, Protect),

- funkčnost BOB,

- přihlášení uživatelů i bez SmartCard Logon,

- funkčnost jedné XXX- v každé lokalitě.

Minimální součinnost Objednatele při havárii:

- dostupná záloha DC nebo záloha SystemState DC (v nejzazším případě dostupná kopie produktivního prostředí AD),

- funkční server, stanice (HW),

- funkční síťová infrastruktura,

- v případě havárie v lokalitách Brusel, zajištění přítomnosti lokálního správce pro potřeby řešení Poskytovatele.

### Výpadek - stav informačního systému umožňující provoz kritických funkcí Objednatele (viz výše), avšak neumožňující provoz základních funkcí Objednatele.

Základní funkce (rozšíření kritických funkcí):

- funkčnost všech DC serverů v dané lokalitě,

- funkčnost alespoň jednoho FS serveru bez Cluster řešení (přístup k aktuálním datům uživatele / odboru) v dané lokalitě,

- funkčnost lokality s replikací AD,

- funkčnost AD, GPO – plná administrace,

- funkčnost pracovních stanic v základní SW konfiguraci (bez specifických  aplikací),

- funkčnost Protect Gateway Serverů,

- funkčnost DFS (všech DFS linků),

- funkčnost alespoň jedné stanice správy klíčů včetně funkčnosti KeyAdmin,

- omezená funkčnost celé třídy globálních SW komponent jako jsou SQL Servery nebo LN Servery (například po provedení update / upgrade, změna politik).

Minimální součinnost Objednatele při výpadku:

- obnova aplikací (mimo spravovaných Poskytovatelem) nad funkčními členskými servery,

- obnova dat uživatele (odboru),

- funkční server, stanice (HW),

- funkční síťová infrastruktura.

### Závada - stav informačního systému umožňující provoz kritických a základních funkcí Objednatele, avšak je snížena rychlost zpracování nebo nelze zabezpečit jiné rozšiřující funkce informačního systému.

Plná funkce (rozšíření kritických a základních funkcí):

- funkčnost všech FS serveru s Cluster řešení (přístup k datové struktuře pro uživatele) v dané lokalitě,

- funkčnost replikačních stanic,

- funkčnost Time Service včetně NTP serveru,

- funkčnost automatických testů,

- funkčnost automatických administračních procesů,

- funkčnost WSUS,

- funkčnost WDS,

- plná funkčnost SW komponent.

# Předmět smlouvy

  - Předmětem této Smlouvy je závazek Poskytovatele zajistit řádně, včas a v požadované kvalitě, v souladu s ujednáními v této Smlouvě, jakožto s požadavky příslušných zákonů a příslušných obecně závazných právních předpisů systémovou podporu, servis informačního systému MZV-V, vypracování návrhu nových bezpečnostních opatření v IS MZV-V pro Objednatele po dobu účinnosti této Smlouvy dle odstavce 16.1 a za níže sjednaných podmínek (dále také „správa“) a závazek Objednatele platit Poskytovateli za poskytované služby řádně a včas sjednanou cenu.

  - Systémová podpora a servis informačního systému MZV-V se skládá z následujících služeb Poskytovatele:

- služba HotLine pro hlášení, evidenci a kontrolu řešení nahlášených poruch IS MZV-V (telefon, mail, web) (odstavec 4.1),

- odstraňování poruch v rámci IS MZV-V (odstavec 4.2)

- bezpečnostní kontroly v rámci IS MZV-V (odstavec 4.3),

- konzultace a rozvoj v rámci IS MZV-V (odstavec 4.4),

- aktualizace projektové provozní, technické a bezpečnostní dokumentace IS MZV-V (odstavec 4.5.)

- podpora správy IS MZV-V (odstavec 4.6),

- vypracování návrhu nových bezpečnostních opatření v IS MZV-V umožňujících po jejich realizaci dosažení úspěšného prodloužení certifikátu IS MZV-V (dále také „návrh nových bezpečnostních opatření v IS MZV-V“ - viz odstavec 4.7.).

- realizace opakované certifikace (odstavec 4.8)

  - Systémová podpora a servis se vztahují na části (komponenty) IS, které jsou uvedeny v Příloze č. 2 této Smlouvy.

  - Předmětem této Smlouvy není systémová podpora a servis IS EU Extranet ČR-V na MZV.

# Rozsah poskytovaných služeb

Poskytovatel se zavazuje Objednateli poskytovat služby systémové podpory a servisu v tomto rozsahu:

## HotLine

Služba HotLine bude poskytována v pracovních dnech, 12 hodin denně od 7:00 do 19:00 hodin (5x12).

Poskytovatel bude službu provozovat v rámci paušálu (odstavec Error: Reference source not found) .

### Kontakty na HotLine

- E-mail:

- telefon:

### Nahlášení poruchy e-mailem

Poruchy musí Poskytovateli nahlásit na HotLine určený pracovník Objednatele  (dále jen „Určený pracovník Objednatele“  - viz Příloha č. 5 této Smlouvy). Předmět e-mailu musí být ve tvaru:

„MZV-V charakter - popis“

kde znamená:

- MZV-V: pevný text, identifikace projektu

- charakter: charakter poruchy - „Havárie“, „Výpadek“, „Závada“

- popis: stručná charakteristika poruchy

- V textu e-mailu bude dále uvedeno:

  - Jméno a telefon Určeného pracovníka Objednatele, který poruchu hlásí

  - Jméno, e-mail a telefon Určeného pracovníka Objednatele, který bude na straně Objednatele spolupracovat při řešení poruchy, pokud se liší od osoby, která poruchu hlásí

  - Popis poruchy

Nahlášení poruchy e-mailem se považuje pro Objednatele a Poskytovatele za úspěšné pouze v případě, že Poskytovatel obratem (nejpozději do 30 minut) zašle Určenému pracovníku Objednatele, který odeslal  e-mail nahlašující poruchu, zpětný e-mail potvrzující přijetí nahlášení poruchy, s uvedením čísla tiketu (RT).

Nahlášení poruchy e-mailem, který nemá požadovaný tvar, bude HotLine obratem ověřovat pokusem o telefonické spojení na Určené pracovníky Objednatele (čas nahlášení poruchy je v těchto případech určen časem příchodu e-mailové zprávy od Objednatele).

Hlášení e-mailem bude akceptováno, pouze pokud bude e-mailová adresa odesílatele z domény Objednatele. Název domény je uveden v Příloze č. 5 této Smlouvy.

### Nahlášení poruchy telefonem

Poruchy musí Poskytovateli nahlásit na HotLine Určený pracovník Objednatele a uvede následující údaje:

- Identifikace projektu IS MZV-V

- Identifikace Objednatele

- Klasifikace poruchy: havárie, výpadek, závada

- Jméno volajícího, telefon, e-mail

- Kontakt (jméno, telefon, e-mail) na Určeného pracovníka Objednatele, který bude na straně Objednatele spolupracovat při řešení poruchy, pokud se liší od osoby, která poruchu hlásí

- Popis poruchy

U hlášení telefonem zaznamená pracovník HotLine poruchu a předá ji k řešení.

Nahlášení poruchy e-mailem a telefonicky je rovnocenné.

### Evidence poruchy

Poruchy musí Poskytovatel evidovat v rámci tiketového systému (RT), viz odstavec 11.1.3, pátá odrážka, resp. odstavec 11.2.2. O každé poruše musí být evidován samostatný tiket s uvedením:

- data a času nahlášení poruchy,

- jména osoby, která nahlásila poruchu,

- charakteru poruchy,

- popisu poruchy,

- data a času odstranění poruchy.

### Informační podpora

Poskytovatel v rámci informační podpory zpřístupňuje Objednateli:

- aktuální dokumentaci vytvořenou nebo aktualizovanou Poskytovatelem (odstavec 4.5),

- zápisy z bezpečnostních kontrol prováděných Poskytovatelem (odstavec 4.3),

- ostatní provozní dokumenty (například zápisy z jednání).

## Odstraňování poruch

Jedná se o činnost průběžnou, ale nepravidelnou. Smluvní strany se dohodly, že tato činnost bude průběžně vykazována v souladu s odstavcem 11.2 této Smlouvy. Vyúčtování bude provedeno násobkem hodinové sazby a počtem vykázaných hodin, potvrzených podpisem Určeného pracovníka Objednatele. Způsob řešení poruch bude evidován v tiketovém systému (RT) (viz odstavec 11.1.3, pátá odrážka, resp. odstavec 11.2.2).

### Odstranění poruchy telefonickou konzultací

Určený pracovník Poskytovatele se pokusí odstranit nahlášenou poruchu po telefonu. Pokud to není možné, uváží možnost opravy a dohodne se s Určeným pracovníkem Objednatele na nezbytné součinnosti.

### Odstranění poruchy opravou

Určený pracovník Poskytovatele opraví poruchu zařízení Objednatele opravou. Pokud bude nutné nahradit vadné díly, na které se nevztahuje záruka, bude postupováno podle odstavce 6.5 této Smlouvy.

### Odstranění poruchy zapůjčením zařízení Poskytovatele

Poskytovatel zapůjčí funkční zařízení Objednateli. Zapůjčené zařízení bude opětovně nahrazeno bez zbytečného prodlení opraveným, respektive novým zařízením Objednatele za stejných podmínek jako v odstavci 4.2.2 této Smlouvy.

### Odstranění poruchy spojené s kryptografickým prostředkem

V případě poruchy spojené s manipulací s certifikovaným kryptografickým prostředkem XXX- musí být v době provádění prací Určeným pracovníkem Poskytovatele na místě rovněž Určený pracovník Objednatele (Bezpečnostní správce kryptografické ochrany) vybavený ochrannými prvky pro pečetění zařízení nebo musí být k takové činnosti  se souhlasem NBÚ oprávněn Objednatelem pracovník Poskytovatele.

V případě poruchy certifikovaného kryptografického prostředku XXX- je Objednatel dodavatelem náhradního kryptografického prostředku.

### Ukončení opravy

Zprávu o řešení poruchy (popis poruchy, popis zásahu a pravděpodobný důvod vzniku poruchy) předá Určený pracovník Poskytovatele pomocí RT nebo e-mailem do tří (3) pracovních dnů ode dne ukončení opravy Určenému pracovníkovi Objednatele proti jeho potvrzení o přijetí.

Pokud Objednatel nesouhlasí se Zprávou o řešení poruchy, předá Poskytovateli proti potvrzení o přijetí své připomínky/výhrady písemně (případně e-mailem) nejpozději do tří pracovních dnů ode dne obdržení zprávy. Při řešení sporné Zprávy o řešení poruchy se postupuje podle odstavce 17.5. této Smlouvy.

Poskytovatel se zavazuje, že po ukončení zásahu a uvedení technického nebo softwarového vybavení, které je součástí plnění této Smlouvy, do provozu, bude pracovník servisního střediska Poskytovatele v případě zájmu Objednatele spolupracovat s Objednatelem na rekonstrukci dat a aplikací, které nejsou součástí této Smlouvy. V takovém případě Objednatel tyto práce u Poskytovatele objedná samostatnou písemnou objednávkou mimo rámec této Smlouvy a jejího předmětu plnění a ceny. Před vystavením objednávky Smluvní strany dohodnou časový rozsah požadovaných prací. Poskytovatel se zavazuje objednanou spolupráci fakturovat v dohodnuté hodinové sazbě uvedené v odstavci  6.2.2, zvýšené o daň z přidané hodnoty (DPH) dle odstavce 6.3 této Smlouvy.

### Časové limity oprav

#### Odstranění havárie - Poskytovatel se zavazuje odstranit poruchu klasifikovanou jako „havárii" dle odstavce 2.7.1 nebo převést informační systém do stavu označeného v odstavci 2.7.2 jako výpadek nebo převést informační systém do stavu označeného v odstavci 2.7.3 jako závada, nebo zabezpečit náhradní provoz s využitím náhradního zařízení Poskytovatele od nahlášení do 12 hodin (do časových limitů se nezapočítávají časy uvedené dále v tomto odstavci).

#### Odstranění výpadku - Poskytovatel se zavazuje odstranit poruchu klasifikovanou jako „výpadek" dle odstavce 2.7.2 nebo převést informační systém do stavu označeného v odstavci 2.7.3 jako závada nebo zabezpečit náhradní provoz s využitím náhradního zařízení Poskytovatele od nahlášení do 48 hodin (do časových limitů se nezapočítávají časy uvedené dále v tomto odstavci).

#### Odstranění závady - Poskytovatel se zavazuje odstranit poruchu klasifikovanou jako „závada" dle odstavce 2.7.3 nebo zabezpečit náhradní provoz s využitím náhradního zařízení Poskytovatele od nahlášení do 144 hodin (do časových limitů se nezapočítávají časy uvedené dále v tomto odstavci).

#### Do časových limitů se v rámci plnění Smlouvy nezapočítávají časy

#### a) od 0:00 do 24:00 hodin ve dnech pracovního volna a pracovního klidu.

b) od 22.00 do 6.00 hodin v pracovních dnech.

Pro odstranění případných nesrovnalostí se Poskytovatel zavazuje vyvinout při řešení oprav maximální úsilí.

Do časových limitů se nezapočítává čas, kdy Objednatel nezajistí prokazatelně potřebnou a dohodnutou součinnost dle odstavce 11.3 této Smlouvy (viz též odstavce 2.7.1 a 2.7.2).

Poskytovatel je povinen prokázat, že požádal Objednatele o součinnost podle odstavce 11.3 této Smlouvy a že tato součinnost Objednatele byla nezbytně nutná ke splnění závazku Poskytovatele.

  - Bezpečnostní kontroly

### Jedná se o činnost průběžnou a pravidelnou. Bezpečnostní kontroly bude Poskytovatel provádět v rámci paušálu (odstavec Error: Reference source not found) a výstupem kontrol budou samostatné dokumenty „Zápisy z kontrol“ pro jednotlivé níže uvedené kontroly, které bude Poskytovatel zpřístupňovat v rámci informační podpory. Zápisy z kontrol Poskytovatel předá Objednateli formou předávacího protokolu (dále jen „Předávací protokol“), který se stane součástí akceptačního protokolu (dále jen „Akceptační protokol“ – viz odstavec 11.2); vzor Akceptačního protokolu tvoří Přílohu č. 9 této Smlouvy.

### Pravidelné měsíční bezpečnostní kontroly

#### Kontrola IS MZV-V (prostředí Windows Server 2003/2008/2016 R2):

- DNS,

- DHCP (korektní konfigurace, změna konfigurace oproti platné dokumentaci),

- AD (replikace AD),

- skupinové politiky (replikace a aplikace GP na servery),

- kontrola konzistence a archivování security logů,

- WDS (korektní konfigurace, změna konfigurace oproti platné dokumentaci),

- WSUS (funkčnost, kontrola poslední aktualizace),

- Cluster Service,

- DFS,

- Time Services (kontrola správnosti synchronizace času v doméně),

- kontrola všech logů OS MS Windows na všech serverech v doméně.

#### Kontrola Stanic správy klíčů:

- kontrola logů OS všech stanic BS,

- kontrola struktury databáze KeyAdmin,

- kontrola členství všech důležitých skupin v AD, které mají přístup k databázi KeyAdmin,

- kontrola správnosti nastavení lokalit aplikace KeyAdmin,

- kontrola množství zpracovaných požadavků aplikací KeyAdmin,

- kontrola zálohování databáze aplikace KeyAdmin,

- kontrola logu aplikace KeyAdmin a řešení případných problémů s touto aplikací,

- kontrola aplikace PasswordAdministrator.

#### Kontrola bezpečnosti IS

##### Kontrola stanic:

- stav logů,

- kontrola zaplnění systémového disku,

- kontrola zaplnění datového disku,

- stav prostředku Protect,

- stav antiviru,

- stav operačního systému,

- stav sběru logových záznamů (Dslog),

- stav startovacích skriptů,

- stav registru a aplikace politik,

- funkcionalita mechanismu aktualizace OS a SW pomocí WSUS.

##### Kontrola serverů:

- stav logů,

- stav prostředku Protect,

- stav antiviru,

- stav operačního systému,

- stav dohledového agenta (Zabbix Agent) a sběru logových záznamů (LogSeek),

- stav startovacích skriptů,

- stav registru a aplikace politik,

- verze FW a ovladačů,

- kontrola naplánovaných úloh,

- kontrola důvěryhodných certifikátů,

- funkcionalita mechanismu aktualizace OS a SW pomocí WSUS.

##### Testování síťového prostředí MZV:

- přehledové scany obsahu klíčových segmentů centra (segment IT správců a serverů),

- přehledové scany dostupnosti klíčových segmentů centra (segment uživatelů, IT správců, serverů) vůči celému adresnímu prostoru centra,

- přehledový scan dostupnosti lokalit z centra (provedený z klíčových segmentů centra (segment uživatelů, IT správců, serverů)).

##### Kontrola stavu bezpečnosti IS:

- komunikační bezpečnost,

- vyhodnocování logů.

##### Identifikace provozních rizik a problémů v rámci IS MZV-V

### Pravidelné čtvrtletní bezpečnostní kontroly

#### Kontrola BOB

##### Kontrola BOB MZV-V <-> MZV-EU

##### Kontrola BOB MZV-V <-> MZV-N

##### Činnosti při kontrole BOB:

- kontroly zaplnění Compact Flash logy,

- kontrola integrity front,

- řešení případného výmazu front,

- korekce času,

- čištění mechanik,

- kontrola platnosti certifikátů,

- kontrola nastavení směrovačů Cisco,

- stažení, kontrola a archivace logů (systém, přenašeč, plánovač a přístup k frontám).

#### Kontrola PKI

- Kontrola konfigurace:

- kontrola provozního módu serveru,

- kontrola politiky pro zpracování žádosti o certifikát,

- kontrola platnosti vlastního certifikátu a dostupnosti soukromého klíče,

- kontrola nastavení období platnosti vydávaných certifikátů,

- kontrola nastavení periody automatické publikace CRL do AD,

- kontrola fyzického vydání a dostupnosti CRL,

- kontrola povolených šablon certifikátů,

- kontrola oprávnění uživatelů k přístupu na CA server,

- kontrola nastavení X509 rozšíření.

##### Kontrola funkčnosti:

- kontrola běhu procesu serveru,

- test zastavení a spuštění služby,

- kontrola platnosti a parametrů vlastního certifikátu,

- test vydávání certifikátů,

- kontrola publikace CRL do AD,

- update zálohy klíčů a certifikátů CA.

##### Kontrola PKI parametrů Active Directory:

- kontrola PKI objektů v Active Directory,

- kontrola nastavení práv uživatelů k šablonám certifikátů.

##### Prevence konce platnosti certifikačních serverů:

- zvážení časové platnosti certifikátu CA serverů.

  - Konzultace a rozvoj

### Jedná se o činnost průběžnou, ale nepravidelnou. Požadované činnosti bude Objednatel u Poskytovatele zadávat samostatně podle potřeby. Vykazovány budou v souladu s odstavcem 11.2 této Smlouvy, fakturovány budou mimo paušál hodinovou sazbou (viz odstavec 6.2.2) násobenou počtem vykázaných hodin.

### Konzultace jsou primárně určeny pro bezpečnostní správu IS MZV-V.

### Rozvoj je primárně určen pro provozní správu IS MZV-V.

  - Aktualizace dokumentace

### Jedná se o činnost průběžnou, ale nepravidelnou, kdy každou činnost musí Poskytovatel samostatně vykazovat (odstavec 11.2) Bude účtována mimo paušál, hodinovou sazbou násobenou počtem vykázaných hodin (viz odstavec 6.2.2).

### Aktualizovanou dokumentaci bude Poskytovatel zpřístupňovat v rámci informační podpory.

### Aktualizace se týká následující dokumentace:

- aktualizace projektové provozní, technické a bezpečnostní dokumentace IS MZV-V,

- aktualizace nebo tvorba projektové provozní a technické dokumentace pro technologie dodané Poskytovatelem v rámci IS MZV-V,

- aktualizace nebo tvorba bezpečnostní provozní dokumentace IS MZV-V v rozsahu stanoveném dle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 412/2005 Sb.“).

  - Podpora správy

### Jedná se o činnost průběžnou, ale nepravidelnou. Smluvní strany se dohodly, že tato činnost bude průběžně vykazována v souladu s odstavcem 11.2 této Smlouvy. Vyúčtování bude provedeno násobkem hodinové sazby a počtem vykázaných hodin (viz odstavec 6.2.2), potvrzených podpisem Určeného pracovníka Objednatele.

### Primární podporu správy bude Poskytovatel provádět za účelem zajištění bezproblémové funkčnosti IS MZV-V v oblastech uvedených v Příloze č. 3 této Smlouvy. Požadavky na práce v rámci podpory správy vznikají podle naléhavosti řešení (priority) následovně:

- z výstupu kontrol,

- z tiketů vytvořených jednotlivými správci IS,

- na základě vyhodnocení vzniklých poruch,

- na základě požadavků bezpečnostní správy.

### Ostatní práce v rámci podpory správy dle zadání Objednatele neuvedené v odstavci 4.6.2 (například instalace členských serverů) bude Poskytovatel provádět s následujícím omezením dohodnutým Smluvními stranami:

- ostatní práce zadané Objednatelem nesmí omezit práce na primární podpoře správy dle odstavce 4.6.2 této Smlouvy,

- ostatní práce jsou limitovány celkovou částkou určenou pro podporu správy.

## vypracování návrhu nových bezpečnostních opatření v IS MZV-V umožňujících po jejich realizaci dosažení úspěšného prodloužení certifikátu IS MZV-V

### jedná se o činnost trvající 2 (dva) měsíce od uzavření Smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že tato činnost bude vykazována v souladu s odstavcem 11.2 této Smlouvy. Vyúčtování bude provedeno po odsouhlasení návrhu Objednatelem (na základě kladného stanoviska NÚKIB) dle odstavce 6.2.3.

### Poskytovatel se zavazuje v Návrhu bezpečnostních opatření zohlednit následující skutečnosti:

#### Přechod stanic z OS Windows XP na OS Windows 10 není možný z důvodu vázanosti současného aplikačního vybavení IS MZV-V. Nepodporovaný OS na stanicích je jednou z hlavních výtek ze strany hodnotitele NÚKIB,

#### Nový projekt „Výstavba IS MZV-V2 a migrace IS MZV-V“ počítá s migrací utajovaných agend do nového IS MZV-V2, následně v rámci etapy Deklasifikace IS MZV-V se počítá s ukončením provozu současného IS MZV-V. Při návrhu nových bezpečnostních opatření je nutné přihlížet k technické realizovatelnosti, tak i k přiměřenosti nákladové z pohledu předpokládaného ukončení IS MZV-V do konce roku 2024.

### Poskytovatel se zavazuje poskytovat Objednateli součinnost, mimo jiné také vypořádávat připomínky NÚKIB, zodpovídat dotazy, účastnit se případných schůzek, popř. poskytovat další činnosti související se zajištěním kladného stanoviska hodnotitelem NÚKIB.

### Po schválení Poskytovatel zajišťuje realizaci dle schválených bezpečnostních opatření vedoucí k úspěšnému prodloužení certifikátu IS MZV-V. Případné zajištění licencí pro navržená schválená nová bezpečnostní opatření provede Objednatel na vlastní náklady.

  - realizace opakované certifikace

### Poskytovatel se zavazuje realizovat opakovanou certifikaci dle přílohy č. 1.

# místo plnění

  - Systémovou podporu a servis IS MZV-V Objednatele bude Poskytovatel provádět:

- v prostorách Objednatele na území města Prahy, kde je IS provozován,

- z místa a v prostorách provozovny Poskytovatele,

- z místa HotLine Poskytovatele.

# Cena  plnění

## Celková cena za poskytované služby uvedené v článku 3 a specifikované v článku 4 této Smlouvy je stanovena dohodou na základě nabídky Poskytovatele v celkové částce 29.369.340,00 Kč (slovy: dvacet devět milionů tři sta šedesát devět tisíc tři sta čtyřicet korun českých) bez daně z přidané hodnoty (dále též „DPH“), tj. 35.536.901,40 Kč (slovy: třicet pět milionů pět set třicet šest tisíc devět set jedna korun českých čtyřicet haléřů) včetně DPH. Tato cena je cenou nejvýše přípustnou a konečnou a zahrnuje veškeré náklady Poskytovatele, jako jsou cestovní náhrady, přiměřený zisk, pojištění, cla, kursové rozdíly včetně ceny práv poskytnutých podle čl. 8 této Smlouvy.

  - Cena za poskytování služeb podle této Smlouvy byla Smluvními stranami sjednána následovně:

### Měsíčními paušálními částkami nebo poměrnou částkou při období kratším než kalendářní měsíc, za průběžně vykonávané služby sjednané dle odstavců 4.1 a 4.3 v rámci této Smlouvy, takto:

- Systémová podpora a servis IS MZV-V (měsíční paušál)	256.570,00 Kč bez DPH

### Měsíčními částkami za nepravidelně vykonávané služby, které budou vypočteny tímto způsobem: na základě výkazů za služby sjednané dle odstavců 4.2, 4.4, 4.5 a 4.6 v rámci této Smlouvy, kdy částka bude stanovena počtem vykázaných hodin vynásobených dohodnutou hodinovou sazbou 1.995,00 Kč bez DPH. Celková částka za služby sjednané a placené na základě výkazů je ohraničena celkovou částkou 17.093.160,00 Kč bez DPH za dobu účinnosti této Smlouvy dle odstavce 16.1 této Smlouvy, což odpovídá průměrné měsíční částce 406.980,00 Kč bez DPH. Celková roční částka za služby sjednané a uhrazené na základě výkazů podle tohoto odstavce je ohraničena maximální částkou  vypočtenou jako dvanáctinásobek průměrné měsíční částky bez DPH za kalendářní rok. a činí 4.883.760,00 Kč bez DPH.

### Maximální částkou za služby dle odstavce 4.7. obsahující jak cenu za vypracování návrhu nových bezpečnostních opatření, tak cenu na přiměřenou rezervu na jejich následnou realizaci. Celková konečná cena činí 813.960,00 Kč bez DPH.

### Maximální částkou za služby opakované recertifikace dle odstavce 4.8.  Celková končená cena činí 686.280,00 Kč bez DPH.

  - DPH bude účtována v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve  znění účinném k datu uskutečnění zdanitelného plnění (dále jen „zákon o DPH“). Pokud se DPH na základě nové právní úpravy během období účinnosti této Smlouvy změní, výše DPH se automaticky změní v souladu s touto právní úpravou. Tato změna nebude považována za změnu ceny ani za změnu této Smlouvy podléhající sjednání dodatku (odstavec 17.8). Ke dni platnosti této Smlouvy činí výše DPH 21%.

  - Cena uvedená v této Smlouvě může být změněna pouze vzájemnou písemnou dohodou Smluvních stran, jestliže dojde ke změně rozsahu plnění podle článku 3 této Smlouvy. Tyto změny oproti rozsahu a podmínkám sjednaným touto Smlouvou, které by mohly mít vliv na změnu celkové ceny, je Poskytovatel oprávněn provést pouze na základě písemného dodatku ke Smlouvě dle odstavce 17.8.

  - V ceně sjednané podle odstavce Error: Reference source not found není zahrnuta cena použitého a spotřebovaného materiálu, náhradních dílů pro zařízení Objednatele, a nového zařízení, které Poskytovatel musí použít k řádnému provedení oprav podle této Smlouvy (mimo to, na co se vztahuje záruční servis). Potřebu materiálu, náhradních dílů, nového zařízení a jejich cenu Poskytovatel písemně (případně e-mailem) dohodne s Objednatelem před jejich použitím (zapracováním, spotřebováním). Poskytovatel zároveň ověří možnost použití materiálů, náhradních dílů nebo nového zařízení, které má k dispozici Objednatel, a to přednostně před dodáním vlastního materiálu, náhradních dílů či nového zařízení. V případě prokazatelné potřeby, nelze-li použít materiál, náhradní díly či nové zařízení Objednatele, objedná je Objednatel u Poskytovatele samostatnou písemnou objednávkou mimo rámec této Smlouvy a jejího předmětu plnění a ceny. Materiál, případně náhradní díly uhradí Objednatel.

# Platební A FAKTURAČNÍ podmínky

  - Objednatel nebude poskytovat zálohové platby předem na určité období, zboží nebo za služby, které ještě nebyly provedeny a jejich provedení zatím nebylo prokázáno.

  - Poskytovatel je oprávněn fakturovat plnění předmětu této Smlouvy vždy po uplynutí kalendářního měsíce až na základě Objednatelem potvrzeného Akceptačního protokolu - viz dále odstavec 11.2. Datem uskutečnění zdanitelného plnění v případě paušálních plateb je poslední den příslušného kalendářního měsíce, v případě plateb hodinovou sazbou datum podpisu příslušného Akceptačního protokolu.

  - Faktura s náležitostmi daňového dokladu v souladu s ustanoveními § 29 zákona o DPH  a § 435 občanského zákoníku bude vystavena nejpozději do 15 (patnácti) dnů od data uskutečnění zdanitelného plnění. Každá faktura musí obsahovat přesné a úplné označení předmětu fakturace, s uvedením fakturované dílčí etapy plnění, resp. zúčtovacího období. Poslední faktura bude konečná a vypořádá předchozí platby za dílčí etapy plnění.

  - Každá faktura musí obsahovat údaj o příslušném smluvním ujednání (číselný identifikátor Smlouvy či objednávky, případně jejich slovní identifikaci).

  - Ke každé faktuře musí být přiložen řádný doklad o převzetí předmětu fakturace Objednatelem, tj. Akceptační protokol, potvrzený oprávněnou osobou Objednatele (dále jen „Oprávněná osoba Objednatele“ – viz Příloha č. 7) a dokládající, že zboží nebo služba byly dodány včas, v požadované kvalitě a ceně podle Smlouvy.

  - Pokud to z povahy dodávky zboží nebo služeb bude vyplývat, bude v Akceptačním protokolu uvedena záruka na poskytnuté zboží a služby (viz článek 14).

  - K fakturám musí být přiložen pracovní výkaz poskytnutých služeb (dále jen „Pracovní výkaz“, jehož vzor tvoří Přílohu č. 10 této Smlouvy). Pracovní výkaz, potvrzený Určeným pracovníkem Objednatele, je zároveň podkladem a součástí Akceptačního protokolu (odstavec 11.2).

  - U faktur musí být explicitně uveden druh/typ služby a v  příloze faktury (v Pracovním výkazu) datum, jméno Určeného pracovníka Poskytovatele, stručný popis vykonané práce, počet odpracovaných hodin v rozlišení dle prostor, kde byly poskytnuty, případně co bylo příčinou zásahu.

  - Faktura musí odpovídat svojí strukturou položek rozdělení dle následujících účetních položek – služby, hardware a software.

  - Za doručení faktury se považuje den předání faktury do poštovní evidence Objednatele nebo v případě sporu třetí den po jejím doporučeném odeslání Poskytovatelem.

  - Objednatel je oprávněn vrátit ve lhůtě splatnosti Poskytovateli fakturu, která nesplňuje výše uvedené náležitosti nebo je jinak neúplná, nedoložená nebo neoprávněně či nesprávně účtovaná, k opravě nebo vystavení nové faktury, aniž se tím dostane do prodlení se zaplacením; doručením opravené či nové faktury počíná plynout nová lhůta splatnosti.

  - Lhůta splatnosti faktury musí být nejméně 21 dnů.  Úhrada faktury bude provedena bankovním převodem na účet Poskytovatele uvedený v záhlaví této Smlouvy. Povinnost k úhradě faktury Objednatelem je splněna okamžikem odepsání příslušné částky z účtu Objednatele ve prospěch účtu Poskytovatele uvedeného v záhlaví této Smlouvy.

  - V případě prodlení se zaplacením kterékoli faktury je Poskytovatel oprávněn účtovat Objednateli úrok z prodlení za každý započatý den prodlení ve výši určené podle příslušných právních předpisů (zejména § 1802 a § 1970 občanského zákoníku ve spojení s nařízením vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, účinných v rozhodné době.

  - V případě, že se Poskytovatel stane nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a zákona o DPH, je povinen o tom neprodleně písemně informovat Objednatele. Bude-li Poskytovatel k datu uskutečnění zdanitelného plnění veden jako nespolehlivý plátce, bude část ceny odpovídající dani z přidané hodnoty, vzniká-li povinnost k její úhradě, uhrazena přímo na účet správce daně v souladu s § 109a zákona o DPH. O tuto částku bude ponížena cena plnění a Poskytovatel obdrží cenu bez DPH. V případě, že se Poskytovatel stane nespolehlivým plátcem ve smyslu tohoto odstavce, má Objednatel současně právo od této Smlouvy kdykoliv odstoupit.

  - Případné prodlení Objednatele s úhradou jakékoli splatné části ceny Služby dle této Smlouvy nemá vliv na plnění jakýchkoli povinností Poskytovatele dle této Smlouvy.

  - Poskytovatel zašle faktury na adresu: Odbor informačních a komunikačních technologií, Ministerstvo zahraničních věcí ČR, Loretánské náměstí 101/5, 118 01  Praha,

  - Platební a fakturační podmínky tohoto článku 7 platí též pro vyúčtování plnění Poskytovatele na základě samostatných písemných objednávek dle odstavců 4.2.5 a 6.4 této Smlouvy.

# Práva duševního vlastnictví

  - V případě, že výsledkem plnění poskytovatele podle této Smlouvy bude dílo, které podléhá ochraně podle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „autorský zákon“), přechází na Objednatele dnem jeho akceptace dle této Smlouvy nevýhradní, časově a místně neomezené a nepřenosné právo jeho užití výlučně pro potřeby Objednatele, a to na dobu existence autorských a majetkových práv autora díla, nejméně však na dobu funkčnosti díla, resp. účinnosti této Smlouvy.

  - Práva a povinnosti Smluvních stran ve vztahu k takovému dílu se řídí příslušnými ustanoveními cit. autorského zákona a § 2358 a násl., resp. § 2371 a násl. občanského zákoníku.

  - Poskytovatel je povinen získat s předstihem souhlas Objednatele k použití open-source SW.

# ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU, pojištění poskytovatele

  - Poskytovatel odpovídá za škodu způsobenou Objednateli při plnění Smlouvy nebo v souvislosti s ní, a to bez jakéhokoliv omezení, nestanoví-li závazné právní předpisy jinak. Na odpovědnost za újmu, včetně škody a její náhradu se vztahují ustanovení § 2894 a násl. občanského zákoníku.

  - Odpovědnost Poskytovatele za škodu způsobenou Objednateli nebo třetím osobám při poskytování plnění podle této Smlouvy, jakož i rozsah její náhrady, nelze vyloučit ani omezit.

  - Obě Smluvní strany se zavazují přijmout dostupná opatření k tomu, aby se předešlo vzniku škod a aby případné vzniklé škody byly co nejmenší.

  - Poskytovatel prohlašuje, že již před uzavřením této Smlouvy měl sjednánu pojistnou smlouvu o odpovědnosti za škodu způsobenou Poskytovatelem Objednateli nebo třetím osobám v rámci poskytování, při poskytování nebo v souvislosti s poskytováním plnění této Smlouvy. Poskytovatel se zavazuje, že předmětné pojištění bude udržovat v účinnosti nejméně po dobu trvání této Smlouvy, minimálně však po dobu tří let od uzavření této Smlouvy a případně ve stejném rozsahu obnoví či upraví existující pojistnou smlouvu s odlišnými parametry tak, aby limit částky, která bude v rámci pojištění odpovědnosti Poskytovatele za škodu uhrazena pojistitelem za Poskytovatele v případě pojistné události, činil minimálně 1.000.000,00 Kč (jeden milion korun českých), se spoluúčastí Poskytovatele maximálně 10%. Pokud bude pojištění sjednáno v jiné měně než Kč (zahraniční pojišťovny), musí výše pojištění v cizí měně, vynásobená úředně stanoveným kurzem ČNB, činit >= 1 mil. Kč. Poskytovatel se dále zavazuje, že na žádost Objednatele prokáže bez zbytečného odkladu trvání tohoto pojištění své odpovědnosti a umožní Objednateli nahlédnout do pojistné smlouvy za účelem ověření rozsahu pojištění, pojistné částky či dalších podmínek pojištění. Porušení jakékoliv povinnosti uvedené v tomto odstavci podléhá smluvní pokutě dle odstavce 15.3 této Smlouvy za každé jednotlivé porušení povinnosti. Nárok na náhradu škody tímto ustanovením není dotčen. Porušení povinnosti uvedené v tomto odstavci Smlouvy se zároveň považuje za podstatné porušení této Smlouvy a je spojeno s právem Objednatele od Smlouvy odstoupit.

# Vyšší moc

  - Pro účely této Smlouvy „Vyšší moc“ znamená událost, která je mimo kontrolu Smluvních stran, nastala po podpisu Smlouvy, došlo k ní bez zavinění Smluvních stran, avšak nezahrnuje chybu či nedbalost jedné ze Smluvních stran. Takovými událostmi se rozumí zejména války a revoluce, jiné násilné činy, přírodní katastrofy, epidemie, karanténní omezení, dopravní embarga, vyhlášené generální stávky v příslušných průmyslových odvětvích.

  - Jestliže vznikne situace v důsledku událostí „Vyšší moci“, dotčená Smluvní strana okamžitě písemně uvědomí druhou Smluvní stranu o takových podmínkách a jejich příčině. Pokud není jinak stanoveno písemně Smluvní stranou dotčenou, bude druhá Smluvní strana pokračovat v realizaci svých závazků podle této Smlouvy tak, jak je to možné a bude hledat veškeré rozumné alternativní prostředky pro realizaci té části plnění, kde tomu nebrání „Vyšší moc“.

  - Trvá-li „Vyšší moc“ déle než 3 (tři) měsíce, Smluvní strany mohou odstoupit od Smlouvy s okamžitou platností.

# Práva a povinnosti smluvních stran

  - Práva a povinnosti Poskytovatele

### Poskytovatel je povinen zachovávat veškeré bezpečnostní standardy ve vztahu k šíření počítačových virů a ochrany počítačové sítě. Poskytovatel je povinen dodržovat veškeré relevantní právní předpisy vztahující se k ochraně dat, obchodního tajemství, jakož i další právní předpisy, jimiž je vázán Objednatel.

### Poskytovatel je povinen zajistit, aby jeho pracovníci a další osoby Poskytovatele, které se podílejí na plnění této Smlouvy, dodržovaly relevantní právní předpisy a interní předpisy Objednatele v rozsahu, v jakém je Objednatel s jejich obsahem seznámil, a dbaly pokynů odpovědných zaměstnanců/pracovníků Objednatele.

### Poskytovatel je povinen při plnění této Smlouvy zejména:

- postupovat s odbornou péčí a v souladu s dohodnutými pravidly, standardy a projektovými postupy,

- dbát pokynů odpovědných pracovníků Objednatele,

- ve spolupráci s Objednatelem vyhodnocovat soustavně provoz systému a přijímat opatření k řešení zjištěných a ohlášených poruch, problémů a nejasností,

- zajistit poskytování Zápisů z kontrol požadovaných Objednatelem, upravovat sestavy podle potřeb Objednatele, kde to bude možné,

- zajistit evidenci a řešení poruch v tiketovém systému (RT), která bude přístupná Určeným pracovníkům Objednatele,

- spolupracovat průběžně s Objednatelem při vyhodnocování provozu aplikace, řešení problémů a při dílčích úpravách, včetně úprav výstupních souborů,

- zajistit, aby všechny osoby podílející se na straně Poskytovatele na plnění předmětu této Smlouvy dodržovaly při pobytu na pracovištích MZV vnitřní předpisy, pokyny a směrnice MZV, včetně pohybu osob na pracovištích, požární bezpečnosti, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a další předpisy, se kterými je Objednatel proti podpisu seznámil.

### Poskytovatel se zavazuje, že v případě kybernetického bezpečnostního incidentu u Poskytovatele, který bude souviset s plněním Smlouvy nebo bude na její plnění přímo dopadat, bude Objednatel o tomto neprodleně (telefonicky či písemnou formou včetně potvrzení o obdržení zprávy Objednatelem) informován odpovědnou kontaktní osobou, či jednatelem Poskytovatele.

### Na vyžádání Objednatele je Poskytovatel po dobu plnění Smlouvy povinen poskytnout informace o tom, jakým způsobem řídí rizika, jaká využívá bezpečnostní opatření a jaká jsou zbytková bezpečností rizika související s plněním Smlouvy; k tomu viz též dále odstavec 11.3.7.

### V případě významné změny ovládání Poskytovatele je nutné vyrozumět Objednatele o novém vlivu, ovládání či řízení dle zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, ve znění pozdějších předpisů, či ekvivalentním postavení ve smyslu § 71 a násl. cit. zákona. Objednatel si vyhrazuje právo na reakci na tuto změnu a v případě, že tato skutečnost má negativní dopad na plnění této Smlouvy, zejména na bezpečnostní způsobilost či kvalitu poskytovaných služeb Poskytovatele dle této Smlouvy, je Objednatel oprávněn od Smlouvy odstoupit.

  - Splnění závazku Poskytovatelem

### Závazky Poskytovatele, tj. postupné dílčí dodávky a služby, budou považovány za splněné podpisem Akceptačního protokolu Oprávněnou osobou Objednatele na základě Pracovního výkazu, potvrzeného Určeným pracovníkem Objednatele.

### Způsob převzetí, postup přejímky:

a) převzetí služeb HotLine (odstavec 4.1) bude provedeno výčtem záznamů z tiketového systému (RT), který je součástí Akceptačního protokolu,

b) převzetí služby bezpečnostní kontroly (odstavec 4.3) bude provedeno Předávacím protokolem, který se stane součástí Akceptačního protokolu,

c) převzetí ostatních poskytnutých vykazovaných služeb:

Určený pracovník Objednatele potvrdí v Pracovním výkazu Poskytovatele, že příslušné služby byly řádně, včas a v požadované kvalitě Poskytovatelem poskytnuty, případně uvede své výhrady a připomínky. Pracovní výkaz musí obsahovat seznam skutečně provedených činností, popř. jiných věcných plnění. U každé jednotlivé činnosti musí být uveden výkaz hodin a jména pracovníků Poskytovatele, kteří se činností zabývali.

d) postup převzetí SW nebo jeho části, příp. nové verze, proběhne za součinnosti Smluvních stran v těchto fázích:

- návrh plánu akceptačního testu (Poskytovatel),

- úpravy, doplnění plánu testu (Objednatel), dohoda o finálním plánu testu (Objednatel a Poskytovatel),

- instalace dodaného SW v systému Objednatele (Poskytovatel), podpis Předávacího protokolu (Objednatel a Poskytovatel),

- akceptační test, předání připomínek Objednatele k dodanému SW (Poskytovatel a Objednatel),

- podpis Akceptačního protokolu s uvedením „Bez výhrad“ / „S výhradami“ (Objednatel a Poskytovatel).

V případě, že Objednatel bude mít k předávanému dílčímu plnění výhrady, které nebrání převzetí, uvede tyto výhrady ve zvláštní části Akceptačního protokolu nazvané „Výhrady“, kterou podepíše Oprávněná osoba Objednatele a připojí návrhy termínů pro vyřešení uvedených výhrad. Poskytovatel je povinen tyto termíny dodržet nebo navrhnout a řádně zdůvodnit jiné termíny, které Objednatel nebude bezdůvodně odmítat. Převzetí plnění s vadami, které brání řádnému fungování systému, jak je vyžaduje tato Smlouva, je vyloučeno.

e) postup převzetí vypracování návrhu nových bezpečnostních opatření v IS MZV-V umožňujících po jejich realizaci dosažení úspěšného prodloužení certifikátu IS MZV-V a realizace opakované certifikace

- Poskytovatel vypracuje návrh nových bezpečnostních opatření v IS MZV-V

- Objednatel poskytne připomínky, Poskytovatel připomínky vypořádá

- Objednatel zašle návrh na NÚKIB, Objednatel i Poskytovatel poskytují součinnost

- souhlasné stanovisko NÚKIB

- provedení kroků schválených NÚKIB podpis Akceptačního protokolu

f) postup převzetí služby realizace opakované certifikace

- Poskytovatel provede kontroly, testy a revize dokumentace IS MZV-V

- Poskytovatel provede vyhodnocení testů a vytvoří dokument s výsledky

- Poskytovatel předá Objednateli předepsané výstupy dle Přílohy č.1

- Objednatel žádá a vede jednání procesu opakované certifikace s NÚKIB. Objednatel i Poskytovatel poskytují součinnost

- Po obdržení nového certifikátu IS MZV-V (úspěšného prodloužení doby certifikátu) ze strany NÚKIB, dojde k podpisu Akceptačního protokolu Objednatelem.

### Nárok na fakturaci příslušného dílčího plnění vznikne Poskytovateli výhradně až po vyřešení výhrad, pokud nebude v jednotlivém případě písemně dohodnuto jinak. Vyřešení výhrad nebo dohodu o jiném řešení potvrdí Oprávněná osoba Objednatele podpisem „Protokolu o vyřešení výhrad“, který se stane přílohou Akceptačního protokolu a takto titulem pro vystavení faktury.

  - Objednatel se zavazuje:

### poskytnout Poskytovateli odpovídající součinnost při poskytování služeb, popř. jiných věcných plnění podle této Smlouvy, to zahrnuje zejména:

- poskytnutí údajů potřebných pro splnění předmětu Smlouvy, případně existující dokumentaci, standardy a vnitřní předpisy,

- poskytnutí a průběžnou aktualizaci seznamu a spolupráci Určených pracovníků Objednatele (viz Příloha č. 5) při údržbě, technické podpoře a správě systému.

Objednatel zajistí pracovníkům Poskytovatele přístup k informačnímu systému v rozsahu potřebném pro plnění předmětu Smlouvy.

Objednatel zajistí doprovod pracovníků Poskytovatele, kteří budou provádět práce na pracovištích Objednatele.

Pokud Objednatel neposkytne Poskytovateli vyžádanou součinnost nebo ji poskytne opožděně, nebude tím způsobené nedodržení termínu uvedeného ve Smlouvě považováno za porušení této Smlouvy, resp. za zpoždění plnění ze strany Poskytovatele a příslušné termíny budou posunuty.

### umožnit na vyžádání přístup Poskytovateli k IS a jeho komponentám (zařízení) v pracovní dny v časech dle klasifikace poruch:

- havárie od 6:00 do 22:00 hodin,

- výpadek od 6:00 do 22:00 hodin,

- závada od 8:00 do 18:00 hodin,

### zřídit pracovníkům Poskytovatele samostatný účet s oprávněním umožňujícím provádět činnosti podpory provozu centra dle Přílohy č. 3 této Smlouvy,

### zajistit následující oblasti (činnosti) v rámci provozu IS MZV-V:

- speciální obsluhu XXX-,

- provoz a správu zálohovacích technologií (HW i SW) včetně zajištění dostupnosti záloh a obnovy dat pro Poskytovatele při řešení poruch,

- provoz a správu síťové infrastruktury,

- zajištění opravy HW nebo náhradních dílů,

- obnovu aplikací (mimo aplikací spravovaných Poskytovatelem),

- instalaci členských serverů (včetně virtuálních serverů),

- instalaci a správu serverových aplikací (mimo aplikacích spravovaných Poskytovatelem),

- instalaci a správu uživatelských stanic,

- správu uživatelských účtů,

- správu čipových karet,

- import aktualizací WSUS,

- import aktualizace virové báze,

- správu SW licencí,

- zajištění instalačních médií,

### zajistit Poskytovateli potřebnou a v předstihu písemně dohodnutou specifikaci součinnosti, nutnou k řádnému plnění Smlouvy,

### informovat neprodleně Poskytovatele o úpravách software resp. hardware, které nebyly Poskytovatelem provedeny.

### Objednatel má právo na provedení vstupního zákaznického auditu u Poskytovatele před uzavřením smluvního vztahu o dodávkách a poskytování služeb, a poté je oprávněn provést kdykoli na vyžádání průběžný zákaznický audit, maximálně však jedenkrát za kalendářní rok po dobu trvání této Smlouvy. Vstupní audit bude zaměřen zejména na komplexní posouzení bezpečnostních aspektů na straně Poskytovatele.  Rozsah průběžného auditu se může různit podle zadání Objednatele. Objednatel je povinen oznámit konání auditu s dostatečným předstihem. Součástí oznámení o auditu bude i předpokládaný rozsah a způsob ověření. O auditu bude vypracován záznam, který bude postoupen Poskytovateli k vyjádření. Pokud Objednatel provedeným zákaznickým auditem zjistí významné nedostatky, má Objednatel právo odstoupit od připravovaného smluvního vztahu v případě vstupního auditu, nebo odstoupit od této Smlouvy v případě průběžného zákaznického auditu. Audit může být proveden také subjektem pověřeným MZV, který jeho výsledky doloží auditní zprávou či jiným dokumentem. Poskytovatel je povinen audit umožnit a při jeho provádění poskytnout potřebnou součinnost.

### Poskytovatel je povinen spolupůsobit při kontrole dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů. Toto ustanovení se vztahuje také na případné třetí strany (subdodavatele), které Poskytovatel využije k plnění předmětu této Smlouvy. V případě zjištění nedostatků u této třetí strany je Poskytovatel povinen daného subdodavatele nahradit. V opačném případě je Objednatel oprávněn od Smlouvy odstoupit.

# Ochrana informací

  - Poskytovatel bere na vědomí, že údaje uchovávané v informačních systémech Objednatele představují osobní údaje, utajované informace, případně jiné skutečnosti, které nesmí být zveřejňovány a jako takové musí být i chráněny v souladu s příslušnými právními předpisy (dále též jen „Chráněná data“). Poskytovatel odpovídá za osoby, které na jeho straně plní povinnosti dle této Smlouvy a s Chráněnými daty se seznámily nebo mohly seznámit, byť jen neúmyslně a náhodně. Poskytovatel odpovídá za řádnou ochranu Chráněných dat, se kterými se setkal a zajistí, že žádná osoba, která plní povinnosti Poskytovatele při plnění služeb dle této Smlouvy nepořídí shrnutí, výtah či kopii Chráněných dat, ani nepřistoupí k jejich reprodukci pomocí jakéhokoli média či prostředku dokumentů obsahujících Chráněná data nebo na Chráněná data odkazující, ani takové nedovolené nakládání s Chráněnými daty neumožní jiným osobám.

  - Poskytovatel se zavazuje, že veškeré informace, které jakýmkoliv způsobem získá o Objednateli, jeho zaměstnancích a jiných jeho složkách při provádění činností podle této Smlouvy, a které nejsou veřejně dostupné, bude považovat za důvěrné (dále též jen „Důvěrné informace“). Za Důvěrné informace se považují i takové informace, které Objednatel takto označí nebo informace, které se Poskytovatel dozvěděl nebo dozví v souvislosti s touto Smlouvou a jejím plněním, jejichž uveřejnění by mohlo Objednateli způsobit újmu, a dále též informace, které jsou chráněny nebo podléhají zvláštnímu režimu nakládání na základě právních předpisů již jako Chráněná data (viz odstavec 12.1) zejména podle zákona č. 412/2005 Sb., Nařízení GDPR a souvisejících právních předpisů na ochranu osobních údajů, jakož i bezpečnostních opatření, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních či jiných údajů Objednatele. Poskytovatel se zavazuje chránit Důvěrné informace Objednatele, včetně osobních údajů zaměstnanců Objednatele. Výjimku z uvedených povinností tvoří zákonná povinnost k poskytnutí výše uvedených informací a skutečností kontrolním, policejním, justičním a bezpečnostním orgánům podle zvláštních právních předpisů, a dále podávání informací za podmínek a v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím“), zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 340/2015 Sb., o registru smluv“), a zákonem o zadávání veřejných zakázek. Smluvní strany zároveň prohlašují, že text této Smlouvy a jejích příloh a údaje v nich uvedené, nepovažují za Důvěrné informace ve smyslu této Smlouvy a jsou za dodržení příslušných zákonných ustanovení veřejně přístupná, s výjimkou osobních údajů.

  - Smluvní strany jsou si vědomy toho, že v rámci plnění této Smlouvy:

- si mohou vzájemně úmyslně nebo i opomenutím poskytnout údaje nebo sdělení, požívající ochrany zákona (§ 1730 odst. 2 občanského zákoníku) nebo které jsou Smluvními stranami považovány a výslovně označeny za důvěrné (Důvěrné informace),

- mohou jejich zaměstnanci a pracovníci či osoby jednající na jejich straně získat vědomou činností druhé Smluvní strany nebo i jejím opomenutím přístup k Důvěrným informacím druhé Smluvní strany.

  - Veškeré Důvěrné informace zůstávají výhradním vlastnictvím předávající Smluvní strany a přijímající Smluvní strana vyvine pro zachování jejich důvěrnosti a pro jejich ochranu stejné úsilí, jako by se jednalo o její vlastní Důvěrné informace. S výjimkou plnění této Smlouvy, se Smluvní strany zavazují neduplikovat žádným způsobem Důvěrné informace druhé Smluvní strany, nepředat je jiným osobám ani svým vlastním zaměstnancům, pracovníkům a zástupcům s výjimkou těch, kteří s nimi potřebují být seznámeni, aby mohli plnit tuto Smlouvu. Smluvní strany se zároveň zavazují nepoužít Důvěrné informace druhé Smluvní strany jinak, než za účelem plnění této Smlouvy.

  - Nedohodnou-li se Smluvní strany výslovně jinak, považují se za Důvěrné implicitně všechny údaje a sdělení, které si Smluvní strany poskytnou v souvislosti s předmětem této Smlouvy, a dále údaje a sdělení, které jsou a nebo by mohly být součástí obchodního tajemství (§ 504 občanského zákoníku), tj. například, ale nejenom popisy nebo části popisů technologických procesů a vzorců, technických vzorců a technického know-how, informace o provozních metodách, procedurách a pracovních postupech, obchodní nebo marketingové plány, koncepce a strategie nebo jejich části, nabídky, kontrakty, smlouvy, dohody nebo jiná ujednání s jinými osobami, údaje a sdělení o výsledcích hospodaření, o vztazích s obchodními partnery, o pracovněprávních otázkách a všechny další údaje a sdělení, jejichž zveřejnění přijímající Smluvní stranou by předávající Smluvní straně mohlo způsobit újmu nebo škodu.

  - Pokud jsou Důvěrné informace poskytovány v písemné podobě a/nebo ve formě textových souborů na počítačových médiích, je předávající Smluvní strana povinna upozornit přijímající Smluvní stranu na důvěrnost takového materiálu jejím vyznačením alespoň na titulní stránce.

  - Bez ohledu na výše uvedená ustanovení se za Důvěrné informace nepovažují údaje a sdělení, které:

- se staly veřejně známými, aniž by to zavinila záměrně či opomenutím přijímající Smluvní strana,

- měla přijímající Smluvní strana legálně k dispozici před uzavřením této Smlouvy, pokud takové údaje a sdělení nebyly předmětem jiné, dříve mezi Smluvními stranami uzavřené smlouvy o ochraně informací,

- jsou výsledkem postupu, při kterém k nim přijímající Smluvní strana dospěje nezávisle a je to schopna doložit svými záznamy nebo důvěrnými informacemi třetí strany,

- po podpisu této Smlouvy poskytne přijímající Smluvní straně jiná osoba, jež takové údaje a sdělení přitom nezíská přímo ani nepřímo od strany, jež je jejich vlastníkem.

  - Ustanovení tohoto článku  12 zůstávají platná a účinná po celou dobu trvání Důvěrných informací a nemohou být dotčena skončením účinnosti této Smlouvy z jakéhokoliv důvodu (článek 16);  bez újmy předchozí části této věty účinnost skončí nejdříve šest (6) roků po skončení účinnosti této Smlouvy, resp. v případě Chráněných dat podle příslušných právních předpisů.

  - Právo užívat, poskytovat a zpřístupnit Chráněná data anebo Důvěrné informace mají Smluvní strany pouze v rozsahu a za podmínek nezbytných pro řádné plnění práv a povinností vyplývajících z této Smlouvy.

  - Smluvní strany se zavazují, že prokazatelným způsobem poučí své zaměstnance a pracovníky nebo osoby jednající na jejich straně, kterým jsou zpřístupněny Chráněná data anebo Důvěrné informace, o povinnosti je chránit ve smyslu tohoto článku 12 a podle relevantních právních předpisů.

  - Poskytovatel je držitelem platného Osvědčení podnikatele vydaného Národním bezpečnostním úřadem podle § 54 odst. 3 zákona č. 412/2005 Sb., pro stupeň utajení „Důvěrné“ nebo vyšší, a to po celou dobu platnosti a účinnosti této Smlouvy.

  - Poskytovatel je povinen dodržet podmínky stanovené Objednatelem, v souladu se zákonem č. 412/2005 Sb., k seznamování s utajovanými informacemi:

- forma přístupu je stanovena podle § 20 odst. 1 písm. a), b) zákona č. 412/2005 Sb.,

- utajované informace budou poskytnuty jen osobám, které jsou držiteli oznámení nebo osvědčení fyzické osoby dle zákona č. 412/2005 Sb.,

- před zahájením prací podle této Smlouvy Poskytovatel předloží Seznam určených a poučených pracovníků Poskytovatele (Příloha č. 8), jakožto doklad o poučení osob Poskytovatele pověřených součinností a odpovědných za plnění předmětu Smlouvy, podle § 9 odst. 1 zákona č. 412/2005 Sb., podepsaný osobou oprávněnou jednat ve věci této Smlouvy.

## Poskytovatel může v nezbytných případech využít třetích osob (subdodavatelů a jejich pracovníků), přitom však odpovídá, jako by je dle této Smlouvy plnil sám. O takovém postupu je povinen předem písemně informovat Objednatele. Objednatel je oprávněn kteroukoliv třetí osobu odmítnout i bez uvedení konkrétního důvodu (jedná se však především o výhrady k poskytnutému plnění, bezpečnostní požadavky apod.), a to písemně do dvou (2) pracovních dnů od doručení oznámení Poskytovatele o záměru provést jakoukoli část plnění této Smlouvy prostřednictvím třetích osob. Třetí osoby jsou povinny splňovat a dodržovat všechny požadavky kladené touto Smlouvou na Poskytovatele a jeho pracovníky.

V takovém případě musí být subdodavatel držitelem platného OSVĚDČENÍ PODNIKATELE (dle § 54 zákona č. 412/2005 Sb.), vydaného Národním bezpečnostním úřadem, a to po celou dobu platnosti a účinnosti této Smlouvy, nejméně však po dobu, kdy budou pracovníci subdodavatele službu poskytovat. .

  - Poskytovatel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Objednatele učinit jakékoliv veřejné oznámení, nebo uvádět reference týkající se účasti Poskytovatele na tomto smluvním vztahu.

Smluvní strany nebudou považovat skutečnosti uvedené v textu této Smlouvy za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku.  Údaje a sdělení ve Smlouvě neoznačují za důvěrné ve smyslu ustanovení § 1730 občanského zákoníku. Zavazují se však, že je nebudou zneužívat ani je nepoužijí v rozporu s jejich účelem pro potřeby své nebo jiných osob bez předchozího písemného souhlasu druhé Smluvní strany. Bez jakékoliv újmy ujednání předchozích vět tohoto odstavce Smluvní strany udělí svolení ke zpřístupnění skutečností a informací ve  Smlouvě podle požadavků zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a jejich případnému zveřejnění bez ustanovení jakýchkoliv dalších podmínek, jakož i požadavků zákona o zadávání veřejných zakázek,  na zveřejnění informací o zadaných veřejných zakázkách. Poskytovatel prohlašuje, že si je vědom povinností a následků vyplývajících ze zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, a tímto výslovně souhlasí s uveřejněním této Smlouvy v registru smluv, přičemž pro účely uveřejnění Smlouvy nepovažují Smluvní strany nic z obsahu této Smlouvy ani z metadat k ní se vážících za vyloučené z uveřejnění

Na žádost Objednatele Poskytovatel neprodleně vrátí Objednateli nebo zničí Chráněná data a Důvěrné informace, které již nejsou zapotřebí pro účely plnění této Smlouvy, pokud Poskytovatel nemá zákonnou povinnost je i nadále uchovávat či archivovat.

# Součinnost poskytovatele a objednatele, výměna informací

  - Oprávněné osoby Objednatele a Poskytovatele pro věcná jednání a řešení problémů při plnění této Smlouvy jsou uvedeny v Příloze č. 7 této Smlouvy.

  - Komunikace mezi Smluvními stranami, týkající se plnění předmětu této Smlouvy, bude probíhat prostřednictvím Oprávněných osob Objednatele a Poskytovatele. Smluvní strany se zavazují bezodkladně písemně informovat druhou Smluvní stranu o nastalých a připravovaných změnách, které mohou mít vliv na plnění této Smlouvy, včetně změn Určených pracovníků a Oprávněných osob Smluvních stran (Příloha č. 5 a Příloha č. 7 a č. 8) a doručovacích adres uvedených v této Smlouvě.

  - Smluvní strany se dohodly, že veškerá oznámení a další písemnosti budou zasílat na adresy sídel Smluvních stran uvedené v odstavcích 1.1 a 1.2 této Smlouvy.

  - Smluvní strany se dohodly, že písemným úkonem se pro účely této Smlouvy rozumí úkony učiněné doporučeným dopisem, pomocí datové schránky, doručené osobně nebo jinou formou registrovaného poštovního styku. Oznámení se považují za doručená 7. den po jejich prokazatelném odeslání. Hrozí-li nebezpečí z prodlení, mohou být tyto úkony učiněny i el. poštou s následným potvrzením dopisem. Korespondence týkající se běžných provozních záležitostí může být (v souladu s ujednáními v této Smlouvě) vedena el. poštou bez nutnosti potvrzování dopisem.

# Řešení a specifikace ZÁRUČNÍCH vad

  - Poskytovatel uvede v Akceptačním protokole záruku a délku záruční doby (odstavec 7.6) pro vady, které se v souvislosti s plněním předmětu této Smlouvy mohou v záruční době vyskytnout. Záruční vady musí být u Poskytovatele reklamovány nejpozději v poslední den trvání záruky oznámením Určeného pracovníka Objednatele, a to písemně, e-mailem. Oznámené vady plnění musí být dostatečně specifikovány. Poskytovatel povede evidenci oznámených vad, spolu s údaji o způsobu a stavu jejich řešení. Na vyžádání Poskytovatel umožní Objednateli do této evidence přístup.

  - Oznámení vad musí obsahovat :

- identifikaci Objednatele (MZV),

- klasifikaci vady (havárie / výpadek / závada),

- jméno osoby (Určený pracovník Objednatele), která vadu oznamuje, telefon, e-mail,

- kontakt (jméno, telefon, e-mail) na osobu, která bude na straně Objednatele spolupracovat při odstranění vady, pokud se liší od osoby, která vadu oznamuje,

- popis vady, příp. chybové hlášení systému.

  - Určení pracovníci Poskytovatele a Objednatele jsou povinni při řešení vad ve všech potřebných směrech bezprostředně spolupracovat. V případě změn Smluvní strany oznámí druhé straně bez zbytečného odkladu písemně jména nově Určených pracovníků Objednatele či Poskytovatele.

  - Poskytovatel odstraní reklamované/oznámené vady, na něž se vztahuje záruka, bezplatně. Rovněž pokud oprava ohlášené vady vyvolá jiné vady, odstraní Poskytovatel takové vady bezplatně.

  - Záruční doba na úpravy SW je nejméně 6 (šest) měsíců, záruční doba na služby poskytované touto Smlouvou je nejméně 3 (tři) měsíce. Vyskytnou-li se specifické důvody pro jinou délku záruční doby, než je uvedena v předchozí větě, Poskytovatel je v Akceptačním protokole řádně písemně zdůvodní; Objednatel však není povinen kratší záruční dobu akceptovat. Takový Akceptační protokol nabude účinnosti podpisem Oprávněné osoby Objednatele.

# Sankce

  - V případě prodlení Objednatele s úhradou faktury po lhůtě splatnosti za plnění řádně poskytnuté v souladu s touto Smlouvou je Poskytovatel oprávněn účtovat Objednateli úrok z prodlení za každý den prodlení ve výši podle příslušných právních předpisů (§ 1802 a násl. a § 1970 občanského zákoníku a nařízení vlády č. 351/2013 Sb.).

  - V případě nedodržení časových lhůt při odstraňování poruch dle odstavce 4.2.6 této Smlouvy („Havárie“, „Výpadek“, „Závada“) je Poskytovatel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši:

- 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) za každou započatou hodinu prodlení v případě poruchy typu „Havárie“,

- 3.000,- Kč (slovy: tři tisíce korun českých) za každou započatou hodinu prodlení v případě poruchy typu „Výpadek“,

- 3.000,- Kč (slovy: tři tisíce korun českých) za každý započatý den prodlení v případě poruchy typu „Závada“.

- Smluvní strany se dohodly, že celková výše smluvních pokut vyúčtovaných Objednatelem Poskytovateli podle tohoto odstavce 15.2 může dosáhnout za každý jednotlivý případ maximálně výše 1/24 maximální roční ceny podpory a servisu uvedené v Příloze č. 4.

  - Při prokazatelném trvajícím porušení povinnosti Poskytovatele vyplývající z této Smlouvy při plnění předmětu této Smlouvy a při neodstranění závadného stavu ve lhůtě stanovené Objednatelem v písemné výzvě k nápravě, popř. ve lhůtě, na které se Smluvní strany písemně dohodnou na základě písemné výzvy Objednatele, je Poskytovatel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 250.000,- Kč (slovy: dvě stě padesát tisíc korun českých) za každý takový jednotlivý případ, avšak nejvýše celkem 4.000.000,- Kč (slovy: čtyři miliony korun českých). Tato smluvní pokuta se nevztahuje na porušení povinnosti Poskytovatele dodržet lhůty v případě poruch specifikovaných v odstavci 15.2 („Havárie“, „Výpadek“, „Závada“).

  - Bude-li Poskytovatel zveřejněn v příslušném registru jako tzv. nespolehlivý plátce daně z přidané hodnoty, popř. nezveřejní-li Poskytovatel v souladu se zákonem svůj bankovní účet či účty, na které má být dle vystavovaných faktur Poskytovatele plněna DPH (daň z přidané hodnoty) za uskutečněná zdanitelná plnění, zavazuje se uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 250.000,- Kč (slovy: dvě stě padesát tisíc korun českých) za každý jednotlivý případ takového porušení, avšak nejvýše celkem 4.000.000,- Kč (slovy: čtyři miliony korun českých).

  - Poruší-li Poskytovatel povinnosti vyplývající z příslušných právních předpisů na ochranu utajovaných informací či osobních údajů nebo poruší-li povinnost mlčenlivosti ve vztahu k Důvěrným informacím vymezeným v Článku 12 této Smlouvy, zavazuje se uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 250.000,- Kč (slovy: dvě stě padesát tisíc korun českých) za každý jednotlivý případ takového porušení, avšak nejvýše celkem 4.000.000,- Kč (slovy: čtyři miliony korun českých).

  - Uplatněním nebo zaplacením jakékoli smluvní pokuty sjednané v této Smlouvě není dotčeno právo Objednatele na náhradu škody či jiné újmy v plné výši; odpovědnost Poskytovatele podle jiných právních předpisů tím není vyloučena. Smluvní pokuta bude uplatněna samostatnou písemnou výzvou a na její zaplacení se odpovídajícím způsobem vztahují platební a fakturační podmínky uvedené v Článku 7. této Smlouvy, s výjimkou splatnosti, která u smluvní pokuty činí sedm (7) kalendářních dnů.

# Platnost A ÚČINNOST smlouvy

## Smlouva se uzavírá na dobu určitou do 31. 12. 2024 a nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední ze Smluvních stran. Účinnosti Smlouva nabývá dnem jejího uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Uveřejnění této Smlouvy v registru smluv v souladu s platnými právními předpisy zajistí Objednatel. Smluvní strany se dohodly, že plnění podle této Smlouvy bude zahájeno dnem 1. 7. 2021.

  - Smluvní vztah založený touto Smlouvou, nebo jeho části mohou být ukončeny dohodou Smluvních stran, výpovědí, okamžitým zrušením a odstoupením od Smlouvy – viz zde dále.

### 16.2.1     Dohoda Smluvních stran o ukončení Smlouvy musí být písemná.

### 16.2.2     Výpověď

### 16.2.2.1 Objednatel může Smlouvu písemně vypovědět s šestiměsíční (6) výpovědní lhůtou i bez uvedení důvodů výpovědi s tím, že výpovědní lhůta počíná běžet prvním dnem v měsíci následujícím po měsíci, ve kterém byla výpověď doručena Poskytovateli. Objednatel má právo na poskytování předmětných služeb do data ukončení této Smlouvy výpovědí.

### 16.2.2.2  Objednatel může Smlouvu písemně vypovědět s jednoměsíční (1) výpovědní lhůtou z důvodu ukončení provozu IS MZV-V, jako informačního systému nakládajícího s utajovanými informacemi dle vyhlášky č. 523/2005 Sb., o bezpečnosti informačních a komunikačních systémů a dalších elektronických zařízení nakládajících s utajovanými informacemi a o certifikaci stínících komor, ve znění vyhlášky č. 453/2011 Sb.

### 16.2.2.3  Poskytovatel může Smlouvu písemně vypovědět s šestiměsíční (6) výpovědní lhůtou i bez uvedení důvodů výpovědi s tím, že výpovědní lhůta počíná běžet prvním dnem v měsíci následujícím po měsíci, ve kterém byla výpověď doručena Objednateli. Objednatel má právo na poskytování předmětných služeb do data ukončení Smlouvy výpovědí.

### 16.2.3  Objednatel může okamžitě zrušit platnost a účinnost Smlouvy v případě zániku platnosti osvědčení Poskytovatele pro přístup k utajovaným informacím minimálně pro stupeň utajení „DŮVĚRNÉ“ dle zákona č. 412/2005 Sb.

## 16.2.4      Odstoupení od Smlouvy

## 16.2.4.1   Smluvní strana je oprávněna odstoupit od Smlouvy v případě, že druhá  Smluvní strana přes písemné upozornění na podstatné porušení Smlouvy toto porušení v poskytnuté lhůtě, která nesmí být kratší než 15 (patnáct) dnů, neodstranila. Za podstatné porušení se považuje opakované porušení povinnosti či závazků této Smlouvy, jakož i jiná porušení, která Smluvní strana za podstatné porušení předem, nejméně 10 (deset) pracovních dnů písemně oznámí druhé Smluvní straně.

### 16.2.4.2    Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy s účinky od doručení písemného odstoupení Poskytovateli (ex nunc), pokud:

#### Poskytovatel bude zveřejněn v příslušném registru jako tzv. nespolehlivý plátce DPH (daně z přidané hodnoty), popř. Poskytovatel nezveřejní dle požadavků zákona o DPH svůj bankovní účet či účty, na které má být dle vystavovaných faktur Poskytovatele DPH za uskutečněná zdanitelná plnění plněna. Právo Objednatele na smluvní pokutu tím není dotčeno. V případech uvedených v tomto odstavci je Objednatel oprávněn též postupovat dle § 109a zákona o DPH, pokud se tak rozhodne. O takovém postupu je však Objednatel povinen Poskytovatele bezodkladně informovat; nebo

#### Poskytovatel vstoupí do likvidace nebo podá sám na sebe insolvenční návrh, nebo pokud insolvenční návrh podá/podají věřitel/é Poskytovatele a Poskytovatel nepodnikne včasné kroky k zamítnutí takového návrhu a neprokáže Objednateli, že takové kroky učinil, nebo pokud bude vydáno rozhodnutí o úpadku Poskytovatele nebo bude insolvenční návrh zamítnut pro to, že majetek Poskytovatele je zcela nepostačující; nebo

#### Dle § 223 zákona o zadávání veřejných zakázek nelze pokračovat v plnění Smlouvy, aniž by byla porušena pravidla uvedená v § 222 téhož zákona, a/nebo měl být Poskytovatel vyloučen z účasti v zadávacím řízení, a/nebo Poskytovatel před zadáním veřejné zakázky předložil údaje, dokumenty, které neodpovídaly skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výběr Poskytovatele, a/nebo výběr Poskytovatele souvisí se závažným porušením povinnosti členského státu ve smyslu Článku 258 Smlouvy o fungování Evropské unie, o kterém rozhodl Soudní dvůr Evropské unie; nebo

#### Pokud Poskytovatel na základě písemné výzvy Objednatele nenahradí třetí stranu (subdodavatele), kterou využívá k plnění předmětu Smlouvy a u které byly na základě Auditu provedeného dle Článku 11. odst. 11.3.7. Smlouvy zjištěny nedostatky.

### 16.2.4.3  Poskytovatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy s účinky od doručení    písemného odstoupení Objednateli (ex nunc), pokud je Objednatel opakovaně v prodlení s úhradou ceny za plnění či jeho části dle této Smlouvy déle než 30 (třicet) dní po splatnosti a nezjedná nápravu ani v dodatečné nejméně desetidenní (10) lhůtě od doručení písemného upozornění Poskytovatele na možnost odstoupení od Smlouvy.

### 16.2.4.4    Odstoupení nabývá účinnosti dnem doručení písemného oznámení o odstoupení    druhé Smluvní straně.

### 16.2.4.5   Při odstoupení od Smlouvy může každá Smluvní strana požadovat navrácení   toho, co v souladu se Smlouvou poskytla, pokud současně navrátí vše, co v souladu se Smlouvou přijala. Jestliže se navrácení věcného plnění (in natura) jeví jako nemožné či nevhodné, musí být poskytnuta finanční náhrada v míře, v jaké přijaté plnění mělo prospěch pro Smluvní stranu, která požaduje jeho navrácení. Vzhledem k tomu, že plnění Smlouvy je v daném případě rozloženo na časové úseky a Smlouva je dělitelná, lze  navrácení požadovat pouze  za období následující poté, co odstoupení nabylo účinnosti. Odstoupení od Smlouvy osvobozuje obě Smluvní strany od povinností plnit v budoucnu vzájemné závazky. Vrací-li plnění ta strana, která odstoupila od Smlouvy, má nárok na úhradu nákladů s tím spojených.

### V případě, že Smlouva bude ukončena některým ze způsobů uvedených v tomto článku 16 je Poskytovatel povinen provést soupis všech plnění řádně poskytnutých Objednateli nejpozději do tří (3)  pracovních dnů po ukončení účinnosti Smlouvy s tím, že Poskytovateli vzniká nárok na zaplacení ceny za tato plnění prokazatelně a řádně poskytnutá a u plnění podléhajících akceptačnímu řízení i Objednatelem akceptovaná s výsledkem akceptace „bez výhrad“, avšak vždy pouze za předpokladu, že taková prokazatelně poskytnutá, resp. bez výhrad akceptovaná plnění mají pro Objednavatele sama o sobě i bez zbytku částí plnění význam ve smyslu ustanovení § 2004 odst. 2 občanského zákoníku. U plnění podléhajících akceptačnímu řízení akceptací přechází na Objednatele vlastnictví a právo užívání těchto plnění a akceptace „bez výhrad“ je podmínkou pro zaplacení za takové plnění, není-li Smluvními stranami písemně dohodnuto jinak.

### Ukončením této Smlouvy některým ze způsobů uvedených v tomto článku 16 nejsou dotčena ustanovení Smlouvy týkající se zejména práv na náhradu škody, smluvní pokuty, ochranu důvěrných a chráněných informací, řešení sporů, jakož i ustanovení týkající se práv a povinností, které z povahy věci mají trvat i po ukončení Smlouvy, např. ujednání o vlastnických a autorských právech, záruce nebo je tak ve Smlouvě výslovně uvedeno.

#### 16.2.7  Ukončením Smlouvy zůstávají nedotčeny i Licence poskytnuté Objednateli.    Poskytovatel se zavazuje, že v případě ukončení této Smlouvy způsobem dle Článku 16. poskytne součinnost

# Závěrečná ustanovení

  - Smluvní vztah mezi Smluvními stranami se řídí českým právním řádem. Smlouva se řídí zejména občanským zákoníkem (zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů), autorským zákonem (zákon č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů), zákonem č. 412/2005 Sb. (o ochraně utajovaných informací a bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů) a zákonem č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů.

  - Smluvní strany se zavazují při vzájemné spolupráci dodržovat platné právní předpisy České republiky týkající se ochrany osobních údajů, včetně nařízení GDPR.

  - Smluvní strany se dohodly, že tato Smlouva může být uzavřena výhradně v písemné formě s podpisy obou Smluvních stran na téže listině. Písemná forma se vyžaduje také pro jakoukoli změnu či doplnění Smlouvy, i pro právní jednání směřující k ukončení této Smlouvy či pro právní jednání vedoucí k postoupení či převedení práv a povinností z této Smlouvy na třetí osobu. Za písemnou formu není považována výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv, není-li v této Smlouvě u konkrétních ustanovení uvedeno jinak.

  - Smluvní strany se dohodly, že rozsah poskytované systémové podpory a kontrol může být po dohodě, učiněné dodatkem k této Smlouvě (odstavec 17.8), snížen.

### Objednatel bude Poskytovatele o této skutečnosti písemně informovat minimálně tři celé měsíce dopředu,

### Cena stanovená podle článku 6 bude odpovídajícím způsobem snížena, v závislosti převzetí nebo snížení konkrétních prací na základě kalkulace měsíční ceny podpory a servisu (viz Příloha č. 4 této Smlouvy).

  - V případě, že mezi Smluvními stranami nedojde k dohodě v jakémkoliv bodě plnění podle této Smlouvy, postupuje se následovně: vyvolá se jednání mezi Oprávněnými osobami Objednatele a Poskytovatele na úrovni odpovídající dané neshodě, uvedenými v Příloze č. 7 této Smlouvy. V případě, že nedojde na dané úrovni k dohodě, postupuje se řešení zástupcům o organizační úroveň výše. Osobami pro konečné rozhodnutí v záležitostech Smlouvy jsou osoby, které tuto Smlouvu podepisují.

  - Smluvní strany se zavazují vyvinout maximální úsilí k odstranění vzájemných sporů vzniklých v průběhu plnění této Smlouvy nebo v souvislosti s touto Smlouvou. Všechny spory budou primárně řešeny formou dohody Oprávněných osob Objednatele a Poskytovatele. Výsledek dohody o řešení sporu musí být zaznamenán písemně.

  - Nedojde-li do 60 dní od začátku jednání mezi Smluvními stranami k dohodě, může strana žalující podat žalobu k místně a věcně příslušnému obecnému soudu. V případě soudního řešení sporů mezi Smluvními stranami je místně příslušným soudem Městský soud v Praze.

  - Veškeré změny či doplnění Smlouvy lze činit pouze na základě písemné dohody Smluvních stran. Taková dohoda musí mít podobu datovaných, postupně číslovaných, čísly jednacími opatřených a oběma Smluvními stranami podepsaných dodatků Smlouvy.

  - Poskytovatel prohlašuje, že splňuje veškeré podmínky a požadavky na odbornou způsobilost v této Smlouvě stanovené a je oprávněn tuto Smlouvu uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsažené po celou dobu jejího trvání.

  - Poskytovatel je podle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (zákon o finanční kontrole) osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů, tj. i této Smlouvy.

  - Poskytovatel tímto prohlašuje, že v době uzavření této Smlouvy není vůči němu vedeno řízení dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zavazuje se bezodkladně informovat Objednatele o všech skutečnostech o hrozícím úpadku, popř. o prohlášení úpadku na jeho osobu.

  - V případě, že kterékoli ustanovení této Smlouvy je nebo se stane či bude shledáno neplatným nebo nevymahatelným či nicotným, neovlivní to (v nejvyšším rozsahu povoleném právními předpisy) platnost zbývajících ustanovení této Smlouvy. Smluvní strany této Smlouvy se v takových případech zavazují nahradit neplatné či nevymahatelné či nicotné ustanovení ustanovením platným a vymahatelným, které bude mít do nejvyšší možné míry stejný a právními předpisy přípustný význam a účinek, jako byl záměr ustanovení, jež má být nahrazeno.

  - V případě rozdílu mezi textem Smlouvy a textem jejích příloh má přednost text Smlouvy.

  - Tato Smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu Smlouvy a všech náležitostech, které Smluvní strany měly a chtěly ve Smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této Smlouvy. Žádný projev Smluvních stran učiněný při jednání o této Smlouvě ani projev učiněný po uzavření této Smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této Smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze Smluvních stran.

  - Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této Smlouvy byla jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi Smluvními stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu této Smlouvy, ledaže je ve Smlouvě výslovně sjednáno jinak.

  - Smluvní strany si sdělily všechny skutkové a právní okolnosti, o nichž k datu podpisu této Smlouvy věděly nebo vědět musely, a které jsou relevantní ve vztahu k uzavření této Smlouvy. Kromě ujištění, která si Smluvní strany poskytly v této Smlouvě, nebude mít žádná ze Smluvních stran žádná další práva a povinnosti v souvislosti s jakýmikoliv skutečnostmi, které vyjdou najevo a o kterých neposkytla druhá Smluvní strana informace při jednání o této Smlouvě.

  - Všechna vyhotovení Smlouvy jsou rovnocenná a mají platnost originálu.

  - Tato Smlouva je vyhotovena v 5 (pěti) shodných výtiscích, z nichž Objednatel obdrží 3 (tři) vyhotovení a Poskytovatel obdrží 2 (dvě) vyhotovení.

  - Nedílnou součástí této Smlouvy je Zadávací dokumentace veřejné zakázky zadavatele/Objednatele a Obchodní nabídka uchazeče/Poskytovatele.

  - Tato Smlouva zahrnuje celkem 10 příloh, které jsou neoddělitelně spojeny se Smlouvou:

### Příloha č. 1 – Opakovaná recertifikace - činnosti

### Příloha č. 2 – Části (komponenty) IS, na které se vztahuje podpora a servis

### Příloha č. 3 – Oblasti primární podpory správy IS MZV-V

### Příloha č. 4 – Kalkulace cen podpory a servisu

### Příloha č. 5 – Seznam Určených pracovníků Objednatele

### Příloha č. 6 – Příklady poruch členěné dle klasifikace poruch

### Příloha č. 7 – Oprávněné osoby Objednatele a Poskytovatele k jednání

Příloha č. 8 – Seznam Určených a poučených pracovníků Poskytovatele

Příloha č. 9 – Vzor Akceptačního protokolu

Příloha č. 10 – Vzor Pracovního výkazu a předávacího protokolu

Podpisy smluvních stran

  - Tato Smlouva obsahuje svobodný projev vůle Smluvních stran.  Na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.

V Praze dne _________				V Praze dne _________

_____________________				_____________________

Příloha č. 1:

OPAKOVANÁ RECERTIFIKACE - činnosti

1 	Provedení analýzy rizik (revize stávající)

2 	Příprava, testy a podpora opakované certifikace - IS MZV-V

3 	- kontrola protectchecker

4 	-aktualizace kontrolních scriptů pro opakovanou certifikaci

5 	- kontrola nastavení tiskáren/scannerů včetně VLAN

6 	- kontrola naplánovaných úloh stanic

7 	- provedení testů pro opakovanou certifikaci (kontrola stanic, V-LAN a serverů)

8 	- vyhodnocení testů

9 	- dokument s výsledky testování

10	Příprava, testy a podpora opakované certifikace subsystémů EU Extranet ČR-V

11 	- provedení testů pro opakovanou certifikaci (kontrola V-LAN a serverů)

12 	- vyhodnocení testů

13 	- dokument s výsledky testování

14 	Organizace a příprava dokumentace pro opakovanou certifikaci

15 	Revize Group Policy (Domain, Domain Controller a Member Servers)

Výstupy

| Popis | Forma předání |
| --- | --- |
| Aktualizovaná projektová a bezpečnostní dokumentace | CD s dokumenty |
| Bezpečností testy IS | CD s testy, protokol |

Příloha č. 2:

| ČÁSTI (KOMPONENTY) IS, NA KTERÉ SE VZTAHUJE PODPORA A SERVIS |  |
| --- | --- |
| Název | Popis |
| Síťové služby | DNS, DHCP |
| AD | Struktura, replikace, skupinové politiky |
| Ostatní služby | WDS, Cluster Service, DFS, Time Service |
| MS PKI | CA |
| MS Servery | OS, doménová funkcionalita |
| MS Stanice | OS, aplikace Protect, CSP pro SmartCard Logon, doménová funkcionalita |
| Protect Gateway Servery | OS, aplikace Protect, aplikace Protect Gateway, doménová funkcionalita |
| Stanice správy klíčů | OS, doménová funkcionalita |
| Aplikace Protect | Funkcionalita bezpečnostní aplikace Protect |
| BOB | Funkcionalita bezpečnostního oddělovacího bloku |
| Čipové karty DECROS | Podpora aplikace Protect a SmartCard Logon |
| Datová dioda | Datová dioda Fox-IT |
| KP třídy prostředků XXX | Podpora implementace prostředků XXX (topologie sítě/konfigurace KP) |
| Aplikace KeyAdmin | Funkcionalita aplikace pro správu čipových karet |
| Aplikace Adduser | Funkcionalita aplikace pro správu uživatelských účtů |
| Aplikace Diodacopy | Automatizovaný přenos a následná distribuce: WSUS, SEP, CRL ext. CA |
| TIME Server | OS, funkcionalita Time Services |
| Print Servis |  |

Příloha č. 3:

OBLASTI PRIMÁRNÍ PODPORY SPRÁVY IS MZV-V

Popis oblasti

AD (kontroly, návrhy na změny a provedení změn, čištění, řešení skupin)

GP (tvorba politik, čištění - zrušení technologií)

UŽIVATELSKÉ PROFILY (různé problémy s profily: migrace profilů na jiný OS, migrace uživatelů mezi jednotlivými SITE)

PKI (kompletní správa offline Root CA a vydávací CA)

TVORBA SKRIPTŮ (automatické kontroly, přesun uživatelský účtů mezi SITE, zakazování uživatelských účtů, instalační skripty, skripty pro správu uživatelského prostředí, jednorázové skripty - odinstalace, řešení problémů, opravy)

DATA SKRIPTY (odmazávání starých dat, odmazávání starých skenů)

BEZPEČNOSTNÍ SPRÁVA (asistence při řešení bezpečnostních incidentů, nastavení ACL [přidávání a odebírání oprávnění pro uživatele/skupiny], řešení problémů s vytvářením uživatelských účtů)

Migrace (nový HW, nový OS, DC, ProtectGateway, Cluster)

BOB (kompletní správa)

Protect (kompletní správa)

KeyAdmin (kompletní správa)

Správa tisku (kompletní správa tisku)

Adduser (kompletní správa a zajištění změn)

Datová dioda Fox-IT (kompletní správa)

Diodacopy (kompletní správa)

WSUS (kompletní správa)

WDS (tvorba nových image, integrace opravných balíčků do image, řešení problémů s WDS, obnova WDS, instalace WDS)

MS Servery (rekonfigurace, kontrola nových serverů)

SW (tvorba nových msi balíčků, tvorba transformačních balíčků, které upravují specifická nastavení aplikací tak, aby vyhovovala IS MZV-V, tvorba ADM šablon, skriptů nebo GP pokud aplikace potřebuje další nastavení, bezpečnostní testování nových aplikací)

VMware (bezpečnostní testování (hardening), upgrade a patchování všech komponent, tvorba a údržba šablon virtuálních serverů)

WAN, LAN (pomoc s konfigurací a debuggingem CISCO směrovačů na WAN i LAN straně XXX-)

Podpora instalace a provozu aplikací v prostředí IS MZV-V

Příloha č. 4:

Kalkulace cen podpory a servisu

| Kalkulace průměrné měsíční ceny podpory a servisu |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Produkt | Jednotka | Kusů | Cena bez DPH/ks (Kč) | Cena celkem bez DPH (Kč) |
| Služba HotLine (odst. 4.1) | paušál | 1 |  |  |
| Bezpečnostní kontroly (odst. 4.3) | paušál | 1 |  |  |
| Odstraňování poruch (odst. 4.2) | hodina | 204 |  |  |
| Aktualizace projektové provozní, technické a bezpečnostní dokumentace (odst. 4.4) | hodina |  |  |  |
| Konzultace a rozvoj (odst. 4.5) | hodina |  |  |  |
| Podpora správy IS MZV-V (odst. 4.6) | hodina |  |  |  |
| Celkem |  |  |  | 663.550,00 |

| KALKULACE MAXIMÁLNÍ ROČNÍ CENY PODPORY A SERVISU |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Produkt | Jednotka | Kusů | Cena bez DPH/ks (Kč) | Cena celkem bez DPH (Kč) |
| Služba HotLine, Servis IS MZV-V (Support) | paušál | 12 |  |  |
| Bezpečnostní kontroly | paušál | 12 |  |  |
| Odstraňování poruch | hodina | 2448 |  |  |
| Aktualizace projektové provozní, technické a bezpečnostní dokumentace | hodina |  |  |  |
| Konzultace a rozvoj | hodina |  |  |  |
| Podpora správy IS MZV-V | hodina |  |  |  |
| Celkem |  |  |  | 11.041.440,00 |

| KALKULACE MAXIMÁLNÍ CENY NÁVRHU NOVÝCH BEZPEČNOSTNÍCH OPATŘENÍ A REALIZACE OPAKOVANÉ RECERTIFIKACE |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Produkt | Jednotka | Kusů | Cena bez DPH/ks (Kč) | Cena celkem bez DPH (Kč) |
| Návrh nových bezpečnostních opatření v IS MZV-V (odst. 4.7) | Cena za celek | 1 |  |  |
| Realizace opakované recertifikace (odst. 4.8 ) | Cena za celek | 1 |  |  |
| Celkem |  |  |  | 1.500.240,00 |

Příloha č. 5:

| SEZNAM URČENÝCH PRACOVNÍKŮ OBJEDNATELE |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Poštovní doména Objednatele: @mzv.cz |  |  |  |
| Jméno a Příjmení | Mobil | Telefon | e-mail |

Příloha č. 6:

| PŘÍKLADY PORUCH ČLENĚNÉ DLE KLASIFIKACE PORUCH |  |
| --- | --- |
| Klasifikace poruch | Popis poruch |
| HAVÁRIE | rozpad replikace AD a DFSR mezi lokalitami s následkem nefunkčnosti celé lokality |
|  | nelze publikovat CRL s následkem nefunkčnosti celého IS MZV-V (uživatelé se nemohou přihlásit) |
|  | výpadek linky mezi lokalitami s následkem nefunkčnosti celé lokality |
|  | nefunkčnost všech DC serverů dostupných v dané lokalitě |
|  | nefunkčnost FS serverů v lokalitě |
|  | nefunkčnost BOB |
| VÝPADEK | rozpad replikace AD a DFSR mezi lokalitami s následkem omezení funkčnosti lokality |
|  | nelze publikovat CRL s budoucím nebezpečím nefunkčnosti IS MZV-V |
|  | výpadek linky mezi lokalitami s budoucím nebezpečím nefunkčnosti lokality |
|  | funkcionalita pouze jednoho DC serveru pro danou lokalitu |
|  | výpadek LN serverů v lokalitě (uživatel dočasně přistupuje na LN server v jiné lokalitě) |
|  | změna chování celé třídy SQL serverů po aktualizaci |
|  | výpadek správy čipových karet |
| ZÁVADA | nefunkčnost automatizovaných testů (testy lze spouštět ručně) |
|  | nefunkčnost automatizovaných administračních procesů (administraci lze provádět ručně) |
|  | nefunkčnost systému distribuce aktualizací OS a aplikací |
|  | omezení možnosti administrace dané komponenty (server, BOB) |
|  | změna chování konkrétní softwarové komponenty po aktualizaci komponenty nebo jiné části IS (SW, OS) |
|  | nelze získávat auditní záznamy z komponenty (server, BOB) |
|  | nefunkčnost NTP serveru |

Příloha č. 7:

| OPRÁVNĚNÉ OSOBY OBJEDNATELE A POSKYTOVATELE K JEDNÁNÍ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Objednatel |  |  |  |
| Jméno a Příjmení | Mobil | Telefon | e-mail |
| Poskytovatel |  |  |  |
| Jméno a Příjmení | Mobil | Telefon | e-mail |

Příloha č. 8:

| SEZNAM URČENÝCH A POUČENÝCH PRACOVNÍKŮ POSKYTOVATELE |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Poštovní doména Poskytovatele: @ |  |  |  |
| Jméno a Příjmení | Mobil | Telefon | e-mail |

Uvedené osoby jsou oprávněny plnit předmět Smlouvy v oblastech nakládání s utajovanými informacemi a splňují podmínky personální bezpečnosti pro přístup k utajované informaci stupně utajení „Důvěrné“ stanovené zákonem č. 412/2005 Sb. a příslušných prováděcích předpisů (vyhlášek) Národního bezpečnostního úřadu.

V 	dne:

Za poskytovatele:

Příloha č. 9  Vzor Akceptačního protokolu

| Smlouva: | xxxxxxx |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Poskytovatel |  | Objednatel |  |

| Místo akceptace: |  |
| --- | --- |
| Datum akceptace: |  |
| Předmět akceptace: |  |
| Výsledek akceptace: | AKCEPTOVÁNO / s výhradami, NEAKCEPTOVÁNO |

- Shrnutí řešení / Splnění kritérií / Rozklad ceny:

| - KALKULACE MĚSÍČNÍ CENY PODPORY A SERVISU |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Produkt | Jednotka | Kusů | Cena bez DPH/ks (Kč) | Cena celkem bez DPH (Kč) |
| Služba HotLine, Paušál servis IS MZV.V – pohotovost (odst. 4.1) | paušál | 1 | xxx | xxxx |
| Bezpečnostní kontroly (odst. 4.3) | paušál | 1 | xxx | xxxx |
| Odstraňování poruch (odst. 4.2) | hodina | xx | xxx | xxxxx |
| Aktualizace projektové provozní, technické a bezpečnostní dokumentace (odst. 4.4) |  |  |  |  |
| Konzultace a rozvoj (odst. 4.5) |  |  |  |  |
| Podpora správy IS MZV-V (odst. 4.6) |  |  |  |  |
| Celkem |  |  |  | xxxxx |

- Přílohy:

- Pracovní výkaz ke smlouvě  xxxxx za měsíc xxxxx

- Předávací protokol CD se zápisy z kontrol

- Poznámky / Výhrady:

| Akceptaci provedl a s výsledkem souhlasí |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Jméno | Podpis |
| S.ICZ a.s. | xxxxxx |  |
| MZV ČR | xxxxxx |  |

- Příloha č. 10 –  Vzor Pracovního výkazu a předávacího protokolu

- Pracovní výkaz ke smlouvě  xxxxx za xxxxxxxx

| Úkol | Příjmení a jméno | Datum | Čas od | Čas do | Hodiny | Text (popis činosti) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - MD_Bezpečnostní kontroly 2020/2021 | - xxxxx | - xxxx | - xxxx | - xxx | - xx | - xxxx |
| - MD_Bezpečnostní kontroly 2020/2021 Celkem |  |  |  |  | - 0,00 |  |
| - MD_Konzultace a rozvoj 2020/2021 | - xxxxx | - xxxx | - xxxx | - xxx | - xx | - xxxx |
| - MD_Konzultace a rozvoj 2020/2021 Celkem |  |  |  |  | - 0,00 |  |
| - MD_Podpora správy IS MZV-V 2020/2021 |  |  |  |  |  |  |
| - MD_Odstraňování poruch 2020/2021 Celkem |  |  |  |  | - 0,00 |  |
| - MD_Podpora správy IS MZV-V 2020/2021 | - xxxxx | - xxxx | - xxxx | - xxx | - xx | - xxxx |
| - MD_Podpora správy IS MZV-V 2020/2021 Celkem |  |  |  |  | - xxx |  |
| Celkový součet |  |  |  |  | xxx |  |

- Přehled tiketů ke smlouvě  xxxxx za xxxxxxxx

| Id | Fronta | Předmět |  | Stav |  | Řešitel | Vytvořeno |  | Vyřešeno | Typ poruchy |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13370 | xxx | xxxxx |  | xxx |  | xxx | xxx |  | xxx | xxxx |  |  |

Vzor předávacího protokolu

| Smlouva: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Poskytovatel |  |  | Objednatel |  |
| Místo předání: |  |  |  |  |
| Datum předání: |  |  |  |  |
| Předmět předání: |  |  |  |  |

Přílohy : (CD-ROM)

Kontroly  (v elektronické podobě na CD):

Xxxxxxx

Xxxxxxx

Xxxxxxx

Aktualizovaná dokumentace

Xxxxx

Xxxxx

Xxxxx

| Předal |  | Převzal |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Jméno: | xxxxx | Jméno: | xxxxxx |
| Podpis: |  | Podpis: |  |