**Doklad** OBJ53 - 49

**ODBĚRATEL - fakturační adresa**

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR

Kaplanova 1931/1

148 00 Praha 11 - Chodov

Česko

**Číslo objednávky 02153/0049**

DODAVATEL

HEDERA ZIMA, spol. S r.o.

Velvěty 10

415 01 Rtyně nad Bílinou

Česká republika

**IČ** 62933591 Nejsme plátci DPH !!! **Typ** Organizační složka státu

|  |  |
| --- | --- |
| **IČ** 25013769 | **DIČ** CZ25013769 |
| **Datum vystavení** | 28.06.2021 **[ Číslo jednací** I S/04324/UL/21 |
| **Datum odeslání** | 28.06.2021 **i Smlouva** |
| **Požadujeme:** |
| **Termín dodání** |  |
| **Způsob dopravy** |  |
| **Způsob platby** |  |
| **Splatnost faktury** | 21 dnů |

V rámci naší rámcové dohody č. j. 03687/SOPK/20 (dále jen "Rámcová dohoda") ze dne 30. 3. 2020 objednáváme provedení opatření v rámci projektu LIFE CS UFE16 NAT/CZ/000639, aktivita C4 - zlepšení druhové struktury porostů v EVL Lovoš (PPK-98/53/21), a to následně dle částí:

1. Ošetření akátových pařezů po těžbě v PSK 267A8c (plocha č. 1, 2, 3, 4, 5, 6) a v PSK 266A8b (plocha č. 7, 8) přípravkem proti vzniku pařezové výmladnosti v souladu s platným Registrem přípravků na ochranu rostlin v termínu nejpozději do 9.7. 2021.
2. Péče o sazenice bude probíhat odstraněním buřeně celoplošným ožínáním nemotorovým nářadím nebo ručními motorovými stroji v termínu od

28. 6. do 16. 7. 2021 v PSK 266 Clb (plocha č. 1, 2), v PSK 266D11 (plocha č. 3, 4) a v PSK 264A4a (plocha č. 7). Maximální výška vyžnutí je 20 cm nad úrovní terénu s důrazem na nepoškození stávající umělé a přirozené obnovy.

1. Výstavba dřevěné oplocenky typu Pacov o výšce 150 cm v PSK 266A8b (plocha č. 8) a v PSK 267A8c (plocha č. 1, 2, 3, 4, 6) o celkové délce oplocení 1 000 m. Výstavba oplocenek bude dokončena nejpozději 15. 8. 2021. Upozorňujeme, že oplocenky musí plnit svoji funkci, v případě terénních nerovností je nutné jednotlivé díly upravit způsobem, aby zvěř nemohla do oplocenek podlézt či přeskočit. Průběžně se bude kontrolovat stav a funkčnost oplocenek.

Tab. č. 1 Vyžínání

Vyžínání

PSK č. plochy plocha (ha) 266Clb 1, 2 0,4 266D11 3, 4 0,23

264A4a 7 0,1

Celkem (ha) 0,73

Tab. č. 2 Výstavba oplocenek Oplocenka typu Pacov, výška 150 cm PSK č. plochy délka oplocení (m)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 267A8C | 1 | 170 |
| 2 | 190 |  |
| 3 | 175 |  |
| 4 | 165 |  |
| 6 | 125 |  |
| 266A8b | 8 | 175 |
| Celkem (m) | 1000 |

Dílčí nebo konečné vyúčtování může být vystaveno za každou část samostatně a to dle podmínek uvedených v rámcové dohodě.

Nedílnou součástí této objednávky jsou

**Řada** OBJ53 **Evidenční číslo** 49 **Číslo objednávky** 02153/0049 **Datum vystavení** 28.06.2021

Příloha č.l - položkový rozpočet

Příloha č.2 - mapový zákres

Na fakturu je nutné úvést: "Managementová opatření jsou realizována pro projekt LIFE České středohoří (LIFE16 NAT/CZ/000639) financovaného Evropskou komisí a Ministerstvem životního prostředí.

Položka MJ Množství MJ Cena/MJ Cena celkem

Lesnická opatření EVL Lovoš,péče o sazenice,ošetře 1.00 185 336.18 185 336.18

**Vystavil(a)**

„ . .. T .

**. . „Přibližná celková cena**

 —

**185 336.18 Kč**

**Razítko a podpis**

Na faktuře prosím uvádějte číslo objednávky!

**Platné elektronické podpisy:**

28.06.2021 12:31:37 - - správce rozpočtu

28.06.2021 12:35:51 - - příkazce operace