Níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany

Česká agentura na podporu obchodu / CzechTrade

se sídlem Dittrichova 1968/ 21, 128 01 Praha 2

IČ: 00001171

DIČ: CZ00001171

jejímž jménem jedná Ing. Radomil Doležal, MBA, generální ředitel

Bankovní spojení (č. účtu):

na straně jedné jako objednatel

(dále jen „Objednatel“)

a

Mladá fronta a.s.

se sídlem Mezi Vodami 1952/9, 143 00 Praha 4-Modřany

Korespondenční adresa: Mezi Vodami 1952/9, 143 00 Praha 4-Modřany

IČ: 49240315

DIČ: CZ49240315

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze oddíl B vložka 1988

jejímž jménem jedná Karel Polcar a Ing. Tomáš Černý, členové představenstva

Bankovní spojení (č. účtu):

na straně druhé jako Poskytovatel

(dále jen „Poskytovatel“)

uzavřely tento

Dodatek č. 2

k Rámcové dohodě o poskytování služeb ze dne 23.11.2017 (dále jen Smlouva)

Smluvní strany se dohodly na následujícím navýšení celkové ceny smlouvy:

|  | cena včetně DPH | bez DPH |
| --- | --- | --- |
| Celková cena smlouvy včetně DPH | 23 516 592,00 | 19 435 200,00 |
| 4 % z původní ceny | 940 663,68 | 777 408,00 |
| Navýšení celkové částky o 4 % | 24 457 255,68 | 20 212 608,00 |

Důvodem pro navýšení ceny jsou následující okolnosti:

- Audit přístupnosti (veřejné instituce musí mít své webové stránky a mobilní aplikace přístupné podle zákona 99/2019 Sb.) odhalil několik závažných nedostatků, které budou opraveny společně se redesignem portálu:

  - Nárazové zvýšené nároky na redakční práce – úprava zhruba 4000 ks anotací a perexů, dokončení otitulkování videí a další dílčí práce napříč portálem

- Nepředpokládané požadavky ze strany partnerů na obsah zásadní pro portál:

  - Změna struktury STI proběhla na straně MZV a následně SINPRO a je nutné implementovat i na straně portálu – úprava 180 teritoriálních stránek a 150 STI

Všechny ostatní body Smlouvy zůstávají v platnosti, pokud se smluvní strany později nehodnou jinak.

Tento dodatek je nedílnou součástí Smlouvy.

Tento dodatek nabývá účinnosti a platnosti dnem zveřejnění v Registru smluv, přičemž jeho zveřejnění zajišťuje Objednatel.

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží po jednom vyhotovení.

Na důkaz výše uvedeného a souladu s obsahem tohoto dodatku připojují zástupci obou smluvních stran své podpisy.

| Objednatel: V Praze dne _______ ................................................................ Česká agentura na podporu obchodu Ing. Radomil Doležal, MBA generální ředitel | Poskytovatel: V ___________ dne ________ ................................................................. Mgr. Ing. Petra Hýsková insolvenční správkyně |
| --- | --- |