Níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany

**Česká agentura na podporu obchodu / CzechTrade**

se sídlem Dittrichova 1968/ 21, 128 01 Praha 2

IČ: 00001171

DIČ: CZ00001171

jejímž jménem jedná Ing. Radomil Doležal, MBA, generální ředitel

Bankovní spojení (č. účtu):

na straně jedné jako objednatel

(dále jen **„Objednatel“**)

a

**Mladá fronta a.s.**

se sídlem Mezi Vodami 1952/9, 143 00 Praha 4-Modřany

Korespondenční adresa: Mezi Vodami 1952/9, 143 00 Praha 4-Modřany

IČ: 49240315

DIČ: CZ49240315

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze oddíl B vložka 1988

jejímž jménem jedná Karel Polcar a Ing. Tomáš Černý, členové představenstva

Bankovní spojení (č. účtu):

na straně druhé jako Poskytovatel

*(*dále jen **„Poskytovatel“**)

uzavřely tento

**Dodatek č. 2**

k Rámcové dohodě o poskytování služeb ze dne 23.11.2017 (dále jen Smlouva)

* 1. Smluvní strany se dohodly na následujícím navýšení celkové ceny smlouvy:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | cena včetně DPH | bez DPH |
| Celková cena smlouvy včetně DPH | 23 516 592,00 | 19 435 200,00 |
| 4 % z původní ceny | 940 663,68 | 777 408,00 |
| **Navýšení celkové částky o 4 %** | **24 457 255,68** | **20 212 608,00** |

* 1. Důvodem pro navýšení ceny jsou následující okolnosti:
* Audit přístupnosti (veřejné instituce musí mít své webové stránky a mobilní aplikace přístupné podle zákona 99/2019 Sb.) odhalil několik závažných nedostatků, které budou opraveny společně se redesignem portálu:
  + Nárazové zvýšené nároky na redakční práce – úprava zhruba 4000 ks anotací a perexů, dokončení otitulkování videí a další dílčí práce napříč portálem
* Nepředpokládané požadavky ze strany partnerů na obsah zásadní pro portál:
  + Změna struktury STI proběhla na straně MZV a následně SINPRO a je nutné implementovat i na straně portálu – úprava 180 teritoriálních stránek a 150 STI
  1. Všechny ostatní body Smlouvy zůstávají v platnosti, pokud se smluvní strany později nehodnou jinak.
  2. Tento dodatek je nedílnou součástí Smlouvy.
  3. Tento dodatek nabývá účinnosti a platnosti dnem zveřejnění v Registru smluv, přičemž jeho zveřejnění zajišťuje Objednatel.
  4. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží po jednom vyhotovení.
  5. Na důkaz výše uvedeného a souladu s obsahem tohoto dodatku připojují zástupci obou smluvních stran své podpisy.

|  |  |
| --- | --- |
| Objednatel:  V Praze dne \_\_\_\_\_\_\_  ................................................................  **Česká agentura na podporu obchodu**  Ing. Radomil Doležal, MBA  generální ředitel | Poskytovatel:  V \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_\_\_\_  .................................................................  Mgr. Ing. Petra Hýsková  insolvenční správkyně |
|  |  |