Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

Smlouva o dílo

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE –    Chodníky Říčanská II. etapa

uzavřená podle § 2586 a následujících zákona č.89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění

Číslo smlouvy objednatele:	 SOD/00580/2017/OIÚ

| OBJEDNATEL: | Město Říčany |
| --- | --- |
| sídlem: | Masarykovo nám. 53/40, 251 01 Říčany |
| zastoupený: | Mgr.Davidem Michaličkou, starostou města |
| bankovní spojení | KB, a.s., pobočka Říčany |
| číslo účtu: |  |
| IČO: | 00240702 |
| DIČ: | CZ00240702 |
| Identifikátor datové schránky: | skjbfwd |
| tel.: |  |
| Email: | stepanka.sritrova@ricany.cz |
| dále „Objednatel“ |  |
| ZHOTOVITEL: | BML, s.r.o. |
| místo podnikání: | Třebohostická 3069/14, Praha 10, 100 00 |
| Korespondenční adresa | Třebohostická 3069/14, Praha 10, 100 00 |
| zastoupený: | Ing. Jan Luxemburk |
| bankovní spojení | MONETA Money Bank, a.s., pobočka Praha 3 - Flora |
| číslo účtu: |  |
| IČO: | 45789371 |
| DIČ: | CZ 45789371 |
| Identifikátor datové schránky | L63zty3 |
| tel.: |  |
| email | Jan.luxemburk@bml.cz |
| dále „Zhotovitel“ |  |

(Objednatel a zhotovitel společně jsou dále v textu označováni jako „smluvní strany“)

I.

Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku je stanovení víceprací na akci „Chodníky Říčanská – II. etapa“ spolu s určením jejich ceny a termínu plnění. Změna rozsahu předmětu díla dle SOD spočívá v navýšení projektových prací  ( řešení  zasakování dešťových vod v úseku 2 a úseku 3, řešení nasvětlení přechodů pro chodce, zdlouhavé projednání s dopravním inspektorátem a s KSUS).

II.

Cena díla

- Cena víceprací, uvedených v tomto dodatku, se sjednává takto:

Cena víceprací: 44.200,- bez DPH, tj. 53.482,-Kč včetně 21% DPH.

Cena méněprací:  0,- Kč bez DPH, tj. 0,- Kč včetně 21% DPH.

III.

Změna předmětu smlouvy

- Během projekčních prací vyvstaly některé dodatečné požadavky na zpracování projektové dokumentace ve všech stupních.  Jedná se o řešení zasakování dešťových vod v úseku 2 a úseku 3, řešení nasvětlení přechodů pro chodce, opakované variantí řešení projektové dokumentace s dopravním inspektorátem a s KSUS.

IV.

Změna termínu plnění

Doba provádění díla se dodatkem č. 2 mění, vzhledem k rozsahu víceprací. Kompletní PD v rozsahu dle článku 1, SOD  /00580/2017/OIÚ včetně jejich dodatků, bude předána maximálně do 2 týdnů od nabytí účinnosti tohoto dodatku č. 2. Projekční práce budou dokončeny maximálně do 3 týdnů od podpisu tohoto dodatku č. 2 včetně podání žádosti o stavební povolení.

V.

Ostatní ujednání

1.	Ostatní ujednání Smlouvy se tímto dodatkem nemění.

2.	   Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jedno zhotovitel.

3.   	Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti podpisem statutárních zástupců objednatele a zhotovitele.   Účinnosti nabývá uveřejněním v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR.

4.   	Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísni nebo za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Dodatek si důkladně přečetly, souhlasí bez výhrad s jeho obsahem a na důkaz toho připojují své podpisy.

5.	Uzavření tohoto dodatku schválila Rada města Říčany dne 10.6.2021 .svým usnesením č. 21-28-009.

6.	Smluvní strany berou na vědomí, že smlouva (dodatek) podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR. Smluvní strany prohlašují, že žádné údaje ve smlouvě (v dodatku) netvoří předmět obchodního tajemství. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění smlouvy (dodatku) v registru smluv zajistí město Říčany.

V Říčanech dne					V Praze dne

…………………………………… 				………………………………………………………….

Mgr. David Michalička			 	                             Ing. Jan Luxemburk

starosta města 						                        jednatel