**SMLOUVA O DÍLO**

**č. 24L 003/2021**

**uzavřená podle ustanovení Občanského zákoníku § 2586 a násl. Zákona č.89-2012 Sb. v platném**

**znění**

**I. SMLUVNÍ STRANY**

1. **Objednatel:**

Obchodní jméno:

**Rozvojový fond Pardubice a.s.**

Sídlo: třída Míru 90, Pardubice, PSČ 530 02

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B,

vložka 1822

bankovní spojení: ČSOB

číslo účtu: 8010-0208211683

Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Alexandrem Krejčířem, předsedou

 představenstva

Mgr. Ondřejem Šebkem, místopředsedou

představenstva

Ing. Helenou Dvořáčkovou, členkou představenstva

Pracovník oprávněný v technických věcech: Petr Hubička

IČO: 252 91 408

DIČ: CZ25291408

1. **Zhotovitel**

**Siemens, s.r.o.,**

**Siemens Infrastructure**

Sídlo: Siemensova 1, 155 00 Praha 13

IČ: 00268577

DIČ: CZ 00268577

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C vložka 625

bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.,

Želetavská 1525/1, 140 92 Praha 4

číslo účtu: 1013384001/2700

zastoupená ve věcech smluvních: David Růžička, DiS., obchodní manažer Comfort Východní Čechy – v plné moci

Ing. Hedvika Nováčková, vedoucí ekonomického úseku Comfort – v plné moci

Zastoupená ve věcech obchodních v rozsahu pověření zastupuje zhotovitele:

Jan Vojáček, 725 505 101, jan.vojacek@siemens.com

Zastoupená ve věcech stavby v rozsahu pověření zastupuje zhotovitele:

Břetislav Šmejkal, 601 158 831, bretislav.smejkal@siemens.com

Korespondenční adresa:

Siemens, s.r.o., Pernerova 168, 531 54Pardubice

**II. PŘEDMĚT A MÍSTO PLNĚNÍ**

1. Předmětem této smlouvy je výměna opravou řídícího systému, profese MaR akci:

**Zimní stadion Pardubice - migrace ŘS - rozvaděč BNO – střecha**

1. Místem plnění se rozumí budova - Zimní stadion Pardubice

3. Zhotovitel v rámci své dodávky díla provede řádně a včas tyto práce:

- zpracování PD na výměnu ŘS v rozvaděči BNO včetně skutečného provedení

- dodávku zařízení dle přiložené cenové nabídky

- zpracování aplikačního SW pro technologie uvedené v projektové dokumentaci

- úpravu vizualizačního SW Desigo Insight

- potřebné servisní práce v rozvaděči BNO, oživení, uvedení do provozu a zaškolení obsluhy

 4. Harmonogram prací:

- zpracování PD a dodání obchodního zboží - do 20 pracovních dnů od doručení závazné objednávky

- úpravy v rozvaděči – do 30 pracovních dnů od obdržení závazné objednávky

- zpracování aplikačního SW - do 35 pracovních dnů od obdržení závazné objednávky

- úprava vizualizačního SW, zaškolení obsluhy, uvedení do provozu vč. dispečerského pracoviště – do 45 pracovních dnů od zaslání závazné objednávky

**III. DOBA PLNĚNÍ**

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínu dle harmonogramu prací

2. Objednatel předá zhotoviteli potřebné povolení ke vstupu, klíče apod. před zahájením prací

3. Dílo bude dokončeno dle harmonogramu prací

4. Dílo se považuje za dokončené, je-li splněná dodávka v celém rozsahu a je-li protokolárně

převzato objednatelem

**IV. CENA**

1. Cena díla vychází z cenových nabídek zhotovitele a činí:

**376 239,-Kč bez DPH**

Slovy: třistasedmdesátšesttisícdvěstětřicetdevětkorun českých bez DPH“

2. Výsledná cena díla se může změnit v případě, že objednatel bude požadovat dodávku obchodního zboží a prací neuvedených v nabídce zhotovitele. Zhotovitel pak vyúčtuje objednateli cenu dodávky a prací dle dohody.

**V. PLATEBNÍ A FAKTURAČNÍ PODMÍNKY,**

1. Zhotovitel je oprávněn vystavit objednateli fakturu na základě předávacího protokolu.

2. Splatnost faktur je 30 dní. Dobou splatnosti se rozumí doba od zaslání faktury objednateli do odepsání příslušné částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele

3. Jakékoliv změny musí být vyhotoveny písemnou formou a odsouhlaseny oběma stranami.

**VI. SMLUVNÍ POKUTY**

1. Zhotovitel zaplatí objednateli za nesplnění povinností dle bodu smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny prací za každý den prodlení ve lhůtě do 15 dní od vyúčtování této sankce

2. Objednatel zaplatí zhotoviteli při nedodržení sjednané doby splatnosti faktur úrok z prodlení ve výši 0,1 % z nezaplacené částky za každý den z prodlení ve lhůtě do 15 dní od vyúčtování této sankce

3. Smluvní strany se dohodly, že výše smluvních pokut uplatňovaných dle této smlouvy jednou smluvní stranou vůči straně druhé, jsou limitovány v souhrnu maximálně do výše 25% celkové ceny díla

**VII. ZÁRUKY**

1. Zhotovitel poskytne na provedené práce záruku 24 měsíců od předání díla objednateli.

2. Budou-li v průběhu záruční lhůty zjištěny vady dodávky, zavazuje se zhotovitel prověřit reklamované vady do 5 pracovních dnů ode dne nahlášení a zajistit bezplatné odstranění vad do 30 dní ode dne odeslání reklamace. Bude-li se jednat o vady bránící užívání a provozu zařízení odstraní zhotovitel reklamované vady do 24 hodin. Odstraněné závady předá zhotovitel objednateli zápisem.

3. Zhotovitel splní svoji povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním. Objednatel je povinen dílo převzít i před dohodnutým termínem jeho ukončení bez vad a nedodělků. O předání a převzetí díla bude smluvními stranami sepsán zápis.

**VIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

1. Závazkové vztahy neupravené touto smlouvou se řídí Občanským zákoníkem

2. Změny a doplňky této smlouvy mohou být prováděny pouze písemnými dodatky

3. Smlouva byla vyhotovena ve dvou číslovaných stejnopisech. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom výtisku

4. Strany se zavazují považovat smlouvu a veškeré k ní poskytnuté informace za důvěrné a se neposkytnout je třetí osobě

5. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána ve shodě s jejich pravou a svobodnou vůlí, s jejich obsahem souhlasí a na důkaz toho ji vlastnoručně nebo elektronicky podepisují.

6. Smluvní strany se dohodly, že celkový rozsah odpovědnosti zhotovitele vůči objednateli za škodu, která objednateli v souvislosti s plněním této smlouvy nebo porušením právního předpisu vznikne, je omezen do výše max. 25% celkové smluvní ceny za dílo dle této smlouvy (bez DPH), a to za veškeré škodní události v jejich souhrnu. Smluvní strany se dohodly, že se nahrazuje pouze skutečná škoda, ušlý zisk ani další typy škod se nenahrazují. Smluvní strany se dohodly, že případné smluvní pokuty či jiné sankce hrazené zhotovitelem objednateli se započítávají na náhradu škody v plné výši. Výše sjednané omezení se nepoužije na náhradu škody způsobenou úmyslně nebo hrubou nedbalostí.

7. Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy:

Příloha č.1 – Cenová nabídka zhotovitele

Příloha č.2 – Obecné obchodní podmínky Siemens, s.r.o.

Příloha č.3 – Plné moci zhotovitele

V Pardubicích dne 21.5. 2021

Za zhotovitele: Za objednatele:

………………………… …………….. ………………………………..

**David Růžička, DiS.** - v plné moci **Ing. Alexandr Krejčíř**

Obchodní manažer Comfort předseda představenstva

Východní Čechy

…………………………… ………….. ……………………………….

**Ing. Hedvika Nováčková** - v plné moci **Mgr. Ondřej Šebek**

Vedoucí ekonomického úseku Comfort místopředseda představenstva

……………………………….

**Ing. Helena Dvořáčková**

členka představenstva