BARBUCHA STUDIO s.r.o.

Zastoupená: Lukášem Menšíkem, jednatelem

Sídlo: Mariánské údolí 126, 261 01, Příbram – Příbram II

IČ: 05213801, DIČ: CZ05213801

(dále jen „zhotovitel“)

a

Národní muzeum,

příspěvková organizace nepodléhající zápisu do obchodního rejstříku, zřízená Ministerstvem kultury ČR, zřizovací listina č. j. 17461/2000 ve znění pozdějších změn a doplňků

sídlo: Praha 1, Václavské nám. 68, PSČ: 115 79

zastoupené: RNDr. Ing. Ivo Mackem, ředitelem Přírodovědeckého muzea

IČ: 00023272

DIČ: CZ 00023272

(dále jen „objednatel“)

# DODATEK č. 4 KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. 191457

I.

Předmět dodatku

            - Smluvní strany se dohodly, že článek III. odstavec 2 se mění:

zahájení prací: ode dne podpisu smlouvy č. 191457

dokončení prací: 31. 8. 2021

            - Ostatní ustanovení smlouvy, která nejsou dotčena tímto dodatkem, se nemění.

            - Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž jeden obdrží zhotovitel a dva objednavatel.

            - Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv.

            - Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavírají na základě svobodné vůle, nikoliv v tísni či za nevýhodných podmínek.

| V …………….. dne |  | V Praze dne |
| --- | --- | --- |
| BARBUCHA STUDIO s.r.o. Lukáš Menšík zhotovitel |  | RNDr. Ing. Ivo Macek Národní muzeum (objednavatel) |