č. j. NPU-430/51604/2021

č. smlouvy  3018H1190001

Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace

IČO: 750 32 333, DIČ: CZ75032333

se sídlem: Valdštejnské nám. 162/3, 118 01 Praha 1 – Malá Strana

zastoupený: Mgr. Petrem Pavelcem, Ph.D., ředitelem Územní památkové správy v Českých Budějovicích

Doručovací adresa:

Národní památkový ústav

územní památková správa v Českých Budějovicích

nám. Přemysla Otakara II. 34, 370 21 České Budějovice

(dále jen „objednatel“)

a

BOLID M s.r.o.

IČO: 263 47 741 DIČ: CZ26347741

Se sídlem: Voršilská 2085/3, 110 00 Praha 1

Zastoupený: XXXXXXXXXXXXXX, jednatel

XXXXXXXXXXX, prokurista

Bankovní spojení: 	177 635 095/0300

Zapsaný v OR u Městského soudu v Praze, oddíl C vložka 116537

Doručovací adresa:

BOLID M s.r.o.,  o.z. Plzeň, Chotíkov 53, 330 17 Chotíkov

Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních: 		XXXXXXXXXXX, prokurista

Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických: 	XXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXX

(dále jen „zhotovitel“)

jako smluvní strany uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

dohodu o změně závazku

I.

Úvodní ustanovení

- Na základě smlouvy o dílo č. j. NPU-430/59275/2019, č. sml. 3018H1190001, ze dne 7. 8. 2019 
ve znění pozdějších dodatků, provedl zhotovitel pro objednatele dílo realizované za finanční podpory z Integrovaného regionálního operačního projektu (IROP), specifického cíle 3.1, pod reg.č. CZ.06.3.33/0.0/0.0/15_015/0000328 – NKP Selský dvůr u Matoušů _Rok na vsi

- Smluvní strany po uzavření smlouvy zahájily vzájemná plnění, v průběhu plnění se smluvní strany ústně dohodly, že k oceňování realizovaných víceprací bude používána jiná cenová soustava, než byla cenová soustava uvedené v zadávacím řízení, konkrétně namísto Katalogu směnných cen stavebních prací ÚRS Praha a.s. se smluvní strany dohodly na užívání cenové soustavy RTS Data. Objednatel převedl nabídku zhotovitele do nové cenové soustavy a  zhotovitel v souladu s touto ústní dohodou používal k ocenění realizovaných víceprací RTS Data. Zhotovitel předal ve stanoveném termínu řádně dokončené dílo objednateli.

- Vzhledem k tomu, že ke změně užívané cenové soustavy došlo mezi smluvními stranami pouze ústní dohodou, smluvní strany touto dohodou v souladu s ust. § 582 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, napravují nedodržení formy právního jednání ujednané stranami.

II.

Předmět dohody

- Smluvní strany prohlašují, že touto dohodou se mění obsah smlouvy č. j. NPU- 430/59275/2019, č.              sml. 3018H1190001, ze dne 7. 8. 2019 ve znění pozdějších dodatků, 
v čl. VI. – Cena díla v odst. 9, a to tak, že nově zní takto: – určení díla, a to tak že se doplňuje o odst. 2.10, který zní takto:

Způsob oceňování dodatečných prací a méněprací:

Zhotovitel stanovil jednotkové ceny prací, dodávek a veškerých dalších položek, které jsou součástí předmětu plnění veřejné zakázky v položkovém rozpočtu. Tyto jednotkové ceny jsou závazné i pro oceňování případných dodatečných stavebních prací nebo méněprací. Oceňování případných dodatečných stavebních prací, u kterých nelze využít jednotkových cen položkového rozpočtu, se provede dle jednotkových cenové soustavy RTS Data, v aktuální cenové úrovni. Nebude-li obsažena jednotková cena v cenové soustavě RTS Data, stanoví se její výše na základě individuální kalkulace dle k předmětné změně, s tím, že přímé náklady (hmoty, mzdy, stroje) budou zdokladované, mohou být doloženy také nabídkou poddodavatele či nabídkou výrobce. Nepřímé náklady (výrobní režie, správní režie a procento zisku) budou započteny ve výši  0% až max. 10% hodnoty změny. Případné dodatečné stavební práce a méněpráce budou řešeny formou tzv. Změnových listů, se zjišťovacím protokolem, který bude obsahovat změnové nebo nové položky. Při zadávání stavebních prací bude dodržen postup stanovený ZZVZ.

III.

Závěrečná ustanovení

  - Tato dohoda byla sepsána ve dvou vyhotoveních. Každá ze smluvních stran obdržela po jednom totožném vyhotovení.

  - Tato dohoda je dodatkem č.  7 výše uvedené smlouvy.

  - Smluvní strany prohlašují, že smlouva č. j. NPU-430/59275/2019, č. sml. 3018H1190001, ze dne 7. 8. 2019  v ostatních ujednáních zůstává beze změn.

  - Tato dohoda nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tato dohoda podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), nabude účinnosti dnem uveřejnění a její uveřejnění zajistí objednatel. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva může být předmětem zveřejnění i dle jiných právních předpisů.

  - Smluvní strany se zavazují spolupůsobit jako osoba povinná v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů.

  - Dohodu je možno měnit či doplňovat výhradně písemnými číslovanými dodatky.

  - Smluvní strany prohlašují, že tuto dohodu uzavřely podle své pravé a svobodné vůle prosté omylů, nikoliv v tísni a že vzájemné plnění dle této smlouvy není v hrubém nepoměru. Dohoda 
je pro obě smluvní strany určitá a srozumitelná.

  - Informace k ochraně osobních údajů jsou ze strany NPÚ uveřejněny na webových stránkách www.npu.cz v sekci „Ochrana osobních údajů“.

V Českých Budějovicích, dne	 28. 6. 2021				       V Plzni, dne 25. 6. 2021

……………………………………	                                   		       ……………………………………

Mgr. Petr Pavelec, Ph.D.                                                                        XXXXXXXXX

Ředitel NPÚ ÚPS v Č. Budějovicích                                                       prokurista