**SMLOUVA O DÍLO**

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  
uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi

**1 Objednatelem**

**Střední škola designu Lysá nad Labem, příspěvková organizace**  
IČ: 00663565  
Stržiště 475, 289 22 Lysá nad Labem  
zastoupená: Ing. Bc. Irenou Mázlovou

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxx

(dále jen jako „Objednatel“) na straně jedné

a

**2 Zhotovitelem**

**Korec s.r.o.**  
IČ: 25685317, DIČ: CZ 25685317  
Máchova 2268, 288 02 Nymburk

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen jako „Zhotovitel“) na straně druhé

**I. Předmět smlouvy**

(1) Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a své nebezpečí pro objednatele dílo Výměna podlahové krytiny (dále jen „Dílo“) v rozsahu dle článku II této smlouvy.

(2) Objednatel se zavazuje Dílo převzít a zaplatit za něj Zhotoviteli cenu sjednanou níže v čl. III této smlouvy.

**II. Rozsah díla**

1. Chodba, plocha 71 m2

Demontáž stávající krytiny, penetrování, stěrkování stěrkou do 5 mm vrstvy, dodávka PVC NFE AMOS, lepení včetně svaření, dodávka a instalace obvodových lišt

1. 2 x Pokoj+ chodbička, plocha á 20,30 m2

Demontáž stávající krytiny, penetrování, stěrkování stěrkou do 5 mm vrstvy, dodávka podlahy Design Extreme click Rigid 5+1 mm nášlap 0,55 mm, montáž podlahy, dodávka a montáž obvodové lišty Smart

1. Cestovné, přesun materiálu, likvidace původní krytiny.

**III. Cena Díla a způsob její úhrady**

1. Cena Díla byla stranami smlouvy stanovena ve výši 99.999,- Kč + DPH, tj. celkem 120.999,- Kč s DPH.
2. Cena za dílo je konečná, ani jedna strana není oprávněna požadovat změnu ceny díla proto, že si dílo vyžádalo jiné úsilí nebo jiné náklady, než bylo předpokládáno.

(3) Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli zálohy.

(4) Zhotovitel je oprávněn vyúčtovat cenu díla po řádném a úplném dokončení díla bez vad a nedodělků a jeho převzetí objednatelem, a to na základě vzájemně písemně odsouhlaseného předávacího protokolu.

(5) Faktura je splatná ve lhůtě 14 dní od jejího doručení objednateli za předpokladu, že bude vystavena v souladu s platebními podmínkami a bude splňovat všechny uvedené náležitosti, týkající se vystavené faktury.

**IV. Doba a místo plnění**

(1) Zhotovitel provede dílo nejpozději do 15.8.2021.

(2) Zhotovitel provede dílo v budově domova mládeže, Přemyslova 592, Lysá nad Labem.

**V. Předání a převzetí díla**

(1) Dílo bude předáno Zhotovitelem a převzato Objednatelem nejpozději do dvou dnů od zhotovení díla bez vad a nedodělků.

(2) O předání a převzetí Díla sepíší Zhotovitel s Objednatelem protokol.

(3) Bude-li mít Dílo v okamžiku předání a převzetí zjevné vady a nedodělky, sepíší strany protokol obsahující výčet těchto vad a nedodělků a lhůtu pro jejich odstranění. Objednatel není povinen převzít dílo dříve, než dojde k odstranění všech vad a nedodělků na náklad Zhotovitele.

**VI. Práva a povinnosti stran**

(1) Zhotovitel je povinen provést dílo s potřebnou péčí tak, aby mohlo být předáno Objednateli bez vad a nedodělků nejpozději v termínu uvedeném v čl. IV této smlouvy.

(2) Objednatel nebo jím zmocněná osoba, paní xxxxxxxxxxxxxxx, tel. xxxxxxxxxxxx je oprávněn kontrolovat provádění Díla, zejména zda je prováděno v souladu s touto smlouvu a obecně závaznými právními předpisy, jakož i upozorňovat Zhotovitele na zjištěné nedostatky.

(3) Práva a povinnosti stran touto smlouvou výslovně neupravené se řídí českým právním řádem, zejména občanským zákoníkem.

**VII. Smluvní pokuty**

(1) Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny Díla za každý den prodlení s dokončením a předáním v termínu podle čl. IV této smlouvy.

(2) Objednatel je povinen zaplatit Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny Díla za každý den prodlení s platbou ceny Díla.

(3) Objednatel je dále povinen zaplatit Zhotoviteli úrok z prodlení v zákonné výši za každý den prodlení s platbou ceny Díla.

**VIII. Rozhodčí doložka**

(1) Všechny spory vznikající z této smlouvy a v souvislosti s ní budou rozhodovány s konečnou platností u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky podle jeho řádu jedním rozhodcem jmenovaným předsedou Rozhodčího soudu.

**IX. Závěrečná ustanovení**

(1) Tato smlouva může být měněna pouze písemnými dodatky na základě souhlasu obou stran.

(2) Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, při čemž každá ze stran obdrží po jednom.

(3) Tato smlouva nabývá platnosti i účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv, které provede Objednatel.

V Lysé nad Labem dne……………                             V Lysé nad Labem dne ………………

………………………………                                        ………………………………

**Objednatel                                                                 Zhotovitel**