**S M L O U V A O D Í L O**

**č. objednatele HM/08/2021/IROP2**

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "občanský zákoník"), mezi níže uvedenými smluvními stranami

**I. SMLUVNÍ STRANY**

**1.1 Objednatel: Husitské muzeum v Táboře**

 se sídlem nám. Mikuláše z Husi 44/5, 390 01 Tábor

 zastoupené ředitelem Husitského muzea v Táboře, Mgr. Jakubem Smrčkou, Th.D.

 zástupce pro věci smluvní Mgr. Jakub Smrčka, Th.D.

 zástupce pro věci realizace Mgr. Líza Faktorová,

 email: faktorova@husitskemuzeum.cz

IČO 00072486 DIČ CZ00072486 (není plátce DPH)

 bankovní spojení: ČNB Praha

 číslo účtu: 1339081/0710

 ID datové schránky: 6xt5674

 tel. ústředna: 381 252 242, 381 251 884, mob. 778 495 155 (Mgr. Líza Faktorová),

 mob. 605 253 352 (Jakub Smrčka)

(dále jen "obj.ednatel")

**1**.2 Zhotovitel: **Art rescue s.r.o.**

 se sídlem: Opatovická 1315/7, Praha 1, 110 00

 zástupce pro věci smluvní Ak. mal. Lenka Helfertová

 zástupce pro věci realizace Ak. mal. Lenka Helfertová

 odborné vedení provádění restaurátorských prací: Ak. mal. Lenka Helfertová

 - licence Ministerstva kultury: Restaurovat malířská umělecká díla, polychromovaná sochařská

 IČO 05904382 DIČ CZ 05904382

 obchodní rejstřík C 272760 vedená u Městského soudu v Praze bankovní spojení Fio banka a.s.

 číslo účtu 2501186965/2010

 tel. +420603585268 email: artrescuecz@gmail.com

(dále jen "zhotovitel")

1. **PŘEDMĚT PLNĚNÍ (DÍLO)**

2.1 Předmětem plnění této smlouvy je restaurování sbírkových předmětů v rámci realizace projektu „Zlepšení podmínek uložení a prezentace podsbírek Husitského muzea v Táboře II“, a to restaurování plastik č. 1 podle zadávacích podmínek veřejné zakázky objednatele s názvem „**Restaurování sbírkových předmětů – Plastiky 1**“ (dále jen „veřejná zakázka“) zadávané v zadávacím řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), a nabídky zhotovitele podané v tomto zadávacím řízení (dále jen „dílo“).

###### **URČENÍ DÍLA**

3.1 Dílo je vymezeno:

* zadávacími podmínkami předmětné veřejné zakázky, zejména restaurátorskými záměry v příloze č. 1 zadávací dokumentace veřejné zakázky,
* nabídkou zhotovitele podanou v předmětném zadávacím řízení veřejné zakázky, zejména oceněným soupisem prací zhotovitele (nabídkový rozpočet zhotovitele), který je přílohou této smlouvy,
* touto smlouvo o dílo (dále jen „smlouva“).

3.2Zhotovitel se zavazuje provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit smluvní cenu díla. Zhotovitel se zavazuje při realizaci díla postupovat podle této smlouvy v souladu se zadávacími podmínkami veřejné zakázky, dle pokynů objednatele a v souladu s příslušnými právními předpisy a normami.

3.3 Součástí předmětu plnění je i provedení všech dalších činností souvisejících s restaurátorskými pracemi a nezbytných pro řádné dokončení díla, zejména:

- zajištění nezbytných opatření nutných pro neporušení díla při manipulaci s ním, při převozu do ateliéru a při provádění restaurátorských prací vč. převozu díla do ateliéru,

- zajištění a provedení všech opatření organizačního a technologického charakteru k řádnému provedení díla vč. koordinační a kompletační činnosti, zabezpečení díla po dobu přerušení prací, zajištění bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, ochrany životního prostředí a dodržování požárních a hygienických předpisů,

- veškeré práce, dodávky a služby související s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob a majetku vč. pojištění,

- dodání veškerých materiálů potřebných pro odborné provádění díla v souladu se zadávací dokumentací a provedení prací v kvalitě pro zachování uměleckých hodnot díla pro další generace,

- zabezpečení předmětu restaurování proti odcizení či poškození vlivem prostředí.

3.4 Realizace díla zahrnuje veškeré práce, dodávky a služby nezbytné k úplnému provedení díla tak, aby po dokončení splnilo všechny požadované parametry podle zadávací dokumentace veřejné zakázky a dle této smlouvy. Předmět smlouvy je splněn, tj. dílo je provedeno, je-li dílo v souladu s touto smlouvou dokončeno a předáno. O předání a převzetí díla musí být pořízen protokol podepsaný oběma smluvními stranami.

3.5 Zhotovitel předá objednateli dokumentaci restaurování (závěrečnou restaurátorskou zprávu) 1x v tištěné formě a 1x v elektronické formě (DVD-ROM, na němž budou kromě ucelené zprávy i jednotlivé fotografie samostatně). Zhotovitel neposkytne ani neumožní dokumentaci předmětu restaurování třetí osobě a nebude bez svolení objednatele předmět restaurování publikovat.

**IV. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ**

4.1 **Doba plnění – zhotovitel se zavazuje zahájit realizaci díla bez odkladu po nabytí účinnosti smlouvy a ukončit realizaci díla vč. předání a převzetí díla nejpozději do 24 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy.**

Délka doby realizace díla je **stanovena v měsících, přičemž lhůta začíná běžet měsícem následujícím po nabytí účinnosti smlouvy a končí posledním dnem v posledním měsíci**. Předání a převzetí díla musí proběhnout do konce stanovené lhůty pro ukončení realizace díla.

Smluvní strany se výslovně dohodly, že běh lhůty pro realizaci díla může být přerušen pouze z objektivních důvodů, které nezpůsobila žádná ze smluvních stran, přičemž takovéto přerušení musí být jasně vymezeno a nezapočítává se do celkové délky doby realizace díla. Pokud se plnění smlouvy stane nemožným z důvodů objektivních překážek v realizaci díla (tj. z důvodu vyšší moci), lhůta pro realizaci díla se přerušuje po dobu trvání těchto důvodů, tj. lhůta pro realizaci díla po dobu trvání překážek v realizaci díla ve smyslu uvedeném výše neběží. Údaj o této skutečnosti smluvními stranami odsouhlasen a bude o něm pořízen dodatek ke smlouvě.

4.2 **Místo plnění**

Místem plnění je ateliér zhotovitele.

V. CENA

 5.1 Cena díla je stanovena na základě výsledku předmětného zadávacího řízení a nabídky zhotovitele, je cenou nejvýše přípustnou za splnění díla dle této smlouvy a činí celkem:

 **580 000,-Kč bez DPH**

 **87 000,-Kč DPH, tj. 15 %**

# 667 000,-Kč celkem vč. DPH

 Tato cena je doložena **nabídkovým rozpočtem zhotovitele**, tj. oceněným soupisem prací v příloze této smlouvy.Cena díla je platná a nepřekročitelná po celou dobu trvání smlouvy a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s plněním této smlouvy;součástí sjednané ceny jsou tedy i práce, dodávky a služby, které v dokumentaci nebo popisu díla výslovně uvedeny nejsou, ale o kterých zhotovitel vzhledem ke svým odborným znalostem vědět měl nebo vědět mohl. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce, dodávky, služby, poplatky a jiné náklady nezbytné pro řádnou a úplnou realizaci díla a rovněž zisk zhotovitele. Cena díla tak mj. zahrnuje náklady na dopravu na místo plnění i zpět (vč. pojištění při převozu díla do a z ateliéru), zajištění koordinační a kompletační činnosti a pojištění.

5.2 Smluvní strany se dohodly, že cenu díla bude možné změnit, dojde-li ke změně daňových předpisů majících vliv na výši nabídnuté ceny.

5.3 Zhotovitel nemá právo domáhat se navýšení ceny díla z důvodů chyb nebo nedostatků v nabídkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění soupisu prací zhotovitelem.

**VI. PLATEBNÍ PODMÍNKY**

6.1 Objednatel neposkytuje zálohu před zahájením prací.

6.2 Objednatel je oprávněn vystavit **dílčí fakturu** v průběhu realizace díla ve výši dílčí položky či položek soupisu prací, a to po ukončení fakturované části díla (fakturovaných položek) a po kontrolní návštěvě objednatele, která dokončení fakturované části díla schválí a písemně odsouhlasí fakturaci. Součástí každé faktury musí být soupis provedených prací v rozsahu provedených a fakturovaných položek potvrzený oprávněným zástupcem objednatele. Objednatel je oprávněn vystavit **max. 3 faktury** (tj. 2 dílčí faktury a 1 konečnou fakturu) a současně je stanoveno, že dílčí fakturací lze fakturovat **max. 70 % celkové ceny díla**. **Konečná faktura** bude vystavena po předání a převzetí kompletního díla, resp. jeho poslední části, a to po konečné kontrolní návštěvě objednatele, která dokončení díla schválí a odsouhlasí konečnou fakturaci. Pokud kontrolní návštěva při předání a převzetí díla či jeho části neschválí, zhotovitel není oprávněn vystavit fakturu.

6.3 Faktury musí obsahovat náležitosti podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Faktury budou předány objednateli osobně nebo doručeny na adresu sídla objednatele uvedenou v záhlaví smlouvy. Objednatelem odsouhlasený a potvrzený soupis provedených restaurátorských prací, dodávek a služeb musí být nedílnou součástí faktury, jinak je faktura neúplná. **Každá faktura musí být označena číslem projektu** (viz čl. 12.1 smlouvy).

6.4 **Splatnost faktur** se sjednává na **30 kalendářních dní** ode dne doručení faktury objednateli. Dnem doručení faktury se v pochybnostech rozumí nejpozději třetí pracovní den následující po odevzdání zásilky poštovní přepravě, není-li průkazné předání faktury provedeno jiným způsobem. Úhradou se rozumí den odepsání fakturované částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.

6.5 Pokud je zhotovitel plátcem DPH, bude při fakturaci k ceně vyčíslena DPH ve výši sazby platné v době zdanitelného plnění.Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty bude stanovena v souladu s platnými právními předpisy.

6.6 V případě, že faktura nebude splňovat náležitosti stanovené touto smlouvou nebo právními předpisy, vyhrazuje si objednatel právo vrátit fakturu ve lhůtě její splatnosti zhotoviteli k opravě. Objednatel není do doby doručení řádně opravené faktury zhotovitelem v prodlení s úhradou ceny díla.

VII. VLASTNICTVÍ DÍLA, NEBEZPEČÍ ŠKODY A POJIŠTĚNÍ

7.1 **Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku objednatel.**

 7.2 **Zhotovitel** zajišťuje komplexní zabezpečení místa plnění díla a vlastního díla a do doby jeho předání objednateli **nese odpovědnost za škody** na zhotovovaném díle a za škody způsobené třetím osobám.

7.3 Škody, které zhotovitel způsobí svým opomenutím, nedbalostí nebo neplněním podmínek vyplývajících z obecně závazných právních předpisů, z technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je povinen bez zbytečného odkladu odstranit a není-li to možné, tak uhradit v penězích.

7.4Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele.

7.5 **Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřené pojištění obecné odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám při výkonu povolání s pojistným limitem min. ve výši 1,0 mil. Kč**.Toto pojištění se zhotovitel zavazuje udržovat v účinnosti po celou dobu trvání této smlouvy a předložení příslušné pojistné smlouvy či pojistného certifikátu je podmínkou pro uzavření smlouvy.

7.6Zhotovitel odpovídá i za škodu na díle způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo a s tím související činnosti provádějí.

7.7 Zhotovitel je povinen být po celou dobu provádění díla pojištěn pro případ své odpovědnosti za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání svých zaměstnanců.

7.8 Zhotovitel prohlašuje, že má sjednané pojištění proti živelním rizikům min. ve výši **1,0 mil. Kč.** Pojištění se zhotovitel zavazuje udržovat v účinnosti po celou dobu trvání této smlouvy a předložení příslušné pojistné smlouvy či pojistného certifikátu je podmínkou pro uzavření smlouvy.

VIII. PODMÍNKY REALIZACE DÍLA

8.1 Provádění tohoto díla se řídí touto smlouvou, zadávacími podmínkami veřejné zakázky a nabídkou zhotovitele, občanským zákoníkem a dalšími obecně závaznými právními předpisy, normami, podmínkami a technologickými postupy při provádění restaurování vztahujícími se k předmětu tohoto díla. Zhotovitel se zavazuje dodržovat veškeré tyto předpisy a dokumenty a provádět dílo s vynaložením veškeré odborné péče.

8.2 Veškeré činnosti při provádění díla je zhotovitel povinen provádět osobami, které mají odpovídající kvalifikaci podle zadávací dokumentace veřejné zakázky. Na vyžádání objednatele příslušné doklady předloží. Nepředložení příslušných dokladů je považováno za porušení povinnosti provádět dílo pouze osobami s odpovídající kvalifikací či oprávněním. Osoby, které byly uvedeny v nabídce zhotovitele v rámci prokázání kvalifikace, je možné změnit jen ve výjimečných případech a se souhlasem objednatele, přičemž nová osoba musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu té části kvalifikace, v jakém ji tato osoba prokazovala v předmětném zadávacím řízení. Objednatel není oprávněn souhlas se změnou bezdůvodně odpírat.

8.3 O předání a převzetí předmětných předmětů restaurování bude pořízena samostatná smlouva o fyzickém předání sbírkových předmětů.

8.4 Místo plnění zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele. Zhotovitel je povinen umožnit zástupci objednatele přístup k předmětu plnění a kontrolní činnost při provádění díla. Zhotovitel na požádání objednatele umožní vstup dalších třetích osob na místo plnění.

8.5 Objednatel je oprávněn kdykoli provést kontrolu realizace díla v místě plnění a dávat zhotoviteli pokyny k provádění díla, přičemž zhotovitel je těmito pokyn vázán. Kontrolní návštěva objednatele je nezbytnou podmínkou jakékoli fakturace díla, resp. jeho části (viz čl. 6.2 smlouvy). O průběhu a výsledku kontroly bude zpracován zápis (protokol) podepsaný oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

8.6 Po dobu přerušení prací je zhotovitel povinen provést zabezpečení díla.

8.7 Předání a převzetí díla musí proběhnout ve lhůtě pro dokončení díla dle této smlouvy. Dílo může být převzato pouze pokud je dokončeno a schváleno bez vad a nedodělků. Nejpozději při předání a převzetí díla tedy musí být provedena konečná kontrola díla objednatelem. Pokud dílo nebude v rámci konečné kontroly schváleno bez vad a nedodělků, nelze dílo převzít. O předání a převzetí díla bude pořízen předávací protokol, který bude odsouhlasen a podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

8.8 Zhotovitel je povinen doložit nejpozději při předání a převzetí díla všechny doklady týkající se díla, tj. zejména dokumentaci restaurování, která bude zpracovaná v souladu s přílohou č. 6 zadávací dokumentace, tj. dle „Doporučení k vypracování dokumentace restaurování“. Zhotovitel je povinen se při vypracování dokumentace restaurování řídit tímto doporučením.

8.9 Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (poddodavatele), za jejíž činnost odpovídá tak, jako by dílo prováděl sám. Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli předem ke schválení každou změnu poddodavatele oproti seznamu poddodavatelů předložených v nabídce zhotovitele. Objednatel si vyhrazuje právo schválit zhotoviteli každou změnu jeho poddodavatele, přičemž rozhodnutí o tom však nesmí zdržovat ani souhlas bezdůvodněodpírat. Poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokazoval splnění kvalifikace v předmětném zadávacím řízení, je možné změnit jen ve výjimečných případech, přičemž nový poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu té části kvalifikace, v jakém ji prokazoval původní poddodavatel za dodavatele v předmětném zadávacím řízení. Zhotovitel se dále zavazuje zabezpečit ve svých poddodavatelských smlouvách splnění povinností vyplývajících zhotoviteli z této smlouvy, a to přiměřeně k povaze a rozsahu poddodávky.

### IX. ZÁRUKA ZA JAKOST

9.1 Zhotovitel odpovídá za to, že dílo dle této smlouvy je zhotoveno v souladu se smlouvou a veškerými zadávacími podmínkami veřejné zakázky, a že po dobu záruční doby bude mít vlastnosti stanovené smlouvou, popř. příslušnými právními normami a technickými předpisy.

9.2 Zhotovitel poskytuje na provedení sjednaných prací záruku v délce **60** **měsíců**.

9.3 Záruční doba počíná běžet dnem řádného předání a převzetí kompletního díla objednatelem.

9.4 Záruční doba neběží, pokud na zhotovené dílo je reklamovaná vada, a to až do doby jejího odstranění. Objednatel je povinen reklamovat vady neprodleně po jejich zjištění.

9.5 Případné vady díla zjištěné v záruční době objednatel prokazatelným způsobem nahlásí zhotoviteli s tím, že zhotovitel do 3 pracovních dnů od nahlášení vad díla prokazatelným způsobem sdělí objednateli termín a způsob provedení odstranění vady.

9.6 Záruky za provedené práce a předané části díla v případě odstoupení od smlouvy začínají běžet dnem předčasného ukončení smlouvy, pokud nebude dohodnuto jinak.

9.7 Smluvní strany se výslovně dohodly, že **zhotovitel je jedinou odpovědnou osobou za plnění smlouvy a na jeho vrub budou řešeny veškeré záruky a sankce**. Bylo-li plněno vadně, bude odstranění vad řešeno výhradně se zhotovitelem. Zhotovitel může pověřit odstraněním vad poddodavatele, ale i v takovém případě za odstranění vad odpovídá zhotovitel.

**X. SMLUVNÍ POKUTY, ÚROK Z PRODLENÍ**

10.1 Smluvní strany touto smlouvou sjednávají níže uvedené smluvní pokuty pro případ porušení daných smluvních povinností. Oprávněná smluvní strana může požadovat smluvní pokutu bez zřetele k tomu, zda porušením dané povinnosti vznikla škoda. Zaplacení smluvní pokuty nezbavuje dotčenou smluvní stranu povinnosti splnit smluvní pokutou sankcionované plnění.

10.2 **Smluvní strany se dohodly na aplikaci následujících smluvních pokut**:

- při nesplnění lhůty pro dokončení díla stanovené v této smlouvě se sjednává sankce ve výši **0,2 % z ceny díla** za každý i započatý kalendářní den prodlení. Tato smluvní pokuta může být uplatněna započtením na cenu díla,

- při nedodržení dohodnutého termínu odstranění vad reklamovaných v záruční době se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši **2.000,- Kč** za každou vadu, u níže je zhotovitel v prodlení, a každý i započatý kalendářní den prodlení,

- za porušení povinnosti předložit objednateli ke schválení změnu poddodavatele se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši **1.000,- Kč** za každý zjištěný případ,

- smluvní pokuta za porušení povinnosti provádět dílo osobami, které mají odpovídající kvalifikaci či oprávnění ve výši **10.000,- Kč** za každý zjištěný případ,

- při prodlení objednatele s platbou bude zhotovitel požadovat pouze úrok z prodlení ve výši **0,2 % z dlužné částky** za každý kalendářní den prodlení.

10.3 Zaplacením smluvních pokut dle bodu 10.2 této smlouvy nejsou dotčeny nároky z odpovědnosti za škodu.

10.4 Zhotovitel není oprávněn omezit výši jednotlivých smluvních pokut dle této smlouvy či jejich celkový souhrn jakýmkoli limitem, ani finanční částkou, ani procentuálním či jiným vyjádřením.

10.5 Splatnost smluvních pokut se stanovuje ve lhůtě 30 kalendářních dní po obdržení daňového dokladu (faktury) s vyčíslením smluvní pokuty.

## XI. UKONČENÍ A ZMĚNY SMLOUVY

11.1 Změna této smlouvy může být provedena pouze písemným způsobem, a to na základě dodatku ke smlouvě podepsaného oběma smluvními stranami. Smluvní strany jsou povinny při změně smlouvy postupovat v souladu s § 222 ZZVZ.

11.2 Smluvní strany mohou od smlouvy odstoupit, je-li to ujednáno v této smlouvě nebo tak stanoví občanský zákoník. Odstoupením od smlouvy se závazek zrušuje od počátku. Je-li již částečně plněno, je možné odstoupit pouze od nesplněného zbytku plnění.

11.3 Každá smluvní strana může odstoupit od smlouvy pro podstatné porušení smlouvy druhou smluvní stranou. Podstatné je takové porušení povinnosti, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.

11.4 Smluvní strany si dále výslovně sjednaly, že objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy rovněž zejména v těchto případech:

- zhotovitel je v prodlení se zahájením provádění díla déle než 30 dnů,

- zhotovitel je v likvidaci nebo konkurzu,

- přizvaný odborník nebo soudní znalec (na kterém se smluvní strany dohodnou nebo jej určí soud) prokáže, že zhotovitel provádí nekvalitní dílo, a to v jakékoliv fázi jeho zhotovování nebo jednotlivého technologického postupu,

- zhotovitel bude opakovaně (alespoň 3x) objednatelem písemně upozorněn na porušení nebo nesplnění ujednání této smlouvy,

- zhotovitel uvedl v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení, na jehož základě byla uzavřena tato smlouva.

11.5 V případě odstoupení od smlouvy smluvní strany provedou inventuru a vyúčtování dosud provedených prací na díle. Při dočasném nebo definitivním zastavení prací na díle z příčin na straně objednatele zaplatí objednatel zhotoviteli skutečně vynaložené a prokázané náklady.

11.6 Odstoupení od smlouvy se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty nebo práva na náhradu škody. Odstoupení od smlouvy je účinné dnem jeho písemného doručení druhé smluvní straně.

## XII. SPOLUFINANCOVÁNÍ PROJEKTU Z PROSTŘEDKŮ EU (IROP)

12.1 Předmět plnění dle této smlouvy bude spolufinancován z prostředků Evropské unie v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) – Prioritní osa IROP: Prioritní osa IROP: 3 Dobrá správa území a zefektivnění veřejných institucí, Investiční priorita: 6c Zachování, ochrana, propagace a rozvoj přírodního a kulturního dědictví Specifický cíl: 3.1. Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví. Registrační číslo projektu: CZ.06.3.33./0.0/0.0/17\_099/0007943.

12.2 Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2034 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

12.3 Zhotovitel souhlasí s tím, že objednatel je oprávněn za účelem kontroly postupu objednatele jako zadavatele v předmětném zadávacím řízení poskytnout veškeré dokumenty (včetně nabídky zhotovitele). Zhotovitel se dále zavazuje plně respektovat podmínky poskytnuté podpory z IROP a umožnit administrátorovi dotačního programu případnou kontrolu v místě plnění díla při jeho provádění.

12.4 Zhotovitel se zavazuje plně respektovat podmínky poskytnutí podpory z IROP stanovené v Rozhodnutí o poskytnutí dotace, relevantní podmínky stanovené aktuální příručkou „Obecná pravidla pro žadatele a příjemce“ a relevantní podmínky z metodických pokynů poskytovatele dotace.

12.5 Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2034. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, musí ji zhotovitel použít.

12.6 Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů.

## XIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

13.1 Obě strany prohlašují, že souhlasí s možným zpřístupněním, či zveřejněním celé této smlouvy v jejím plném znění, jakož i všech úkonů a okolností s touto smlouvou souvisejících, ke kterému může kdykoli v budoucnu dojít.

13.2 Případná neplatnost některého ustanovení této smlouvy nezpůsobuje neplatnost ostatních ustanovení. V případě, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neplatným nebo neúčinným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým.

13.3 Tato smlouva se řídí právním řádem České republiky. Jakékoli vzájemné spory vzniklé z této smlouvy nebo v souvislosti s ní se smluvní strany zavazují přednostně řešit smírnou cestou a v případě, že se spor nepodaří vyřešit smírnou cestou, zavazují se smluvní strany předložit spor k řešení příslušnému soudu v České republice.

13.4 Vztahy smluvních stran touto smlouvou neupravené se dále řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, případně dalšími souvisejícími právními předpisy ve znění účinném ke dni uzavření smlouvy.

13.5 Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), přičemž objednatel se zavazuje toto uveřejnění zajistit.

13.6 Tato smlouva se pořizuje v originále v elektronické podobě, pokud je to možné, a současně v listinné podobě ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.

13.7 Nedílnou součástí smlouvy je **oceněný soupis prací, tj. nabídkový rozpočet zhotovitele**.

Na znamení souhlasu s obsahem této smlouvy připojují obě strany smlouvy své podpisy:

#### V Táboře dne V Praze dne

Za objednatele: Za zhotovitele:

....................................................... .......................................................

Mgr. Jakub Smrčka, Th.D. Ak. mal. Lenka Helfertová

ředitel Husitského muzea v Táboře jednatelka společnosti