Dodatek č.1

Příkazní smlouvy č. 005-DSO-3989-8079/18

o výkonu technického dozoru investora

na akci: Kanalizace a ČOV obcí Oldřiš a Borová

I.

Smluvní strany

# Příkazce:   		DSO Oldřiš – Borová

# Se sídlem: 		Oldřiš 132, 569 82 Borová

# zastoupený: 		Michal Serafin, Mgr. Lenka Tlustá

# IČ: 			72074248

# Bankovní spojení:

Číslo účtu:

dále jen „příkazce“ „stavebník“ nebo „investor“

Příkazník:	              Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s.

se sídlem:	              Nábřežní 4, 150 56 Praha 5

Oprávněný zástupce:

- ve věcech smluvních:	   Ing. Martin Dufek, ředitel divize 05 Brno

- ve věcech technických:

e-mail:

IČ:			   47 11 69 01

DIČ:			   CZ47116901

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

zapsáno v OR MS v Praze, oddíl B, vložka 1930, dne 12.3.1993

dále jen „příkazník“

dále také obecně „smluvní strany“

# II.

# Předmět dodatku

Předmětem dodatku je prodloužení délky poskytnutí služeb technického dozoru investora. Souběžně s prodloužením termínu pro dokončení stavebních prací se prodlužuje termín poskytnutí služeb technického dozoru investora. Lhůta pro poskytnutí služeb se v realizační fázi prodlužuje:

1. realizace díla vyjma veškerých živičných povrchů a s nimi souvisejících prací:

Prodloužení o 4 měsíce, tj. na 28 měsíců, konkrétně do 30.6.2021.

2. realizace živičných povrchů a s nimi související práce:

Prodloužení o 16 měsíců, tj. na 40 měsíců, konkrétně do 30.10.2022.

Konkrétní termín a rozsah prací TDS pro realizaci živičných povrchů nejsou ke dni uzavření tohoto dodatku známy (pozn. stavební práce budou provedeny ve vazbě na rekonstrukci komunikace III/35724) a budou případně upřesněny v dalším dodatku.

# III.

# Odměna a platební podmínky

Odměna příkazníka (dále jako odměna) je sjednána dohodou smluvních stran a činí:

|  | Cena v Kč bez DPH | DPH 21% | Cena v Kč vč. DPH |
| --- | --- | --- | --- |
| Činnosti v přípravné fázi projektu | 300 000,- Kč | 63 000,- Kč | 363 000,- Kč |
| Činnosti ve fázi realizační (v době provádění díla) | 3 600 000,- Kč | 756 000,- Kč | 4 356 000,- Kč |
| navýšení podle dodatku č.1 |  |  |  |
| ….ve fázi realizační 03,04/2021 | 0,- Kč | 0,- Kč | 0,- Kč |
| ….ve fázi realizační 05,06/2021 | 300 000,- Kč | 63 000,- Kč | 363 000,- Kč |
| Činnosti ve fázi realizační vč. dodatku č.1 | 3 900 000,- Kč | 819 000,- Kč | 4 719 000,- Kč |
| Činnosti po dokončení díla | 76 900,- Kč | 16 149,- Kč | 93 049,- Kč |
| Celková odměna | 4 276 900,- Kč | 898 149,- Kč | 5 175 049,- Kč |

Cena celkem vč. dodatku č.1: 4 276 900,- Kč bez DPH

Příkazník je povinen částku odpovídající navýšené odměně podle tohoto dodatku č. 1 fakturovat samostatnými fakturami a na daňovém dokladu-faktuře jasně vyznačit: „Fakturace navýšené odměny příkazníka podle dodatku č.1.“

IV.

# Doba trvání příkazu

Termín poskytnutí služeb technického dozoru investora se prodlužuje o termín prodloužení pro dokončení stavebních prací stavby. Lhůta pro poskytnutí služeb se v realizační fázi prodlužuje:

1. realizace díla vyjma veškerých živičných povrchů a s nimi souvisejících prací:

Prodloužení o 4 měsíce, tj. na 28 měsíců, konkrétně do 30.6.2021.

2. realizace živičných povrchů a s nimi související práce:

Prodloužení o 16 měsíců, tj. na 40 měsíců, konkrétně do 30.10.2022.

Konkrétní termín a rozsah prací TDS pro realizaci živičných povrchů nejsou ke dni uzavření tohoto dodatku známy (pozn. stavební práce budou provedeny ve vazbě na rekonstrukci komunikace III/35724) a budou případně upřesněny v dalším dodatku.

Po předání dokončeného díla a vyklizení staveniště nebude činnost TDI v době provádění díla realizována resp. fakturována. V případě dřívějšího dokončení a předání díla bude poměrným způsobem snížena odměna příkazníka.

V.

# Závěrečná ujednání

      - Ustanovení smlouvy č. 005-DSO-3989-8079/18 nezměněná tímto dodatkem č.1. zůstávají v platnosti.

      - Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou stejnopisech majících platnost originálu.

      - Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

      - Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno příkazcem dne 28.6.2021 č. usnesení 5/4/2021.

V  Brně  dne 7.6.2021					V Oldřiši  dne 29.6.2021

za příkazníka					 za příkazce

..................................................				.            .................................................

Ing. Martin Dufek						Michal Serafin, jednatel svazku

ředitel divize 05 Brno

……………………………………

Mgr. Lenka Tlustá, jednatelka svazku