Dodatek č. 1

ke smlouvě č. ZAK 20-0236 ze dne 03. 12. 2020
„Urbanistická studie Jarovské třídy“

Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy, příspěvková organizace

zastoupený: Ing. Markem Zděradičkou, zástupcem ředitele pro odbornou činnost

sídlo: Vyšehradská 57/2077, 128 00, Praha 2 – Nové Město

zapsán v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl Pr, vl. 63

IČO: 70883858

DIČ: CZ70883858

bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s., Želetavská 1525/1, 
		         140 92 Praha 4

číslo účtu: 1387882611/2700

(dále jen „objednatel“)

a

SATRA, spol. s r. o.

zastoupený: Ing. Ludvíkem Šajtarem, jednatelem

sídlo: Pod pekárnami 878/2, 190 00 Praha 9

zapsaný: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 3014

IČO: 18584209

DIČ: CZ18584209

bankovní spojení: Komerční banka a.s.

číslo účtu: 835949011/0100

zhotovitel je plátcem DPH

(dále jen „zhotovitel“)

Shora uvedení účastníci, dále označovaní jednotlivě jako „objednatel“ a „zhotovitel“, společně 
pak jako „smluvní strany“ uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento:

Dodatek č. 1 ke smlouvě č. ZAK 20-0236 ze dne 03. 12. 2020 (dále jen „dodatek“)

Čl. I Úvodní ustanovení

Smluvní strany uzavřely dne 03. 12. 2020 smlouvu o dílo ZAK 20-0236 „Urbanistická studie Jarovské třídy“ (dále jen „smlouva“).

Čl. II Předmět dodatku

- Smluvní strany se dohodly, že čl. II. odst. 1 b) smlouvy se s účinností tohoto dodatku nahrazuje následujícím zněním:

„po odevzdání 2. etapy předmětu plnění a po podpisu akceptačního protokolu bude zhotoviteli uhrazena částka 1.234.000,- Kč (slovy: jedenmiliondvěstětřicetčtyřitisíc korun českých) bez DPH, tj.1.493.140,- Kč s DPH.“

- Smluvní strany se dohodly, že čl. II odst. 1 se s účinností tohoto dodatku nahrazuje následujícím zněním:

„Celková cena za zpracování díla, tj. za 1. a 2. etapu, činí: 1.664.000,- Kč (slovy: jedenmilionšestsetšedesátčtyřitisíc korun českých) bez DPH, tj. 2.013.440,- Kč s DPH.

- Smluvní strany se dohodly, že čl. III. odst. 2 b) smlouvy se s účinností tohoto dodatku nahrazuje následujícím zněním:

„2. etapa – nejpozději do 31.8.2021.“

Čl. III Závěrečná ustanovení

- Objednatel uvádí, že v identifikaci smluvních stran je obsaženo u objednatele nové bankovní spojení včetně čísla účtu.

- Ostatní ujednání smlouvy jsou tímto dodatkem nedotčena.

- Tento dodatek se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu, 
přičemž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.

- Dodatek se řídí právním režimem smlouvy a tvoří její nedílnou součást.

- Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tento dodatek jsou k tomuto úkonu oprávněny.

- Smluvní strany shodně prohlašují, že dodatek uzavírají ze svobodné vůle, nikoliv v tísni 
a jsou s jeho obsahem seznámeny a srozuměny.

- Smluvní strany výslovně souhlasí s uveřejněním této smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Objednatel zajistí zveřejnění smlouvy zasláním správci registru smluv nejpozději ve lhůtě do 30 dnů od podpisu smlouvy oběma smluvními stranami. Zhotovitel obdrží potvrzení o uveřejnění v registru smluv automaticky vygenerované správcem registru smluv do své datové schránky.

- Smluvní strany dále prohlašují, že  skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

- Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv.

V Praze dne: 31. 05. 2021					V Praze dne: 31. 05. 2021

za objednatele: 							za zhotovitele:

.......................................................				……………………………………….

Ing. Marek Zděradička  					Ing. Ludvík Šajtar

zástupce ředitele pro odbornou činnost,				jednatel,

Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy,		SATRA, spol. s r.o.

příspěvkové organizace