# Smlouva o dÍLO
uzavřená dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

„Rekonstrukce střechy kongresového sálu“

## I.

## Smluvní strany

O b j e d n a t e l:	Olomoucký kraj

Se sídlem:	Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc

IČ:	606 09 460

Zastoupený:	Ing. Jiřím Rozbořilem, hejtmanem Olomouckého kraje

Osoby oprávněné jednat ve věcech:

- 	technických:	Aleš Coufal, DiS, pracovník oddělení hospodářské správy Krajského úřadu Olomouckého kraje

mobil, telefon/fax:

e-mail:

Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s., pobočka Olomouc

(dále jen „objednatel“)

Z h o t o v i t e l:	STAV-IZOL ISO spol. s.r.o.

Spisová značka:	Zapsán u krajského obchodního soudu v Ostravě oddíl C, vložka 22581

Se sídlem:	Lazecká 568/53A, 772 00 Olomouc

IČ:	25857321

DIČ:	CZ 25857321

Zastoupený:	Ing. Vladimír Smutný, jednatel

Osoby oprávněné jednat ve věcech:

- technických:

Bankovní spojení:

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku,

tuto smlouvu o dílo:

## II.

## Předmět smlouvy

- Předmětem díla je rekonstrukce střechy nad kongresovým sálem budovy Krajského úřadu Olomouckého kraje. Dílo bude provedeno v souladu s výzvou objednatele č. j. KUOK/51815/2016 ze dne 29. 7. 2016 a nabídkou zhotovitele podanou dne 15. 8. 2016 na akci:

„Rekonstrukce střechy kongresového sálu“

(dále jen „dílo“)

- Dílo bude provedeno dle technických požadavků objednatele.

- Místem provádění díla je střecha kongresového sálu ve 2. NP budovy Krajského úřadu Olomouckého kraje, Jeremenkova 40a, Olomouc, 779 11.

- Předmětem díla je komplexní oprava střechy včetně dodávky materiálu v této požadované skladbě:

| Název vrstvy | Funkce | Tloušťka (mm) |
| --- | --- | --- |
| násyp praného říčního kameniva | stabilizační | 16 - 32 |
| separační textilie ze 100% polypropylénu o plošné hmotnosti 500g/m2 | separační | ----------- |
| hydroizolační fólie z měkčeného PVC se skleněnou vložkou, určena ke stabilizaci přitížením | hydroizolační | 1,5 |
| separační textilie o plošné hmotnosti 300g/m2 | separační | ----------- |
| dodávka a montáž tepelné izolace - spádové desky z pěnového stabilizovaného samozhášivého polystyrénu ve spádu min. 2 %, montážně kotveno (nátěr, EPS min. tl. 60 mm, EPS spádový min. tl. 100 mm) | tepelněizolační a spádová | 160 |
| natavení parozábrany z oxidovaného asfaltového pásu s vložkou ze skleněné tkaniny či rohože (200g/m2 | parotěsná | 4 |
| nátěr za studena zpracovatelnou asfaltovou emulzi bez obsahu rozpouštědel | ------------- | ------------ |

- U vpustí bude osazen distanční rámeček.

- Předmětem díla je i demontáž stávající skladby střešního pláště a odvoz na skládku včetně nákladů na jeho uskladnění na skládce.

- Zhotovitel se zavazuje, že při provádění opravy přijme taková opatření, aby nedošlo k průsaku vody do prostor ve 2. NP budovy úřadu. V případě, že tato situace nastane, uvedení do původního stavu a náhrada škod jdou k tíži zhotovitele.

- Zhotovitel se zavazuje, že provede v rozsahu a za podmínek dohodnutých v této smlouvě pro objednatele a objednateli předá dílo specifikované v čl. II. této smlouvy bez vad a nedodělků.

- Součástí protokolu o předání a převzetí díla budou atesty použitých materiálů, předepsané zkoušky, revize a protokoly a všechny předepsané doklady, které prokazují jakost a úplnost díla a další součásti vztahující se k předmětu díla.

- Objednatel se zavazuje, že dokončené dílo, které je předmětem této smlouvy, za předpokladu, že dílo bude provedeno řádně a včas, převezme a zaplatí za jeho provedení dohodnutou cenu uvedenou v čl. IV. odst. 2. této smlouvy.

- Objednatel je oprávněn změnit rozsah díla, a to v rozsahu, kterým nedojde k podstatné změně práv a povinností plynoucí ze smlouvy. Zhotovitel se v tomto rozsahu zavazuje souhlasit s jakýmikoli úpravami předmětu díla požadovanými objednatelem, tj. s omezením či rozšířením předmětu díla, dle konkrétních požadavků objednatele.

- Tyto vícepráce, případně méněpráce, budou oběma smluvními stranami sjednány v písemném dodatku této smlouvy a budou realizovány až po uzavření dodatku ke smlouvě.

- Zhotovitel se zavazuje, že dílo provede řádně a včas.

- III.

## TERMÍNY PLNĚNÍ

- Termín zahájení díla:	5. 9. 2016

- Termín dokončení díla:	30. 9. 2016

- Dokončením díla se rozumí úplné a bezvadné provedení veškerých činností souvisejících s realizací díla, jako je např. doprava, montáž, seřízení a uvedení všech povrchů dotčených montážní činností do původního stavu, provedení souvisejících stavebních úprav, likvidace vzniklých odpadů, apod. Zhotovitel je povinen předat řádně dokončené dílo objednateli ve sjednaném termínu dokončení díla.

- V případě, kdy z důvodu na straně objednatele dojde k přerušení plnění této smlouvy a nebude možné z tohoto důvodu dílo dokončit do sjednaného termínu, má zhotovitel právo na prodloužení termínu dokončení díla po vzájemné dohodě s objednatelem.

## IV.

## Cena díla

- Smluvní strany se dohodly na ceně za kompletní provedení díla dle této smlouvy. Jedná se o cenu nejvýše přípustnou, obsahující veškeré náklady spojené s realizací díla.

- Smluvní cena díla činí:

- cena bez DPH	418 500,00 Kč

- 21 % DPH	87 885,00 Kč

- cena včetně DPH	506 385,00 Kč

(slovy cena včetně DPH: pětsetšesttisíctřistaosmdesátpět korun českých)

- Cenu je možno překročit či změnit pouze v případě, že v průběhu realizace díla dojde ke změnám sazeb DPH nebo ke změnám jiných daňových předpisů majících vliv na cenu díla.

- Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu s platnými právními předpisy.

## V.

## Platební podmínky

- Veškeré provedené práce budou fakturovány na základě jedné faktury - daňového dokladu. Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu nejdříve ke dni předání a převzetí díla objednatelem, nejpozději však do 15 dnů ode dne předání a převzetí díla. V případě vad a nedodělků při předání a převzetí díla bude vystavená faktura uhrazena do výše 90 % celkové sjednané ceny díla. Zbývajících 10 % sjednané ceny uhradí objednatel do 15 dnů od data odstranění všech vad a nedodělků a jejich převzetí objednatelem.

- Oprávněně vystavená faktura musí mít veškeré náležitosti daňového dokladu ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a musí navíc obsahovat název díla, číslo smlouvy objednatele a den jejího uzavření.

- Splatnost daňového dokladu (faktury) je 30 dnů od jejího doručení objednateli. Dnem zaplacení je den odepsání finančních prostředků z účtu objednatele.

- Platební podmínky uvedené v  čl. V. platí i pro případnou úhradu písemně sjednaných víceprací.

- V případě, že faktura nebude vystavena oprávněně, bude obsahovat nesprávné údaje, nebo nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne běžet dnem doručení opravené nebo oprávněně vystavené faktury objednateli.

- Zhotovitel se zavazuje použít na faktuře bankovní účet zveřejněný v registru plátců podle § 96 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen „ZDPH“).

- Objednatel si vyhrazuje právo uplatnit institut zvláštního způsobu zajištění daně z přidané hodnoty ve smyslu § 109a ZDPH,  pokud zhotovitel bude požadovat úhradu za zdanitelné plnění na bankovní účet, který nebude nejpozději ke dni splatnosti příslušné faktury zveřejněn správcem daně v příslušném registru plátců daně (tj. způsobem umožňujícím  dálkový přístup). Obdobný postup je objednatel oprávněn uplatnit i v případě, že v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění bude o zhotoviteli zveřejněna v příslušném registru plátců daně skutečnost, že je nespolehlivým plátcem. V případě, že nastanou okolnosti umožňující objednateli uplatnit zvláštní způsob  zajištění daně podle § 109a ZDPH, bude objednatel o této skutečnosti zhotovitele informovat. Při použití zvláštního způsobu zajištění daně bude příslušná výše DPH zaplacena na účet zhotovitele vedený u jeho místně příslušného správce daně, a to v původním termínu splatnosti. V případě, že objednatel institut zvláštního způsobu zajištění daně z přidané hodnoty ve shodě s tímto ujednáním uplatní, a zaplatí částku odpovídající výši daně z přidané hodnoty uvedené na daňovém dokladu vystaveném zhotovitelem na účet zhotovitele vedený u jeho místně příslušného správce daně, bude tato úhrada považována za splnění části závazku objednatele odpovídajícího příslušné výši DPH sjednané jako součást sjednané ceny za zdanitelné plnění.

## VI.

## Jakost díla a záruční podmínky

- Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě a podkladech, na které smlouva odkazuje, příslušným právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla.

- Zhotovitel odpovídá za vady díla, které se vyskytly v záruční době.

- Za vady díla, které se projevily po záruční době, odpovídá zhotovitel jen tehdy, pokud jejich příčinou bylo porušení jeho povinností.

- Zhotovitel poskytuje na dílo záruku v délce 60 měsíců. Na výrobky, ke kterým zhotovitel předá objednateli záruční listy, poskytuje zhotovitel záruku ve shodné délce se zárukou poskytovanou dodavatelem (výrobcem), vždy však nejméně v délce 24 měsíců.

- Záruční listy musí být řádně vyplněny a musí být předloženy při předání díla. Seznam výrobků s odlišnou záruční dobou (čl. VI. odst. 4 věta druhá této smlouvy) bude přílohou zápisu o předání a převzetí dokončeného díla.

- Záruční doba začíná plynout ode dne předání a převzetí celého díla dle této smlouvy bez vad a nedodělků.

- Reklamaci lze uplatnit nejpozději poslední den záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

- Vyskytne-li se v průběhu záruční doby na provedeném díle vada, objednatel písemně oznámí zhotoviteli její výskyt, vadu popíše a uvede, jak se projevuje. Jakmile objednatel odeslal toto písemné oznámení zhotoviteli, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady.

- Zhotovitel započne s odstraněním vady nejpozději do 2 dnů ode dne doručení písemného oznámení objednatele o vadě zhotoviteli, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. V případě havárie započne zhotovitel s odstraněním vady ihned. Vada bude odstraněna v co nejkratším termínu. V případě, že zhotovitel nezahájí odstraňování vady v termínech v tomto odstavci uvedených, nebo vada nebude odstraněna v co nejkratším možném termínu, má objednatel vedle práva dle čl. VIII. odst. 1. písm. c) a d) této smlouvy i právo objednat na náklady zhotovitele odstranění vady u jiné právnické či fyzické osoby. Tyto náklady objednatel písemně uplatní u zhotovitele. Zhotovitel je povinen tyto náklady uhradit objednateli do 30 dnů ode dne obdržení daňového dokladu (faktury).

- Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vady.

- Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli předá. Na provedenou opravu poskytne zhotovitel záruku ve stejné délce jako v odst. 4. tohoto článku, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

## VII.

## ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU

## Nebezpečí škody na díle nebo jeho části nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne předání a převzetí celého díla bez vad a nedodělků objednatelem. Toto ustanovení se nevztahuje na případ, kdy objednatel předanou část díla začal užívat před předáním celého díla.

- Zhotovitel je povinen učinit opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejímu zmírnění.

- Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této smlouvy.

- Zhotovitel prohlašuje, že má na celou dobu plnění předmětu smlouvy uzavřenou pojistnou smlouvu č. 7600241550 u společnosti Kooperativa pojišťovna, a.s. na pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou vlastní činností, včetně škod způsobených pracovníky zhotovitele, s tím, že výše pojistné částky je sjednaná ve výši 1 milion Kč. Objednatel může po zhotoviteli požadovat předložení pojistné smlouvy kdykoliv během provádění díla.

## VIII.

## Smluvní sankce

- V případě dílčích neplnění smluvních závazků se smluvní strany dohodly na následujících sankcích:

- Pokud bude zhotovitel v prodlení s dokončením díla dle čl. III odst. 1 této smlouvy, sjednává se smluvní pokuta ve výši 0,1 % z celkové ceny díla včetně DPH za každý i započatý den prodlení.

- V případě prodlení objednatele se zaplacením ceny díla je zhotovitel oprávněn požadovat po objednateli zaplacení úroku z prodlení dle platných a účinných právních předpisů.

- V případě prodlení zhotovitele se zahájením odstraňování vady je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,01 % z celkové ceny díla včetně DPH za každý i započatý den prodlení a každou vadu.

- Pro případ prodlení zhotovitele s odstraněním vady sjednává se smluvní pokuta ve výši 0,01 % z celkové ceny díla včetně DPH za každý i započatý den prodlení s odstraněním každé vady.

- V případě, že zhotovitel neuvede na faktuře bankovní účet zveřejněný v registru plátců dle čl. V. odst. 6. této smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 3 000,00 Kč.

- V případě nedodržení některé jiné povinnosti zhotovitele, která vyplývá z této smlouvy, sjednává se smluvní pokuta ve výši 3 000,00 Kč za každé takové porušení (např. porušení povinnosti dle čl. VII odst. 4, čl. IX odst. 2, čl. XI odst. 2 apod. této smlouvy).

- Případným uplatněním smluvní pokuty není dotčen nárok smluvních stran na úhradu vzniklých škod v celém rozsahu.

- V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným dokončením díla, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinností dle této smlouvy.

- Zánik závazku pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.

- Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně.

## IX.

## PROVÁDĚNÍ DÍLA

- Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na vlastní odpovědnost.

- Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují.

- Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na případnou nevhodnost realizace vyžadovaných prací.

- Při provádění díla je zhotovitel povinen řídit se příkazy objednatele. Zhotovitel je objednatele povinen na nevhodný příkaz upozornit.

- Zhotovitel není oprávněn pověřit provedením celého díla nebo části díla třetí osobu (subdodavatele).

## X.

## PŘEDÁNÍ DÍLA

- Objednatel není oprávněn užívat nepředanou část díla bez předchozí dohody se zhotovitelem. Dohoda o užívání nepředané části díla musí být písemná.

- Přejímací řízení bude objednatelem zahájeno do 5 pracovních dnů po obdržení výzvy zhotovitele (písemně, e-mailem).

- O předání díla nebo jeho části bude sepsán protokol o předání a převzetí díla (předávací protokol), který sepíše zhotovitel a bude zejména obsahovat:

  - označení díla, objednatele a zhotovitele;

  - číslo a datum uzavření smlouvy;

  - zahájení a dokončení prací na zhotoveném díle nebo jeho části;

  - prohlášení objednatele, že dílo nebo jeho část přejímá;

  - datum a místo sepsání protokolu o předání a převzetí díla;

  - jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele;

  - seznam převzaté dokumentace;

  - datum ukončení záruky na dílo při předání celého díla bez vad a nedodělků;

  - zhodnocení prací s přesným soupisem případných vad a nedodělků, odhadem nákladů na jejich odstranění a termín, do kdy budou vady a nedodělky odstraněny.

  - doklady uvedené ve čl. II. odst. 10 této smlouvy

- Zhotovitel a objednatel jsou oprávněni uvést v protokolu o předání a převzetí díla cokoliv, co budou považovat za nutné.

- Závady a nedodělky díla je zhotovitel povinen odstranit na vlastní náklady nejpozději v termínu, který bude uveden v předávacím protokolu.

## XI.

## Ostatní ujednání

- Zhotovitel bude při provádění díla postupovat s odbornou znalostí. Zavazuje se dodržovat obecně závazné právní předpisy, platné technické normy.

- Zhotovitel bude při realizaci díla respektovat veškeré platné předpisy ve vztahu k bezpečnosti práce a požární ochraně.

## XII.

## Závěrečná ujednání

- Tato smlouva a právní vztahy z ní vyplývající se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

- Smlouva, jakož i případné dodatky, nabývají platnosti a účinnosti dnem jejich uzavření, nebude-li sjednáno jinak.

- Obsah uzavřené smlouvy lze měnit pouze písemnou dohodou smluvních stran formou číslovaného dodatku ke smlouvě.

- Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla uzavřena po jejich vzájemné dohodě, vyjadřuje jejich skutečnou a svobodnou vůli a s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.

- Smluvní strany prohlašují, že obsah této smlouvy nepovažují za obchodní tajemství dle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a souhlasí s případným zveřejněním jejího textu v souladu s ustanovením zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

- Tato smlouva je sepsána ve 4 vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží 2 vyhotovení.

- Přílohy smlouvy:

          - Čestné prohlášení příjemce (objednatele) k uplatnění přenesení daňové povinnosti na DPH ve stavebnictví - § 92e zákona o DPH

- O uzavření této smlouvy rozhodl hejtman Olomouckého kraje dne 19. 8. 2016 v souladu s příslušným ustanovením směrnice č. 2/2016, Postup pro zadávání veřejných zakázek Olomouckého kraje, dle § 59 odst. 4 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

| V Olomouci dne: | V …………..…. dne: |
| --- | --- |
| Objednatel: | Zhotovitel: |
| ............................................ | ............................................ |
| Olomoucký kraj Ing. Jiří Rozbořil hejtman | STAV-IZO ISO spol. s.r.o Ing. Vladimír Smutný jednatel společnosti |