DODATEK č. 1

KE  SMLOUVĚ O DÍLO

„Rekonstrukce bazénu hotelu Šumava, okres Klatovy - realizace“

uzavřené mezi smluvními stranami dne 4. 9. 2020

pod. č.j. Objednatele: ZSM-49-30/OVZ-2020

(dále jen „Smlouva“)

Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra

se sídlem:			Přípotoční 300, 101 00 Praha 10

IČO: 				67779999

DIČ:				CZ67779999

Datová schránka:		iazgiwe

Bankovní spojení:		ČNB Praha

Číslo účtu:			303210881/0710

Zastoupené:			Mgr. Romanem Švejdou, DiS., MPA, ředitelem

(dále též jen „Objednatel“)

číslo dodatku č. 1: 		ZSM-49-33/OVZ-2020

a

Lacus Technology s.r.o.

se sídlem/místem podnikání: 	Zděbradská 8, Jažlovice, 251 01 Říčany

IČO: 				05617791

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

oddíl C, vložka 267434,

Datová schránka: 	fye72cv

Bankovní spojení: 		UniCredit Bank číslo účtu: 2110448016/2700

zastoupená 			Ing. Jaromírem Kafkou, jednatelem

(dále též jen „Zhotovitel”)

číslo dodatku č. 1: 		----

obě výše uvedené strany (společně dále též jen „Smluvní strany“) uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě.

- PŘEDMĚT DODATKU a změna doby plnění

  - Předmětem tohoto Dodatku č. 1 je změna, respektive prodloužení doby plnění, a to do 2. 7. 2021, kdy tato doba sjednaná v tomto Dodatku č. 1 je způsobena nepříznivými povětrnostními podmínkami v místě plnění.

- Ostatní ustanovení

  - Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti okamžikem jeho zveřejnění v registru smluv, zřízeném dle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.

  - Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají nezměněna a v odpovídajícím rozsahu se vztahují i na plnění dle tohoto Dodatku č. 1.

  - Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah tohoto Dodatku č. 1, že tomuto Dodatku č. 1 beze zbytku porozuměly a že tento Dodatek č. 1 uzavřely na základě svobodné a vážné vůle. Na důkaz této skutečnosti k němu níže připojují podpisy osob k tomu oprávněných.

| PODPISY smluvních stran |  |
| --- | --- |
| Zhotovitel 18. 6. 2021 Ing. Jaromír Kafka v.r. jednatel Lacus Technology s.r.o. | Objednatel 18. 6. 2021 Mgr. Roman Švejda, DiS., MPA, v.r. ředitel Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra |