Smlouva o dílo č. 2021/04/13

uzavřená dle § 2586 a následujících z. č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku

a předpisů souvisejících v platném znění

mezi těmito smluvními stranami

Objednatel:

Základní škola, Brno, Gajdošova 3

Gajdošova 1282/3, Brno, 615 00

IČ: 48510921

DIČ: CZ48510921
Zastupuje: Mgr. Rostislav Novotný-ředitel školy

(dále jen „Objednatel“)

a

Zhotovitel:

Z-WARE s.r.o.

Řípská 1153/20a, Brno, 627 00

IČO: 07597533

DIČ: CZ07597533

Jednatel:  Ing. Vladimír Zavřel

bankovní spojení: 115-8291770297/0100, KB Brno

(dále jen „Zhotovitel“)

- Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy je dodávka, montáž a zprovoznění stravovacího systému. Seznam jednotlivých položek je uveden v Příloze č. 1 - „NAB Brno Gajdošova touch: 1x VT + 0x OT, hosting“, která je nedílnou součástí této smlouvy.

2. Dílo obsahuje:

- dodávku všech potřebných komponentů potřebných pro provedení díla

- uvedení systému do provozu

- zaškolení určených pracovníků Objednatele v používání systému

II.	 Závazky Zhotovitele

Zhotovitel dodá systém nejpozději do 4 týdnů od zaslání objednávky. Začátek prací byl stanoven na 3. 5. 2021. Bude se jednat o zaškolení stravovacího SW. Vlastní termín hlavní montáže bude upřesněn  v souladu s návrhy a požadavky Objednatele dle možností Zhotovitele. Bude se jednat o dny od 28. 6. 2021, protože jídelna už nevaří.

Po dobu tří měsíců od zprovoznění systému má zákazník nárok na podporu telefonicky, dálkovou správou a odpovědi na mailové dotazy zdarma.

Zhotovitel poskytuje záruku na komponenty systému po dobu 24 měsíců.

Záruční servis je bezplatný pokud se nejedná o mechanické poškození, poškození způsobené vlivem přírodních vlivů nebo používání v rozporu s návodem k obsluze. Po uplynutí záruční doby přebírá Zhotovitel pozáruční servis. Všechny komponenty odpovídají technickým požadavkům na výrobky dle platných právních předpisů.

Reakční doba směřující k odstranění závady je 2 až 10 pracovních dnů dle závažnosti nahlášené závady, popřípadě i kratší při uzavření servisní smlouvy. Objednatel je povinen před nahlášením závady zkontrolovat funkčnost připojení terminálů, počítačů a jiných prvků k počítačové síti, popřípadě funkčnost a dostupnost souvisejících serverů.

III. 	Závazky Objednatele

Objednatel umožní přístup pracovníkům Zhotovitele do areálu za účelem instalace, odzkoušení a následného servisu na dobu nezbytně nutnou.

Zaplatí faktury vystavené po předání systému.

Objednatel umožní zřízení vzdálené správy, v případě potřeby pro nastavení či přenastavení programu.

IV. 	Cenové podmínky

Celková cena dodávky stravovacího systému činí: 117 500 Kč bez DPH, tj. 142 175 Kč s DPH.

Cena jednotlivých položek i celého systému je rozepsána v Příloze č. 1 – „NAB Brno Gajdošova touch: 1x VT + 0x OT, hosting“, která je nedílnou součástí této smlouvy.

### V.	Platební podmínky

Systém bude Objednatelem uhrazen na základě daňového dokladu – faktury. Splatnost faktury bude 10 dní od doručení faktury Objednateli.

Po zaplacení faktury se stravovací systém stává majetkem Objednatele.

Případné další nutné komponenty a montážní práce, které by bylo potřeba v průběhu instalace připočítat - budou konzultovány s vedením a v případě jejich nutnosti bude připraven dodatek smlouvy.

### VI.	Ostatní ujednání

Zhotovitel souhlasí s uveřejněním smlouvy v Registru smluv.

Pokud nebylo v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se právní vztahy občanským zákoníkem. Všechny případné změny a doplňky musí mít písemnou formu a budou řešeny dodatkem této smlouvy.

Smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Smlouva má dvě strany a jednu přílohu, je vyhotovena ve dvou stejnopisech.

Jeden obdrží Objednatel a jeden Zhotovitel.

V Brně dne: 30. 4. 2021			             	    V Brně dne: …................

-----------------------------			                                    -----------------------------

Zhotovitel						                      Objednatel