Dodatek č. 2

ke Smlouvě o dílo ze dne 18.3.2021

Smluvní strany :

Sdružení ozdravoven a léčeben okresu Trutnov

se sídlem: Procházkova 818, 541 01 Trutnov

zastoupený: PharmDr. Janou Třešňákovou, ředitelkou

IČ: 00195201

DIČ: CZ 00195201

Č.účtu :

na straně jedné (dále jako „objednatel“),

a

Vlastimil HILMAN - TRUHLÁŘSTVÍ

se sídlem: Mladé Buky 21, 542 23 Mladé Buky

IČ: 14560461

DIČ: 60062220517

Č.účtu :

na straně druhé (dále jako „zhotovitel“),

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník),

tento dodatek ke smlouvě o dílo

I.

Předmět

„DO Pec pod Sněžkou - kuchyňské linky Salomon“

- Předmětem Dodatku č. 2 je změna doby plnění vyvolaná výpadkem ve výrobě a následným dodáním elektrických varných desek.

II.

Doba a místo plnění

- Zhotovitel se zavazuje řádně provést dílo na svůj náklad a nebezpečí v rozsahu a kvalitě podle Smlouvy o dílo ze dne 18.3.2021, a to nejpozději do 10.8.2021.

- Dílo a dodávka bude provedeno v objektu č.p. 36, Salomon - Dětská ozdravovna Pec pod Sněžkou.

- Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit za něj sjednanou cenu.

IV.

Předání a převzetí díla

- Dílo se zavazuje zhotovitel předat nejpozději do 10.8.2021.

V.

Závěrečná ujednání

- Ostatní ujednání Smlouvy o dílo ze dne 18.3.2021 zůstávají v platnosti.

- Tento Dodatek č. 2 nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

- Tento dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech, přičemž každá smluvní strana obdrží

po 1.

V Trutnově, dne 30.6.2021

………………………………........                          	………………………………………..

Vlastimil Hilman                                                 PharmDr. Jana Třešňáková

za zhotovitele                                          	                  za objednatele