DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ  O  DÍLO ze dne 19.9.2016

(dále jen „Dodatek“)

uzavřený ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění

pozdějších předpisů

Smluvní strany

1.	Západočeská univerzita v Plzni

Sídlo:			Univerzitní 8, 306 14 Plzeň

Zastoupená:		doc. Dr. RNDr. Miroslavem  HOLEČKEM, rektorem

IČ:			49777513

DIČ:			CZ 49777513

Bankovní spojení:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

zřízena zákonem č. 314/1991 Sb.

(dále jen „Objednatel“) na straně jedné

2.	Ing. Tomáš Bernášek

Sídlo:			Ing. arch. Tomášem Bernáškem

Zastoupený:		Nerudova 372, 432 01  Kadaň

IČ:			63163691

DIČ:			CZ7003032850

Bankovní spojení:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném(není zapsán)

(dále jen „Zhotovitel“)

(společně dále též jako „smluvní strany“)

Objednatel a Zhotovitel se tímto dohodli v souladu s čl. IX., odst. 9.2 Smlouvy na tomto znění Dodatku č. 1 ke Smlouvě.

Čl. 1. Předmět Dodatku č. 1

Smlouvou o dílo ze dne 19.9.2016 (dále jen „smlouva“) se Zhotovitel zavázal realizovat pro objednatele dílo nazvané „Zámek Nečtiny – rekonstrukce objektu – projektová dokumentace vč. inženýrské činnosti – úprava PD, vč. IČ“ (dále jen „smlouva“). V průběhu provádění díla a v návaznosti na projekt interiéru k akci „Výukové a ubytovací centrum, Nečtiny-SO 01 Zámek – etapa 1“ vypracovanou Ing. arch. Janem Pavlem Vlčkem (ČKA 03849), IČ: 746 73 513, se sídlem Manětínská 1505/29, 323 00 Plzeň, číslo zakázky 16-39 bude nutné vypracovat úpravu původně navržených dispozic v 1. – 4. NP (viz. Příloha č.1 tohoto dodatku).  Z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly na změně termínů plnění a navýšení smluvní ceny. Objednatel využívá možnosti dané mu § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a mění původní závazek následujícím způsobem:

Předmětem Dodatku jsou následující změny:

- mění se text čl. III Smlouvy a nahrazuje se tímto zněním

III.

Doba plnění a místo plnění

Zahájení: po účinnosti  smlouvy

Dílčí termíny:

1. Dokončení  a předání PD pro stavební povolení – do 1.3.2017

2. Podání žádosti o změnu stavby před dokončením – do 20.3.2017

3. Vyřízení změny stavby před dokončením – do 1.5.2017

4. Dokončení a předání projektu pro výběr zhotovitele – do 1.5.2017 (konečný termín)

2) Objednatel a Zhotovitel se tímto dohodli na navýšení ceny díla. Nahrazuje se text článku IV., odst. 4 takto:

4.2	Objednatel se zavazuje za dílo zaplatit celkovou smluvní cenu ve výši:

|  | Cena v Kč bez DPH | ## Sazba DPH v % | ## Výše DPH v Kč | ##### Cena v Kč včetně DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Projektová dokumentace pro realizaci stavby vč. podání žádosti o stavební povolení | 776 000 | 21% | 162 960 | 938 960 |
| Autorský dozor stavby | 125 000 | 21% | 26 250 | 151 250 |
| Smluvní cena celkem | 901 000 | 21% | 189 210 | 1 090 210 |

Čl. 2 Dodatku

Ostatní ustanovení Smlouvy úpravami nedotčená zůstávají nezměněna.

Čl. 3 Dodatku

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- Tento dodatek smlouvy je vyhotoven v 4 stejnopisech, z nichž dva obdrží Objednatel a dva Zhotovitel. Tento Dodatek smlouvy nabývá účinnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran.

- Ustanovení smlouvy tímto Dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti. Objednatel prohlašuje a Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel není v daném smluvním vztahu podnikatelem.

- Smluvní strany shodně a výslovně prohlašují, že je jim obsah Dodatku smlouvy dobře znám v celém jeho rozsahu s tím, že Dodatek smlouvy je projevem jejich vážné, pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísni či za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz souhlasu připojují oprávnění zástupci smluvních stran své vlastnoruční podpisy, jak následuje.

Příloha č. 1 - Specifikace víceprací

Za objednatele: 						Za zhotovitele:

V Plzni							V Kadani

……………………………..				……………………………..
Ing. Petr Beneš						Ing. arch. Tomáš Bernášek

kvestor