DODATEK KE SMLOUVĚ O DÍLO

Č. 2021000244

## Čl. I.  SMLUVNÍ  STRANY

Objednatel 			:   RBP, zdravotní pojišťovna

se sídlem			:   Michálkovická 967/108, Slezská Ostrava, 710 00 Ostrava

statutární orgán            		:   Ing. Antonín Klimša, MBA, výkonný ředitel

IČ                                   		:   47673036

DIČ                                		:   CZ47673036

zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, oddíl AXIV, vložka 554

osoby oprávněné k jednání	:   xxxxxxxxxx

bankovní spojení           		:   xxxxxxxxxx

číslo účtu                       		:   xxxxxxxxxx

(dále jen objednatel)

Zhotovitel 			:   Elektro – fm.cz s.r.o.

se sídlem			:   Nádražní 1088, 738 01 Frýdek Místek

statutární orgán		:   xxxxxxxxxx

IČ				:   27765679

DIČ				:   CZ27765679

zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíle C, vložka 41307

(dále jen zhotovitel)

Čl. II.
Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany činí nesporným, že dne 14.5.2021 uzavřely smlouvu o dílo, jejímž předmětem je oprava klimatizačního systému VRF-V v budově A na ředitelství RBP, zdravotní pojišťovny v rámci realizace veřejné zakázky objednatele s názvem „Oprava klimatizačního systému na ředitelství RBP, zdravotní pojišťovny – budova A“, a to ve specifikaci dle uvedené smlouvy o dílo.

2. Smluvní strany dále uvádějí, že v průběhu veřejné zakázky malého rozsahu realizované dle zákona č. 134/2016 S., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, na jejímž základě byl zhotovitel vybrán objednatelem, jako zadavatelem, došlo ke zjištění další závady spojené s nefunkční řídící deskou v kondenzační jednotce, která nebyla součástí předmětu veřejné zakázky malého rozsahu a jenž nebyla při uzavírání smlouvy známá ani jedné straně.

3. S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na změně smlouvy o dílo tak, jak je uvedeno níže v tomto dodatku.

Čl. III.
Předmět dodatku

1. Tímto dodatkem mění smluvní strany čl. IV. Cena a platební podmínky smlouvy o dílo č. 2021000244 tak, že cena předmětu díla se navyšuje o částku 41 101,70 Kč bez DPH (slovy: čtyřicet jedna tisíc jedno sto jedna korun českých sedmdesát haléřů bez DPH) za dodatečnou opravu vyplývající z „Přílohy č. 1 – Cenová nabídka“, která je nedílnou součástí tohoto dodatku. K ceně bude připočtena DPH ve výši stanovené platnými a účinnými právními předpisy k okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění.

2. Celková cena předmětu díla navýšená o částku za dodatečnou opravu nově zní:

bez DPH	492 888,65,- Kč

DPH 21%	103 506,62,- Kč

vč. DPH	596 395,27,- Kč

Čl. V.
Závěrečná ustanovení

- Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech. Smluvní strany obdrží po jednom stejnopise.

- Tento dodatek je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č. 2021000244.

- Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejněním v registru smluv, přičemž uveřejnění zajistí objednatel.

- Ostatní ustanovení nedotčená tímto dodatkem zůstávají nadále v platnosti.

Příloha č. 1 – Cenová nabídka

V Ostravě dne	Ve Frýdku – Místku dne

________________________________	_________________________

za RBP, zdravotní pojišťovnu	za Elektro – fm.cz s.r.o.

Ing. Antonín Klimša, MBA	xxxxxxxxxx

výkonný ředitel	xxxxxxxxxx