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DOHODA O REALIZACI MANAGEMENTOVÝCH OPATŘENÍ 
dle ust. § 68 odst. 2 a § 69 odst. 3 zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny (dále jen „Dohoda“),
 
kterou uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tito účastníci
 
1. Česká republika – Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, 
Regionální pracoviště: Regionální pracoviště SCHKO České středohoří
Sídlo: Kaplanova 1931/1, 148 00, Praha 11 - Chodov
Kontaktní adresa: Michalská 260, 41201 Litoměřice
IČ: 62933591
zastoupena: Ing. Vladislav Kopecký, vedoucí oddělení péče o přírodu a krajinu - RP SCHKO České středohoří 
V rozsahu této dohody osoba zmocněná k jednání s nájemcem, k věcným úkonům a k provedení kontroly realizovaných managementových opatření: Kateřina Tremlová
jakožto věcně a místně příslušný orgán ochrany přírody příslušný podle ustanovení § 75 odst. 1 písm. e) ve spojení s § 78 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen ZOPK).
(dále jen „AOPK ČR“)

a

2. Nájemce 
Parkis s.r.o.
U Silnice 949/11; 16100 Praha
IČ 07609850; DIČ CZ07609850, je plátcem DPH
bankovní spojení: Česká spořitelna, č. ú.: 5587383399/0800
statutární zástupce: Ing. Miroslava Horká
jakožto nájemce pozemků p. p. č. 644 a 623/4 k. ú. Žalhostice p. p. č. 676/1, 676/2, 647, 553/1, 555, 559/1 k. ú. Žalhostice
(dále jen ”nájemce”)

Čl. I.
Účel a předmět Dohody
 
1. Účelem této Dohody je úprava provádění péče o pozemky ve IV. zóně CHKO České středohoří z důvodu ochrany přírody v případě péče o pozemky prováděné nad rámec povinností uložených zákonem. 
2. Předmětem této Dohody je realizace konkrétních managementových opatření z důvodu ochrany přírody s hlavním cílem dosažení optimálního stavu předmětů ochrany a poskytnutí finančního příspěvku na péči podle § 69 ZOPK . 
3. Touto Dohodou se nájemce zavazuje realizovat managementová opatření z důvodu ochrany přírody v rozsahu, termínu a způsobem specifikovaným v čl. II. této Dohody, dle pokynů AOPK ČR. AOPK ČR se zavazuje za řádně a včas realizovaná managementová opatření poskytnout nájemci finanční příspěvek na péči specifikovaný v čl. III. této Dohody.
4. Na činnosti dle této Dohody se vztahuje Opatření obecné povahy č. 2 Agentury ochrany přírody a krajiny, č. j. SR/0150/US/2018-2 ze dne 14. 3. 2019 (dále jen „OOP“), k dispozici na https://portal.nature.cz/publik_syst/files/oop_mngmonvyj.pdf). Podle něj je nájemce po dobu účinnosti této smlouvy oprávněn činnosti provádět na základě smluvního vztahu vyplývajícího z této dohody, pokud dodrží podmínky stanovené tímto OOP. Nájemce podpisem této dohody stvrzuje, že byl se zněním OOP a podmínkami v něm obsaženými seznámen. V případě, že by byla jakákoliv sankce nebo jiné náhradní plnění pravomocně uděleno v důsledku porušení této povinnosti jednáním nájemce (současně nebo výlučně) AOPK ČR, zavazuje se nájemce tuto sankci nebo náklady na výkon nepeněžitého náhradního plnění uhradit AOPK ČR nejpozději do 3 měsíců od doručení písemné výzvy a vyčíslení škody ze strany AOPK ČR. V případě nedodržení podmínek Výjimky si strany ujednaly, že poskytnutý finanční příspěvek dle čl. III bodu 1 této Dohody bude přiměřeně zkrácen podle § 19 odst. 4 vyhlášky č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen „vyhláška č. 395/1992 Sb.“)
Čl. II.
Realizace managementových opatření/prací
1. Účastníci dohody se dohodli, že nájemce provede dle pokynů AOPK ČR tato managementová opatření z důvodu ochrany přírody:
Provedení opatření v rámci projektu "Aktivní ochrana evropsky významných lokalit s teplomilnými společenstvy a druhy v Českém středohoří", LIFE16 NAT/CZ/000639. 

Část 1
Aktivita C2 – kosení travního porostu na p. p. č. 644 a 623/4 k. ú. Žalhostice. Celková plocha vymezená zákresem nad ortofotomapou je 0,5262 ha. Z důvodu ponechávaných solitérních dřevin je rozloha ke kosení o 1 % snížena, kosená výměra je tedy 0,5209 ha. Kosení bude provedeno 2x za sezónu. První seč v období od účinnosti Dohody do 31. 7. 2021, druhá seč v období od 1. 9. do 31. 10. 2021. Zásah je prováděn na podporu společenstev širokolistých suchých trávníků a bezobratlých (zejména hmyzu). Veškerá pokosená hmota bude odklizena a využita vhodným způsobem, v souladu s platnými právními předpisy. Managementové opatření bude provedeno v souladu s platným Standardem péče o přírodu a krajinu č. SPPK D02 004:2017 Sečení. 

Část 2 
Aktivita C1 – odstranění výmladků křovin na p. p. č. 676/1, 676/2, 647, 553/1, 555, 559/1 k. ú. Žalhostice Celková plocha vymezená zákresem nad ortofotomapou je 1,4938 ha. Na ploše byly ponechány solitérní dřeviny a skupiny křovin, výskyt výmladků není souvislý. Z těchto důvodů je plocha k odstranění výmladků snížena o 15 % na plochu 1,2697 ha. Pozemky jsou svažité a obtížně dostupné, příspěvek byl proto navýšen o 10 % oproti základní sazbě. Výmladky budou odstraňovány křovinořezem, a to 2x za sezónu. K prvnímu pokosení výmladků dojde v období od účinnosti Dohody do 31. 7., podruhé budou pokoseny v období od 1. 10. do 31. 10.2021. Opatření bude provedeno na pozemcích p. p. č. 644 a 623/4 k. ú. Žalhostice p. p. č. 676/1, 676/2, 647, 553/1, 555, 559/1 k. ú. Žalhostice a to v termínu od účinnosti Dohody do 31. 10. 2021 a dále podle příloh dle čl. V., odst. 3 této Dohody.
Opatření bude provedeno v souladu se standardem AOPK: 02 004 Sečení.
Další podmínky realizace: Nájemce si zajistí případné potřebné souhlasy a povolení. 
(dále jen „managementová opatření“)
Podrobná specifikace díla je uvedena v příloze č. 1 Technická příloha PPK-102a/53/21, včetně kalkulace a mapovách zákresů.
 
Čl. III.
Poskytnutí finančního příspěvku na péči
 
1. Účastníci Dohody se dohodli, že nájemce zrealizuje managementová opatření specifikovaná v čl. II této Dohody za finanční příspěvek na péči ve výši 103 548,78 Kč (slovy sto tři tisíc pět set čtyřicet osm korun českých sedmdesát osm haléřů).
2. AOPK ČR provede před vyplacením finančního příspěvku kontrolu realizovaných managementových opatření nebo jeho části ve smyslu ust. § 19 odst. 4 vyhl. č. 395/1992 Sb., přičemž předmětem kontroly bude především splnění podmínek dle čl. II. této Dohody (dále jen „kontrola“). O této kontrole bude sepsán mezi účastníky Dohody písemný protokol podepsaný oprávněnými zástupci účastníků Dohody.
3. AOPK ČR se zavazuje po provedení kontroly za řádně, včas a v souladu s ostatními podmínkami této Dohody provedená managementová opatření nebo jeho části uhradit nájemci finanční příspěvek na péči dle realizované části, podle pravidel dohodnutých v tomto článku Dohody a v souladu s ust. § 69 ZOPK za užití ust. § 19 odst. 4 vyhl. č. 395/1992 Sb. Nebudou-li managementová opatření realizována v souladu s čl. II této Dohody, finanční příspěvek na péči se nájemci nevyplatí, budou-li managementová opatření realizována dle čl. II této Dohody pouze částečně, příspěvek se přiměřeně zkrátí, a to v souladu s ust. § 19 odst. 4 vyhl. č. 395/1992 Sb. 
4. Pokud ve lhůtě do 6 měsíců ode dne provedení kontroly managementových opatření vyjde najevo, že nájemce neprovedl tato opatření řádně (např. vymezenou metodou, postupem), je nájemce povinen učinit opatření k nápravě takového stavu, v souladu s pokyny AOPK ČR, je-li tento postup dle konzultace s AOPK ČR možný a účelný. Pokud ne, je nájemce povinen vrátit poskytnutý příspěvek či jeho přiměřenou část v souladu s ust. § 19 odst. 4 vyhl. č. 395/1992 Sb. 
5. Dílčí nebo konečné vyúčtování nájemce vystaví a doručí AOPK ČR nejpozději do 10 pracovních dnů po provedení kontroly realizovaných managementových opatření nebo jeho částí. Vyúčtování musí mít tyto náležitosti: jméno a adresa/název a sídlo nájemce, IČ/datum narození, bankovní spojení a číslo účtu, předmět a číslo Dohody, výše finančního příspěvku. 
6. Účastníci Dohody se dohodli, že vyúčtování vystavené nájemcem je splatné do 30 kalendářních dnů po jeho obdržení AOPK ČR. AOPK ČR může vyúčtování vrátit do data jeho splatnosti, pokud obsahuje nesprávné nebo neúplné náležitosti či údaje a lhůta splatnosti 30 kalendářních dnů začíná běžet od nového doručení vyúčtování. 
 
Čl. IV.
Trvání a ukončení Dohody 
 
1. Tato Dohoda se uzavírá na dobu do 15. 11. 2021. 
 
2. Účastníci Dohody jsou oprávněni tuto Dohodu vypovědět jednostranně učiněnou výpovědí bez udání důvodu doručenou na adresu druhého účastníka Dohody specifikovanou v záhlaví Dohody. Výpovědní lhůta je jednoměsíční a počíná běžet prvním dnem následujícího měsíce po měsíci, v němž byla výpověď druhému účastníku doručena. 
 



Čl. V.
Ostatní a závěrečná ujednání
1. V rozsahu touto Dohodou neupraveném se tato řídí zák. č. 500/2004 Sb., správním řádem, v platném znění.
2. Nájemce bere na vědomí, že tato veřejnoprávní smlouva (dohoda) může podléhat povinnosti jejího uveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a/nebo jejího zpřístupnění podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a tímto s uveřejněním či zpřístupněním podle výše uvedených právních předpisů souhlasí.
3. Nedílnou součástí Dohody jsou přílohy:
Příloha č. 1 - Technická příloha PPK-102a/53/21, včetně kalkulace a mapových zákresů.
4. Nájemce bezvýhradně souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších parametrů Dohody. 
5. Tato Dohoda se vyhotovuje ve 2 stejnopisech, z nichž AOPK ČR obdrží 1 vyhotovení a nájemce obdrží 1 vyhotovení.
6. Tato Dohoda může být měněna a doplňována pouze písemnými a očíslovanými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci účastníků Dohody.
7. Nájemce se zavazuje, že po ukončení této dohody nebude na pozemcích p. p. č. 676/1, 676/2, 647, 553/1, 555, 559/1, 644 a 623/4 k. ú. Žalhostice provádět činnosti, jež by byly v rozporu s obnovnými zásahy učiněnými v rámci projektu LIFE České středohoří. Pro posouzení, zdali taková činnost bude v rozporu s projektem LIFE České středohoří, nájemce bude konzultovat AOPK ČR, regionální pracoviště SCHKO České středohoří, které může následně stanovit vhodná opatření a způsob jejich provedení, a to včetně poskytnutí finančního příspěvku ve smyslu § 69 zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.
8. Tato Dohoda nabývá platnosti dnem podpisu oprávněným zástupcem posledního účastníka Dohody. Tato Dohoda nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněným zástupcem posledního účastníka Dohody. Podléhá-li však tato Dohoda povinnosti uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zákona o registru smluv, nenabude účinnosti dříve, než dnem jejího uveřejnění. Účastníci Dohody se budou vzájemně o nabytí účinnosti Dohody neprodleně informovat.
	V ...................
	 
	Dne 9. 7. 2021
	V ...................
	 
	Dne 9. 7. 2021

	Za AOPK ČR:
	Nájemce:

	 
	 



	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Ing. Vladislav Kopecký 
vedoucí oddělení péče o přírodu a krajinu - RP SCHKO České středohoří
	Ing. Miroslava Horká
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