Číslo: PPK-102a/53/21

Číslo jednací: 04336/UL/21

Příloha č.1 Technická příloha

Rok: 2021

Seznam opatření a činností

| Č. | Rok | Kód | Opatření a činnost | M.J. | Množství | Jednotková cena | Celková cena |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2021 | ZC04 | Sečení travního porostu a rákosin |  |  |  |  |
|  |  | ZC04b | Seč křovinořezem | ha | 0.5209 | 27 000.00 | 14 064.30 |
| 2 | 2021 | ZC04 | Sečení travního porostu a rákosin |  |  |  |  |
|  |  | ZC04b | Seč křovinořezem | ha | 0.5209 | 27 000.00 | 14 064.30 |
| 3 | 2021 | ZC04 | Sečení travního porostu a rákosin |  |  |  |  |
|  |  | ZC04b | Seč křovinořezem | ha | 1.2697 | 27 000.00 | 34 281.90 |
|  |  |  | Vysoká svažitost pozemku: navýšení až o 30% | % | 10 |  | 3 428.19 |
| 4 | 2021 | ZC04 | Sečení travního porostu a rákosin |  |  |  |  |
|  |  | ZC04b | Seč křovinořezem | ha | 1.2697 | 27 000.00 | 34 281.90 |
|  |  |  | Vysoká svažitost pozemku: navýšení až o 30% | % | 10 |  | 3 428.19 |
|  |  |  |  |  |  | sazba DPH % | 0 |
|  |  |  |  |  |  | výše DPH | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Cena bez DPH | 103 548.78 |
|  |  |  |  |  |  | Celková cena | 103 548.78 |

Technický popis

1	2021 ZC04 Sečení travního porostu a rákosin

Aktivita C2 - kosení travního porostu na p. p. č. 644 a 623/4 k. ú. Žalhostice

Celková plocha vymezenázákresem nad ortofotomapou je 0,5262 ha. Z důvodu ponechávaných solitérních dřevin je rozloha ke kosení o 1% snížena, kosená výměra je tedy 0,5209 ha. Kosení bude provdeno 2xza sezónu. První seč v období od účinnosti Dohodydo 31. 7. 2021, druhá seč v období od 1. 9. do 31. 10. 2021. Zásah je prováděn na podporu společenstev širokolistých suchých trávníků a bezobratlých (zejména hmyzu). Veškerá pokosená hmota bude odklizena a využita vhodným způsobem, v souladu s platnými právními předpisy. Managementové opatření bude provedeno v souladu s platným Standardem péče o přírodu a krajinu č. SPPK D02 004:2017 Sečení.

2	2021 ZC04 Sečení travního porostu a rákosin

Aktivita C2-kosení travního porostuna p. p. č.644a623/4 k. ú. Žalhostice

Celková plocha vymezená zákresem nad ortofotomapou je 0,5262 ha. Z důvodu ponechávaných solitérních dřevin je rozloha ke kosení o 1% snížena, kosená výměra je tedy 0,5209 ha. Kosení bude provdeno 2x za sezónu. První seč v období od účinnosti Dohody do 31. 7. 2021, druhá seč v období od 1. 9. do 31. 10. 2021. Zásah je prováděn na podporu společenstevširokolistých suchých trávníků a bezobratlých (zejména hmyzu). Veškerá pokosená hmota bude odklizena a využita vhodným způsobem, v souladu s platnými právními předpisy. Managementové opatření bude provedeno v souladu s platným Standardem péče o přírodu a krajinu č. SPPK D02 004:2017 Sečení.