S M L O U V A   O   D Í L O

č. objednatele: 17/71209930/2021

č. zhotovitele:  DD 2021/ 2

Smluvní strany:

Objednatel :          Domov Na Zátiší Rakovník, poskytovatel sociálních služeb

Sídlo :                     Frant. Diepolta 1787, 269 01 Rakovník II

Zastoupen :             JUDr. Pavlem Jenšovským, ředitelem

IČ:  71209930
DIČ: CZ71209930

dále jen „objednatel“

Zhotovitel :        	Investice a stavební práce, s.r.o.

Kuštova ul.  2655

269 01 Rakovník

Zastoupen ve věcech smluvních  :  Tomášem Otrubou

ve věcech technických:  p. Václavem Kouteckým, p. Otrubou

IČ: 27105539

DIČ :  CZ 27105539

Banka: KB Rakovník č.ú.  27-6680830207 /0100

e-mail: isp@iol.cz  , +420 602345648

dále jen „zhotovitel“

uzavřely dnešního dne, měsíce a roku dle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, tuto:

S M L O U V U   O  D Í L O

# I.  Předmět smlouvy a místo plnění

1.1.	Název díla: Úprava parteru - odvodnění stěn 1PP - výstavba opěrné zdi po havárii

1.2. 	Místo plnění:  Rakovník

- 1.3. 	Rozsah prací: Stavební práce specifikované výkazem výměr a PD zpracované

- Ateliér K projekt,s.r.o. č.z. A19/14.  z 05/2021

II.   Lhůty a cena díla

2.1.	Zhotovitel se za podmínek v této smlouvě uvedených zavazuje dodat a objednatel se za podmínek v této smlouvě uvedených zavazuje převzít řádně dokončené dílo a zaplatit za něj níže uvedeno cenu díla. Závazek k dokončení díla se považuje za splněný dnem podpisu předávacího protokolu a veškeré dokumentace k dílu potřebné bez vad a nedodělků.

2.2.	Čas plnění:      	termín zahájení díla  :  červen 2021 ( po podpisu SOD )

termín dokončení díla 15.8. 2021

2.3.	Cena díla  499.031--Kč Bez DPH,

Cena díla včetně DPH 21%. 603.827,--Kč

- 2.4. 	Výše sjednaná cena je maximální a nejvýše přípustná. Tato cena se může měnit pouze v případě, dojde-li ke změně rozsahu díla vymezeného nabídkou v rámci výběrového řízení ze strany objednatele, na což si objednatel vyhrazuje právo. V případě, že bude objednatel dodatečně požadovat větší rozsah díla (vícepráce) bude toto řešeno uzavřením dodatku k této smlouvě odsouhlaseného oběma smluvními stranami.

III.    Fakturace a platební podmínky

  - Objednatel prohlašuje, že na úhradu výše uvedené ceny díla má v době podpisu této smlouvy zajištěno finanční krytí.

  - Cena díla bude hrazena na základě daňových dokladů (faktur) vystavených zhotovitelem zpravidla jedenkrát za měsíc, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce. Přílohou každé faktury musí být zjišťovací protokol (soupis provedených prací),

  - Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu za řádně dokončené dílo po jeho předání bez vad a nedodělků na základě oboustranně podepsaného protokolu o předání a převzetí díla.  Splatnost faktury se stanovuje na 14 dnů od data doručení faktury se všemi zákonnými náležitostmi na adresu sídla objednatele.

- IV.     Smluvní sankce

- 4.1. 	V případě, že bude zhotovitel v prodlení s předáním řádně dokončeného díla, sjednávají si smluvní strany smluvní pokutu ve výši 0,05% z celkové ceny díla včetně DPH za každý den prodlení, kterou je zhotovitel povinen uhradit objednateli.

- 4.2. 	V případě prodlení objednatele s úhradou oprávněně vystavených faktur sjednávají si smluvní strany smluvní pokutu ve výši 0,05% z fakturované ceny díla včetně DPH za každý den prodlení, kterou je objednatel povinen uhradit zhotoviteli.

- V.     Odpovědnost za vady, záruka a odpovědnost za škodu

5.1. 	Zhotovitel poskytuje objednateli za provedené dílo záruku v délce 24 měsíců, která počíná běžet dnem podpisu předávacího protokolu objednatelem i zhotovitelem. Záruka se nevztahuje na vady, u nichž zhotovitel prokáže, že byly způsobeny objednatelem, třetí osobou nebo nepředvídatelnou událostí. V záruční době vyplývají nároky objednatele z obecných ustanovení občanského zákoníku. Případná reklamace musí být podána písemně do konce záruční doby. Vady zjištěné v záruční době se zhotovitel zavazuje odstranit nejpozději do 30 kalendářních dnů, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

  - Záruční lhůty na oprávněně reklamovanou část díla se prodlužují o dobu počínající dnem uplatnění reklamace a končící dnem odstranění vady zhotovitelem, pokud tyto vady znemožňují užívání předmětu díla nebo jeho části.

  - Zhotovitel je povinen během záruční doby na svou odpovědnost a náklady:

- zjištěné vady a nedodělky odstranit, ať již vznikly provedením, dopravou, montáží nebo použitím nevhodného materiálu nebo z jiného důvodu, za který zhotovitel odpovídá,

- jestliže zhotovitel vady v dohodnutém termínu neopraví, je objednatel oprávněn tyto práce provést sám nebo pověřit jiný subjekt. Náklady na takto odstraněné vady nese zhotovitel.

VI.    Všeobecná ustanovení

- Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu s příslušnými ČSN, bezpečnostními, hygienickými, protipožárními a jinými souvisejícími právními předpisy,

- Zhotovitel odpovídá za škody vzniklé při realizaci díla nebo v souvislosti s ním objednateli nebo třetím osobám, pokud byly způsobeny z jeho viny.

- Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi je oprávněn dožadovat se zhotovitele provádět dílo řádným způsobem, popřípadě ihned odstranit vzniklé vady.

VII.     Závěrečná ustanovení

- Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat pouze písemnými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

- Objednatel i zhotovitel mají právo odstoupit od smlouvy, stanoví-li tak zákon.

- Tato smlouva se vyhotovuje ve 3 stejnopisech s platností originálu. Po oboustranném podpisu smlouvy obdrží objednatel 2 vyhotovení smlouvy a zhotovitel 1 vyhotovení smlouvy.

- V případech v této smlouvě výslovně neupravených platí ustanovení občanského zákoníku v platném znění.

- Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

Smluvní strany prohlašují, že se řádně seznámily s obsahem smlouvy, že tato smlouva byla sepsána na základě jejich pravé a svobodné vůle a dále prohlašují, že nebyla ujednána v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Účastníci této smlouvy po jejím přečtení výslovně prohlašují, že souhlasí s jejím zněním a na důkaz toho ji stvrzují vlastnoručními podpisy.

V Rakovníku dne :  2.7.2021                                              	 V Rakovníku dne: 2.7.2021

..............................................................	................................................................

Objednatel	Zhotovitel

JUDr. Pavel Jenšovský	Tomáš Otruba – jednatel společnosti

ředitel