Usnesení č. RM/752/6/21

z 23. jednání Rady města Karlovy Vary, které se konalo dne 29.06.2021

Věc: Veřejná zakázka „Karlovy Vary – rekonstrukce ulic Moravská, Hynaisova a náměstí Svobody“ - Dodatek č.3

Rada města Karlovy Vary

projednala předložený materiál a

schválila rozpočtové opatření č. 42/21 – RM:

Odbor rozvoje a investic – snížení kapitálových výdajů (Revitalizace vnitrobloku ul. Svobodova a Družstevní)    								        - 4.700.000,00 Kč

Odbor rozvoje a investic – zvýšení kapitálových výdajů (Rekonstrukce ulic Moravská, Hynaisova, nám. Svobody)							          4.700.000,00 Kč

schválila v souladu s ustanovením §222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku) uzavření Dodatku č.3 ke Smlouvě o dílo uzavřené  mezi statutárním městem Karlovy Vary a společností ALGON, a.s., IČ: 28420403, Praha, jejímž předmětem je realizace veřejné zakázky „Karlovy Vary - Rekonstrukce ulic Moravská, Hynaisova a náměstí Svobody“, na základě kterého se dle Změnových listů č.2 a č.3 zvyšuje cena díla o částku 3.873.344,87 Kč bez DPH na konečnou cenu díla ve výši 34.553.139,72  Kč bez DPH, přičemž uzavřením tohoto Dodatku č.3 nedochází k podstatné změně původního závazku u Smlouvy o dílo č.2019-00009/ORI ze dne 6.2.2019, v předloženém znění,

uložila odboru rozvoje a investic a právnímu odboru předložit stanovisko ohledně možného uplatnění smluvní pokuty, případně vzniklé škody, z titulu vad projektové dokumentace pro provedení stavby, a to po zpracovateli této projektové dokumentace. 	      Termín: 5.10.2021

.................................................

Ing. Daniel Riedl

vedoucí odboru rozvoje a investic