SMLOUVA O DÍLO

TU/2021/102

uzavřená ve smyslu §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.

I. Smluvní  strany:

Dodavatel:

PROFIL NÁBYTEK, a.s.

Odběratel :	Univerzita Jana Evangelisty

Purkyně v Ústí nad Labem

Nádražní 1747	Pasteurova 3544

CZ - 396 01	Humpolec

IČO: 48202118 DIČ: CZ48202118

Banka :	ČS obchodní banka, a.s. - Pelhřimov

400 01	        Ústí nad Labem - Ústí nad Labem-centrum

IČO: 44555601 DIČ: CZ44555601

Banka :

Účet :

223602551/0300

Účet : /

Zastoupen: František Čermák, předseda představenstva

Kontakt. osoba: Miroslav Čermák

Mobil : Tel.:xxx, Mob.:xxx

II. Předmět plnění :

Zastoupena: doc. RNDr. Martinem Balejem, rektorem

Kontakt. osoba: Podrapský František

Mobil : xxx

Modulární řešení interiéru dle zakázky č. TU/2021/102, která je nedílnou součástí této smlouvy

III. Doba  plnění  :

Dodavatel je povinen provést dílo ve sjednané době.

Začátek prací: od 28.8.2021, pokud budou prostory pro montážní práce řádně připraveny.

Ukončení prací: nejpozději do 7.9.2021, pokud bude uhrazena požadovaná záloha v termínu splatnosti na výzvě k platbě. Termínem splatnosti se rozumí datum připsání na účet dodavatele. Za každý den prodlení úhrady výzvy k platbě se prodlužuje termín ukončení prací o tři pracovní dny. Když není požadovaná záloha, platí výše uvedený termín tj.:7.9.2021.

IV. Cena plnění :

1. Cena nejvýše přípustná včetně dopravy a montáže:

Cena bez DPH:

DPH :

Cena s DPH :

375 434,00  Kč

78 841,14 Kč

454 275,14 Kč

2. DPH bude přesně vypočteno dle sazeb DPH, nebo přenesené daňové povinnosti na základě řádně vystavených daňových dokladů.

3. Podmínky, při jejichž splnění je možné překročit výši nabídkové ceny nabídkovou cenu je možné překročit pouze v případě:

a) dojde před nebo v průběhu realizace zakázky ke změnám sazeb DPH, nebo ke změnám jiných daňových před majících vliv na cenu díla

b) odběratel bude písemně požadovat dodání prvků, které nebyly součástí sjednaného předmětu plnění

V. Fakturace a placení :

1. Fakturace bude prováděna na základě odsouhlasení soupisu skutečně provedených prací pověřeným pracovníkem odběratele.

2. Konečná fakturace bude vystavena po ukončení díla (etap) po protokolárním předání a převzetí díla mezi odběratelem a dodavatelem.

3. Záloha na dílo bude poskytnuta ve výši 0,-Kč včetně DPH.

4. Splatnost konečné faktury je stanovena na 14 dnů.

VI. Nabytí vlastnického práva ke zboží :

Odběratel nabývá vlastnického práva ke zboží úplným zaplacením ceny díla dle čl. IV. této smlouvy.

VII. Záruční podmínky  :

1. Dodavatel odpovídá objednateli za provedené práce a dodané zboží v záruční době, která je:

a) na nábytek vyráběný dodavatelem 36 měsíců

b) na ostatní zboží: 24 měsíců

2. Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí díla.

VIII. Sankce :

1. Dodavatel se zavazuje při nedodržení termínu ukončení a předání díla zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,1% z cen nedodaného díla za každý den prodlení.

2. Odběratel se zavazuje zaplatit smluvní pokutu za pozdní úhradu faktur je 0,1% z nezaplacené částky za každý

den prodlení.

3. Odběratel se zavazuje zaplatit smluvní pokutu v případě neumožnění zahájení montážních prací dle čl. III. této smlouvy ve výši 1.000,- Kč za každý den prodlení.

4. Dodavatel se zavazuje zaplatit smluvní pokutu nezahájení montážních prací dle čl. III. této smlouvy ve výši

1.000,- Kč za každý den prodlení.

5. Dodavatel a odběratel berou na vědomí, že uhrazením smluvních pokut, není dotčeno právo smluvních stran na náhradu vzniklých škod porušením smluvních ujednání plynoucích z této smlouvy.

6. Dodavatel a odběratel se dohodli o nezapočítávání penále a smluvních pokut.

X. Závěrečná ustanovení :

1. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu poslední ze smluvních stran. Smluvní strany berou na vědomí, že Objednatel je ve smyslu § 2 odst. 1 písm. e) osobou, na niž se vztahuje povinnost uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona 340/2015 Sb. v platném znění a bere tuto skutečnost na vědomí. Uveřejnění prostřednictvím registru smluv zajistí objednatel do 15 dnů od uzavření smlouvy. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem smlouvy řádně seznámily, že byla sepsána dle jejich svobodné a vážné vůle a nebyla sjednána v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek.

2. Tato smlouva se řídí právním řádem České republiky, a to zejména ustanovením § 2586 a násl. zákona č.

89/2012 Sb., občanský zákoník.

3. Tato smlouva je sepsána ve 2 vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží po 1 vyhotovení.

V Humpolci dne: 2.6.2021

V .............................. dne .............................

.....................................................................	............................................................ dodavatel		odběratel