# Číslo dodatku č. 1: 10246/SVSL/21

# Dodatek č. 1

### ke smlouvě o dílo č. 18547/SVSL/20 ze dne 17. 3. 2021 (dále jen „Smlouva o dílo“)

Smluvní strany

  - Objednatel

Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky

Sídlo: 			Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 – Chodov

Zastoupená:		RNDr. Františkem Pelcem, ředitelem

Bankovní spojení: 	ČNB Praha, Číslo účtu:	18228011/0710

IČO: 			629 335 91

DIČ: 			neplátce DPH

Telefon:

(dále jen „objednatel”)

a

  - Zhotovitel

TOVOSTAV, s. r. o.

Sídlo:			683 23   Ivanovice na Hané Osvoboditelů 825

Bankovní spojení:	Česká spořitelna, číslo účtu: 3230561309/0800

IČO: 			24845671

DIČ: 			CZ24845671

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským/Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 72054

Telefon: 			ve věcech smluvních: Josef Kubáček, jednatel společnosti tel:722 932 645				ve věcech technických: Ing. Pavel Zobač, Milan Novotný tel: 601 550 884

E-mail:

(dále jen „zhotovitel”)

  - Při realizaci akce „Rekonstrukce objektu Správy CHKO Moravský Kras, Blansko“ vyvstala nutnost následujících změn: a) dojde ke změně dveří do serverovny pro zajištění lepšího přístupu a manipulace se serverem, b) z důvodu zjištění absence části příčky v místě vaničky sprchového koutu, bude provedeno dozdění, c) pro zamezení teplotním šokům „velkých“ prosklených ploch bude u vybraných oken provedena záměna skla za sklo kalené a d) budou upraveny výměry položek zařízení PZTS a domovního telefonu v rámci optimalizace trasy těchto rozvodů.

Na základě výše uvedených skutečností se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1 (dále jen „Dodatek).

  - Původní cena díla dle čl. 3.1 Smlouvy o dílo:

Cena bez DPH:			1.117.229,54 Kč

DPH 21%:				   234.618,20 Kč

Cena včetně DPH:		1.351.847,74 Kč

## Práce dle změnového listu č. 1 a položkových rozpočtu, které společně tvoří nedílnou součást tohoto Dodatku, činí:

## Cena bez DPH:	       		    	44.387,99 Kč

## DPH 21%:				   	  9.321,48 Kč

Cena včetně DPH:			53.709,47 Kč

  - Z výše uvedeného důvodu se čl. 3.1 Smlouvy o dílo nahrazuje následujícím zněním:

„Cena díla je stanovena výsledkem o veřejné zakázce:

Cena bez DPH: 	 	  1.161.617,53 Kč

DPH 21%: 		      	     243.939,68 Kč

Cena včetně DPH: 		  1.405.557,21 Kč

Zhotovitel je plátcem DPH.“

  - Příloha č. 2 Smlouvy o dílo se doplňuje o dokumenty tvořící přílohu č. 1 tohoto Dodatku.

  - Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

  - Tento Dodatek je uzavřen v souladu s ustanovením § 222, odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění. Změny dle článku 2.1 vznikly v důsledky okolností, které objednatel nemohl předvídat, ač jednal s náležitou péčí; tyto změny nemění celkovou povahu veřejné zakázky; a hodnota změn je menší než 50% původní hodnoty smlouvy.

  - Zhotovitel bere na vědomí, že tento Dodatek může podléhat povinnosti jeho uveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“), zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a/nebo jeho zpřístupnění podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a tímto s uveřejněním či zpřístupněním podle výše uvedených právních předpisů souhlasí.

  - Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněným zástupcem poslední smluvní strany.

  - Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněným zástupcem poslední smluvní strany. Podléhá-li však tento Dodatek povinnosti uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zákona o registru smluv, nenabude účinnosti dříve, než dnem jeho uveřejnění. Smluvní strany se budou vzájemně o nabytí účinnosti Dodatku neprodleně informovat.

  - Dodatek je vyhotoven v 4 (čtyřech) stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. 3 (tři) stejnopisy obdrží objednatel, 1 (jeden) stejnopis obdrží zhotovitel.

  - Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – Změnový list č. 1 vč položkových rozpočtů (soupis víceprací / méněprací)

V Praze dne 		7. 7. 2021						V Ivanovicích na Hané dne 30. 6. 2021

| Objednatel |  | Zhotovitel |
| --- | --- | --- |
| RNDr. František Pelc |  | Josef Kubáček |
| ředitel |  | jednatel |