SMLOUVA O DÍLO Č. 3487
uzavřená mezi:
1 objednatelem:	Mateřská škola Havířov - Podlesí E.Holuba 711403,
přĺspěvková organizace
se sídlem: [Holuba 7/1403, 736 01 Havířov - Podlesí lČ: 70958220
oprávněný zástupce: Bc. Yvetta Poláková, ředitelka
2. zhotovitelem:	HRAS - zařízení hřišt', s. r. o.
zapsána u Krajského soudu v Ostravě, dne 14.12.1992, odd. C, vl. Č. 10077 se sídlem: Zemědělská 145/6, 736 01 Havířov-Dolní Datyně
lČ: 47666331
DIČ: CZ47666331
bankovní spojení: ČSOB as., číslo účtu: 373 760 053 / 0300
oprávněný zástupce: Ing. Jakub Svoboda, jednatel
1.
Předmět smlouvy
Účastníci se dohodli na zhotovení díla, tak jak je přesně popsáno a uvedeno v písemné nabídce č.3487B zhotovitele ze dne 22.11.2016 (příloha č.1 této smlouvy), tj. k dodání a odborné montáži dětského mobiliáře v areálu Mateřské školy Havířov - Podlesí [Holuba 7/1403.
Objednatel se zavazuje k zaplacení sjednané ceny za takto vymezený předmět smlouvy.
Doba pinění
Zhotovitel se zavazuje provést dílo v průběhu prosince 2016. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo v tomto termínu převzít. V případě nepříznivých klimatických podmínek lze po dohodě obou stran termín realizace posunout (viz příloha č.2 této smlouvy - všeobecné technické podmínky zhotovitele 12-2011).
III.
Vlastnické právo k zhotovené věci a nebezpečí škody na ní
Zhotovitel odpovídá za nebezpečí vzniku škody na díle do doby předání řádně provedeného díla, o čemž bude vyhotoven předávací protokol.
Vlastnické právo k dílu nabývá objednatel dnem převzetí řádně provedeného díla.
Zanikne-li povinnost zhotovitele provést dílo z důvodu, za který odpovídá objednatel, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli materiál a veškeré náklady, které vznikly při zhotovení díla.
IV.
Cna 72 dílo
Cena za dílo se sjednává ve výši 150.000 Kč včetně DPH dle zákona o DPH Č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Cenu za dílo uhradí objednatel na základě faktury vystavené zhotovitelem. Podkladem pro fakturaci je předávací protokol potvrzený zástupci obou smluvních stran o ukončení veškerých prací bez vad a nedodělků.
Splatnost ceny za dílo, jakož i ceny za montáž a zabudování se sjednává do 30 dnů ode dne vystavení faktury, kterou se zavazuje zaslat zhotovitel objednateli nejpozději do 14 dnů od předání díla.
V případě, že bude objednatel v prodlení se zaplacením ceny díla, sjednává se úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.
Cenu díla v průběhu realizace díla je možné měnit pouze v případě, že:
dojde v průběhu realizace díla ke změnám daňových předpisů upravujících výši DPH.
bude-li objednatel požadovat provedení prací, které nebyly součástí sjednaného předmětu pinění. O tomto bude uzavřen dodatek ke smlouvě.
V.
Práva a povinnosti smluvních stran
Objednatel se zavazuje:
1. umožnit zhotoviteli přistup na staveniště pro účely provádění díla,
2. sdělit zhotoviteli při podpisu této smlouvy skutečnosti v souvislosti s inženýrskými sítěmi, které se nacházejí na místě, kde má být provedeno zabudování díla (zejména rozvody elektrického proudu, plynu, vody a vojenského sdělovacího kabelu),
3. poskytnout zhotoviteli součinnost potřebnou pro řádné provádění díla,
zajistit veškerá potřebná veřejnoprávní rozhodnutí, vydaná v souladu s platnými právními předpisy k provedení díla,
umožnit zhotoviteli přistup do prostor, kde prováděl dílo za účelem případných oprav, odstraněni vad či nedodělků.
Zhotovitel se zavazuje:
udržovat pořádek a čistotu na místě zabudováni díla, odstraňovat na své náklady škodu, která vznikla v souvislosti s jeho zaviněním,
zabezpečit staveniště podle vyhlášky č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu ve znění pozdějších předpisů,
umožnit vstup na místo, kde bude probíhat zabudováni díla pouze pověřeným pracovníkům objednatele.
Vl.
Vady díla
1. Zhotovitel odpovídá za vady díla, jež má dílo v době jeho předání objednateli.
Záruky jsou definovány v záručních podmínkách zhotovitele, které jsou jako příloha č. 3 nedílnou součástí této smlouvy. Záruční doba začíná dnem následujícím po předání díla objednateli. Záruka se nevztahuje na vady způsobené úmyslným zničením, opotřebováním nebo vyšší mocí. Reklamace vad musí být provedena písemně. Zhotovitel se zavazuje odstranit reklamované vady ve lhůtě 30 dnů od doručení reklamace objednatelem, pokud tyto uzná za oprávněné. V opačném případě poskytne ve stejné lhůtě písemné vyjádřeni o charakteru závady a navrhne objednateli opatření V případě, že zhotovitel bude v prodlení s odstraněním vady nebo s vyjádřením o vadě, zavazuje se zaplatit objednateli pokutu ve výši 500 Kč za každý den prodleni
VII.
Ostatní ujednání
1	V případě, že zhotovitel bude v prodlení s předáním díla, zavazuje se zaplatit objednateli úrok z prodlení
ve výši 0,05 % z celkové ceny díla za každý den prodlení.
Případné změny této smlouvy jsou povinni účastníci provést pouze písemnou formou s tím, že další ujednání k této smlouvě musí být podepsaná oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
Smlouva se vyhotovuje ve dvou výtiscích, z nichž strana objednavatele obdrží jedno vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení. Každý z výtisků má platnost originálu.
V Havířově dne 25.11.2016	V Havířově dne 25,11.2016
.L(i1 ................. / Bc. Yvetta ‚Poláková objedhatel / Materská Škola / avii OV-PocJíesí E. Holuba 7/1403 / r)ři5Pévk0vá organizace C 7ťE.P27o	zhotovitel / HRAS - zařízeni hřišť, sto. / Zemčdčlská 6'145, 73601 HAVIŘOV iČ: 47666331 DIČ: GZ47655331 www. fl riste - h raS. c

2
Nabídka č, Zákazník: / Projekt. / Nabídku zhotovil Datum: / Nabídka olatí do	3487B / MŠ E.Holuba Havířov / Herní prvky pro zahradu MŠ / Bolek Siowik, tel. 725 556 925 / 22.11 2016 3112.2016	HRAS - zařízení hřišt', s.r.o., IČ 47666331 / Cz 73601 Havířov-D,Datyně, Zemědělská 14516 Zapsána v OR KS v Ostravě, dne l4l2.1992,čj C/10077 www.hristehras cz, prodej@hristehras.cz tel.. +420 596 810 813

Výrobky:
č.	jedn. cena bez celk. cena bez montáž celkem
Pol	číslo výrobku	název výrobku	ks	DPH [Kč]	DPH [Kč]	bez DPH [Kč]
24-5101-0018 Malý lanový park - kombinace Chrudim	1	49573,-	49573,-	13237,‑
7210001	SMB trampolína S	1	60 107,-	60 107.-	1 050,‑
Výrobky a jejich montáž celkem:	109 680 Kč	14 287 Kč
Služby:
montážní práce:	-	14 287 Kč
z toho výkopové práce pro základové patky celkem	4 249 Kč
- z toho betonování základových patek celkem	7 938 Kč
- z toho odborná montáž výrobků celkem	2 100 Kč
doprava	.	- Kč
Služby celkem:	14 287 Kč
Rekapitulace:
výrobky	109 680,00 Kč
služby	14 287,20 Kč
Cena za dílo celkem bez DPH:	123 967,20 Kč
DPH 21%	26033,10 Kč
zaokrouhlení	-0,30 Kč
Cena za dílo celkem včetně DPH	150 000,00 Kč
Nabídka nezahrnuje odvoz a likvidaci zeminy z výkopu pro základové patky.
Nabídka nezahrnuje zajištěni vyjádření provozovatelů podzemních sítí a jejich vytýčení v případě nebezpečí střetu Cena za dílo nezahrnuje zřízení dopadových ploch
Záruční doba 120 měsíců na kotevní prvky, 60 měsíců na ostatní konstrukce
Všeobecné technické podmínky firmy HRAS-zařízení hřišť, s.r.o.
1	Umístění hřiště
1.1	Výběr stanoviště pro stavbu dětského zařízení
Jednou ze základních informací o herním zařízení je „minimální prostor' potřebný pro jeho umístění a bezpečné provozování na
/	konkrétním místě. Překážkou mohou být např. větve stromu ve vztahu k výšce zařízení, ale nebezpečné jsou hlavně překážky v okolí
(	zařízení, v tzv. prostoru pádu vymezeném ochrannou zónou. V katalogovém listu každého výrobku je uveden minimální prostor a
půdorysné schéma dopadové plochy. V prostoru pádu herního prvku se nesmí vyskytovat žádná překážka a ochranné zóny sousedních prvků se na výjimky nesmí překrývat Povrch hřiště v prostoru pádu musí odpovídat požadavkům ČSN EN 1176-1 (viz. odst. 3). Umístění zařízení musí být objednatelem před montáží přesně určeno nebo dohodnuto s pracovníky zhotovitele před zahájením montáže. Za nevhodné umístění zařízení v důsledku nesrovnalostí v projektové dokumentaci nebo chybného vytýčení děr pro základy nenese zodpovědnost zhotovitel, pokud sám není autorem PO nebo hlavním dodavatelem hřiště.
1.2	Dostupnost stavby
Vzhledem k tomu, že většina zařízení je dodávána na stavbu v částečně nebo zcela smontovaném stavu, je nutné zachovat přístup o šířce nejméně 3 m až k místu instalace zařízení. Přístup musí být bez schodů nebo jiných překážek jako jsou obruby, stromy, sloupy, hromady stavebního materiálu apod. Objednavatel je povinen zajistit dojezd a stání nákladního auta a stavební techniky zhotovitele ve vzdálenosti max. 30 m od místa instalace zařízení. Objednavatel je povinen Anformovat dodavatele o případném nespinění uvedených podmínek nejpozději 24 hodin před dohodnutým termínem montáže. Nespinění výše uvedených podmínek opravňuje zhotovitele požadovat po objednavateli náklady spojené s cestou a změnu smlouvy ve smyslu termínu pinění.
2	Montáž
2.1	Vyhloubení děr pro základové patky
Hloubení děr probíhá podle zakládacích plánů zhotovitele, strojně nebo ručně, podle velikosti zakázky a místních podmínek. V případě strojního hloubení se díry vrtají nebo kopou pásovým minibarem o hmotnosti do 2 tun. Vyhloubená zemina zůstává na místě stavby, pokud se obě strany nedohodnou jinak.
V případě zajištění přípravy děr objednavatelem zašle zhotovitel na vyžádání e-mailem podrobné zakládací plánky a návod na vyměření děr ve formátu .pdf. Připravenostděr pro další kroky montáže ověří zhotovitel u zástupce objednavatele telefonicky před expedováním zakázky. Pokud při příjezdu na staveniště zjistí zhotovitel zásadní nedostatky, bude nutné, aby objednatel sjednal náhradní termín montáže s odpovědným zástupcem zhotovitele. Za nedostatky se považují nepřípustné rozměrové odchylky děr od zakládacího plánu, jejich špatné umístění a další překážky, které nemohl zhotovitel předvídat (vodou zatopené díry, překážky v prostoru zařízení, apod.). Za překážku se považují také stavební hmoty v dopadových plochách a dírách. V těchto případech je zhotovitel oprávněn požadovat po objednavateli náklady spojené s cestou a změnu smlouvy ve smyslu termínu pinění.
2.2	Odborná montáž
Odbornou montáž provádí HRAS-zařízení hřišť, s.r.o., pokud byla tato služba mezi zhotovitelem a objednavatelem sjednána. Zahrnuje instaci konstrukcí do děr, jejich smontování, vyvážení a zafixování nestabilních částí na dobu betonování.
2.3	Betonování základových patek
Zabetonováním děr se zařízení ukotví. Betonování patek se provádí vždy až po instalaci zařízení do děr.
V případě zajištění betonování patek objednavatelem zašle zhotovitel na vyžádání e-mailem podrobné zakládací plánky a vzorové řezy patkami ve formátu .pdf. Rozměry a tvar patek a třída betonu musí odpovídat požadavkům popsaným v zakládacích plánech. Minimální vzdálenost horního okraje betonu od základní úrovně hřiště je v případě sypkých dopadových ploch 200 mm. K betonování bude použit beton s konzistencí, která umožňuje vytvarovat horní část patky podle požadavků uvedených v zakládacích plánech (tzv. zavlhlá směs). Nepřipouští se použití suchých a polosuchých betonových směsí (na obrubníky apod.) ani dodatečné doplňování vody do směsi. Zhotovitel neodpovídá za budoucí vady na zařízení způsobené nespiněním výše uvedených podmínek objednavatelem.
3	Dopadové plochy
Povrch hřiště musí odpovídat ČSN EN 1176-1. U většiny zařízení (podle výšky volného pádu a způsobu pohybu uživatele) musí mít povrch hřiště v prostoru pádu náraz tlumící účinky (trávník, sypké hmoty, pryžové desky, apod.). Zhotovitel informuje objednavatele o případné nutnosti a úrovni tlumení pádu u konkrétního typu zařízení a doporučí vhodné řešení v souladu s platnou normou. Zhotovitel nenese zodpovědnost za nedostatky u dopadových ploch, pokud není sám jejich zhotovitelem.
V případě budování dopadových ploch objednavatelem zašle zhotovitel na vyžádání e-mailem podrobné zakládací plánky ve formátu .pdf pro účely vyměření tvaru plochy. Terénní úpravy a skrývky Zeminy je nutné provést před výkopem děr pro patky. Materiál pro dopadové plochy se může pod a okolo zařízení rozhrnovat vždy až po kompletním namontování zařízení. Dopadové plochy z pryžových desek včetně všech podkladních vrstev se instalují vždy až po kompletním namontování zařízení. Zhotovitel nebude provádět montáž zařízení na místě, kde bylo již zahájeno nebo dokončeno budování dopadových ploch. Nespinění výše uvedených podmínek opravňuje zhotovitele požadovat po objednavateli náklady spojené s cestou a změnu smlouvy ve smyslu termínu pinění.
Sled oracovních ooerací oři budování hřiště - NUTNÉ DODRŽET!!!:
terénní úpravy pro budoucí dopadové plochy (skrývky zeminy, konečná úprava pláně)
1. vyhloubení děr pro základové patky
2. odborná montáž - instalace zařízení do děr
betonování základových patek
S. dokončení dopadových ploch
prosinec 2011
HRAS-zařízenl hřišť, s.r.o., CZ 736 01 Havířov-D.Datyně, Zemědělská 145/6
zapsána vOR KS v Ostravě, dne 14.12.1992, Č.i. C / 10077
H RAS-zařízení hřišť, s.r.o.	Ac
CZ 736 01 Havířov - D. Datyně, Zemědělská 145/6
zapsána u KS v Ostravě, dne 14.12.1992, oddíl C, vložka 10077	fflMY, M--nÈip
IČ: 47666331, DIČ: C247666331	ZA(ZENÍ uiš?
tel: +420 596 810 813, e-mail: prodej@hristehras.cz, web: www.hristehras.cz
Záruční podmínky firmy HRAS-zařízení hřišť, sr.o.
120 měsíců
Ocelové kotevní prvky a ocelové konstrukce zařízení.
60 měsíců
Jiné než ocelové konstrukce a všechny části zařízení kromě níže uvedených. U dřevěných konstrukcí je podmínkou kotvení ocelovými kotevními prvky.
30 měsíců
Dřevěné výrobky, které jsou v trvalém štyku s půdou nebo pískem (zařízení kotvené dřevem, přenosná zařízení, pískoviště a pod.). Tyto výrobky jsou v nabídce označeny informací „NENÍ KOTVENO OCELÍ".
Laminátové skluzavky.
24 měsíců
Barevná povrchová úprava dřeva. Povrch tabufŤ ke kreslení.
Výše uvedené záruky se nevztahují na vady způsobené nestandardním způsobem používání, úmyslným zničením, opotřebováním nebo vyšší mocí a na vady způsobené nedodržením návodu na montáž.
Dřevěné konstrukce zařízení jsou vyrobeny z kvalitního mimostředového smrkového řeziva s výrazně nižší tendencí tvořit velké podélné praskliny než je tomu u běžné středové kulatiny. Tvorba výsušných trhlin je však přirozenou vlastností dřeva a tyto nepředstavují pro uživatele zařízení žádné nebezpečí.
Smrkové dřevo je proti hnilobě a dřevokazným houbám tlakově ošetřeno hygienicky nezávadnými prostředky. Nátěr tlakově impregnovaných částí konstrukce (sloupy, podesty, střechy, atd.) se doporučuje provádět za účelem vizuálního oživení dřeva. Pokud se tento nátěr neprovede nebo pravidelně neobnovuje, dřevo má časem sklon k šednutí. Doporučujeme použití tenkovrstvých částečně transparentních lazur na vodní bázi v odstínech blízkých přírodnímu dřevu.
květen 2016