DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

Uzavřené dne 30.03.2021

Smluvní strany

1. Zadavatel:			Bytem Rýmařov, příspěvková organizace

- Se sídlem:  			Palackého 1178/11, 795 01 Rýmařov

- Zastoupený:			Bc.Ivana Sitorová, ředitelka organizace

- IČ:				45234671

Telefon:			XXXXXXXXXXX

( dále jen „objednatel “ )

2. Zhotovitel:             	STAS v.o.s.

Se sídlem :	            Žižkova  260/21, 79501 Rýmařov

Zastoupený:	            Ing. Boris Pavlásek - ředitel

Tel a fax.:			XXXXXXXXXXX

IČ:				15502520

DIČ:				CZ15502520

Bankovní spojení:		XX

Číslo účtu:			XXXXXXXXXXXXXX

( dále jen „ zhotovitel “ )

Článek  I.

Předmět dodatku

- Na základě dohody s objednatelem došlo k navýšení ceny o 139.520,16 Kč bez DPH za tyto práce:

- dodávka a montáž dekoračních fasádních prvků,

- oplechování soklové římsy a práce s tím spojené,

- zateplení nadstřešních vikýřů, zateplení římsy a práce s tím spojené,

- bourání zdiva anglických dvorků, bourání zídky,

- vyklízecí práce (půda a sklep), likvidace odpadu

- dodávka a montáž žlabů, svodů, rozražeče sněhu,

- demontáž a montáž okna – výlezu a práce s tím spojené,

- zednické práce.

Všechny provedené práce i méněpráce jsou uvedeny v položkovém rozpočtu.

Článek  II.

Cena dodatku smlouvy

- Cena díla dle nabídky ze dne 07.06.2021  se mění takto:

Původní cena bez DPH       2.665.446,13 Kč

se navyšuje o                          139.520,16 Kč

Nová cena bez DPH            2.804.966,29Kč

DPH 15%                               395.737,78 Kč

DPH 21%                                 35.010,03 Kč

Nová cena včetně DPH       3.235.714,10 Kč

Článek  III.

Ostatní ujednání

- Ostatní body smlouvy tímto dodatkem nezměněné zůstávají v platnosti.

V Rýmařově dne : 21.06.2021	   V Rýmařově dne : 21.06.2021

za objednatele:                                                                                     za zhotovitele:

……………………………                                                              ………………….………

za Objednatele	        za Zhotovitele

Bc. Ivana Sitorová	    Ing. Boris Pavlásek

ředitelka	               ředitel