### Smlouva o realizaci překládky sítě elektronických komunikací

uzavřená dle ustanovení § 1724 odst. 2, zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku, v platném znění

(dále jen „ObčZ“)

a

dle ustanovení § 104 odst. 17., zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění (dále jen „ZeK“)

Evidenční číslo smlouvy: 21/007/103

Vlastník sítě elektronických komunikací:

ČD – Telematika a.s.

se sídlem:			Pernerova 2819/2a, Praha 3, 130 00

korespondenční adresa: 		Praha 9, Pod Táborem 8a/369, PSČ 190 00

IČO: 			61459445

DIČ:			CZ61459445

bankovní spojení:			xx

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8938

na straně jedné, dále jen jako „ČDT“

a

Žadatel o překládku sítě elektronických komunikací:

Statutární město Ostrava

se sídlem 			Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava

IČ: 				00845451

DIČ: 				CZ 00845451

Zastoupeno:  			xx

na straně druhé, dále jen jako „ SMO“

níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají tuto Smlouvu o realizaci překládky sítě elektronických komunikací (dále jen „Smlouva“)

Definice pojmů

Překládkou sítě elektronických komunikací (dále jen „SEK“) se rozumí stavba spočívající ve změně trasy vedení veřejné komunikační sítě do jiné nemovitosti nebo přemístění zařízení veřejné komunikační sítě v rámci stávající nemovitosti, na základě investičního záměru SMO.

I.

Úvodní ustanovení

- ČDT je vlastníkem SEK, jež má být přeložena na základě této Smlouvy.

- SMO bude realizovat stavbu „Cyklotrasa U–U Výtopny, Pavlovova a Vybavení křižovatky č. 3030 Výškovická x Pavlovova, SO 461.1 Přeložka optického kabelu ČD - Telematika“ (dále jen „Stavba“), na základě, níž dojde k přeložení SEK ČDT oproti původnímu stavu jejího uložení.

- Překládka SEK (dále jen „Překládka“), dle této Smlouvy je vedena u ČDT pod označením Cyklotrasa U–U Výtopny, Pavlovova a Vybavení křižovatky č. 3030 Výškovická x Pavlovova, SO 461.1 Přeložka optického kabelu ČD - Telematika.

II.

Předmět Smlouvy

- Předmětem této Smlouvy je požadavek SMO na Překládku, kde SEK je ve vlastnictví ČDT, závazek ČDT zajistit si Překládku a s ní související záležitosti v rozsahu a za podmínek stanovených touto Smlouvou a závazek SMO, jež Překládku vyvolal, být ČDT v realizaci Překládky v součinnosti a uhradit ČDT, a to v souladu s ustanovením § 104 odst. 17., ZeK, všechny náklady, které ČDT v souvislosti se zajištěním Překládky vzniknou.

III.

Překládka SEK a její podmínky

- Překládka dle této Smlouvy bude realizována v rozsahu (územním a stavebně technickém) na nemovitostech dle:

- projektové dokumentace Překládky zpracované Dopravoprojekt Ostrava a.s.

- cenového návrhu – rozpočtu, který je Přílohou č. 1 této Smlouvy

- Předpoklady a podmínky pro realizaci Překládky jsou zejména:

- zajištění pravomocného územního rozhodnutí – rozhodnutí o umístění stavby nebo územního souhlasu Překládky SMO ať již samostatně pro Překládku nebo v rámci jeho Stavby,

- zajištění práv k užívání Překládkou dotčených nemovitostí, tzn. uzavření smlouvy

- o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti

nebo

- o uložení,

s vlastníky nemovitostí dotčených Překládkou SMO, a to před zahájením prací na Překládce ČDT (to vše dále jen „Předpoklady pro realizaci Překládky“).

- Bez zajištění Předpokladů pro realizaci Překládky nebude Překládka ČDT realizována.

- Vlastníkem přeložené SEK zůstává společnost ČDT.

- ČDT je oprávněna realizací Překládky na základě svého rozhodnutí, pověřit i jinou osobu. Při realizaci Překládky jinou osobou, nese společnost ČDT odpovědnost, jako by Překládku realizovala sama.

IV.

Závazky spojené s překládkou SEK

- V souvislosti s realizací Překládky se ČDT zavazuje:

před realizací Překládky

  - zajistit vyhotovení realizační dokumentace Překládky

po realizaci Překládky

  - zajistit dokumentaci skutečného provedení Překládky,

  - zajistit nezbytné geometrické plány věcných břemen,

  - po kolaudaci stavby SMO vložení služebností na příslušné pracoviště katastrálního úřadu.

- V souvislosti s provedením Překládky se SMO zavazuje:

před realizací Překládky

-	oznámit společnosti ČDT nejpozději do 60 dnů před realizací Překládky stavební připravenost viz čl. III., odst. 2 této Smlouvy, a kontaktní osobu ve věcech technických viz čl. VIII., této Smlouvy.

- SMO ke dni uzavření této Smlouvy převádí na ČDT některá práva a povinnosti z Územního  rozhodnutí č.57/2014 na Stavbu, vydané Magistrátem města Ostravy, Odbor stavebně správní, dne 11.dubna.2014 pod č.j. SMO/042881/14/Správ./Bur (nabylo právní moci 03.05.2014) a to toliko práva k SO 461.1. tj. umístění, resp. Překládku ČDT za podmínek stanovených v tomto územním rozhodnutí, a dále související práva a povinnosti, která plynou v tomto územním rozhodnutí, a dále související práva a povinnosti, která plynou ze stanovisek dotčených orgánů státní správy, správců inženýrských sítí a účastníků řízení, tak jak jsou v tomto územním rozhodnutí stanoveny. ČDT tato převáděná práva ke dni zavření této Smlouvy přijímá.

- ČDT se zavazuje, že zajistí realizaci Překládky nejpozději do 4 měsíců od zajištění Předpokladů pro realizaci Překládky uvedených v čl. III., odst. 2., této Smlouvy ve prospěch ČDT.

- SMO bere na vědomí, že mezi ČDT a vlastníky Překládkou dotčených nemovitosti musí dojít s ohledem na ustanovení § 104 ZeK k úpravě vzájemných právních vztahů v podobě, uzavření písemné smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti anebo jiné smlouvy a po realizaci Překládky k uzavření smlouvy o zřízení služebnosti nebo jiné smlouvy. Náhrady za zřízení služebnosti či náhrady z jiné smlouvy, které ČDT vlastníkům dotčených nemovitostí uhradí, bude SMO s ohledem na ustanovení § 104 odst. 17., ZeK povinno uhradit ČDT jako náklady vzniklé ČDT v souvislosti s Překládkou, stejně tak v případě nákladů ČDT za uhrazení správních poplatků za vklad služebností do katastru nemovitostí.

- Doba realizace Překládky dle čl. IV., odst. 4., této Smlouvy se prodlužuje o tolik pracovních dnů, o kolik dnů byly práce k jejímu provedení přerušeny nebo nemohly být případně zahájeny z důvodu nikoliv na straně ČDT.

- Dnem ukončení realizace Překládky je den, kdy je SMO doručeno na adresu uvedenou v hlavičce této Smlouvy nebo adresu elektronické pošty uvedenou v čl. VIII., této Smlouvy oznámení o ukončení realizace Překládky.

V.

Náklady spojené s překládkou SEK

- SMO je na základě ZeK § 104., odst. 17., povinno nést náklady Překládky dotčeného úseku SEK, přičemž takovými náklady jsou všechny nezbytné náklady vlastníka SEK, které mu v souvislosti s Překládkou vzniknou, a které by mu nevznikly, kdyby k Překládce nedošlo.

- Výše nákladů Překládky stanovených na základě Cenového návrhu – rozpočtu ke dni uzavření této Smlouvy činí 476 114,-Kč. Překládka na základě ZeK je mimo předmět daně z přidané hodnoty. Specifikace těchto nákladů je uvedena v Příloze č. 2 této Smlouvy. SMO bere na vědomí, že tato výše nákladů byla stanovena ČDT před vyhotovením projektové dokumentace pro provádění Překládky (dále jen „Projekt“) na základě měrných nákladů ČDT, tj. je pouze orientační.

- Výše upřesněných nákladů Překládky bude stanovena po vyhotovení Projektu, na jehož základě (dále jen „Náklady Překládky stanovené na základě Projektu“) ČDT písemně oznámí do dvou (2) měsíců od uzavření této Smlouvy SMO výši nákladů Překládky stanovených na základě Projektu, pokud se tak již nestalo, viz předchozí odstavec této Smlouvy.

- V případě, že v souvislosti s realizací Překládky ČDT vzniknou další nezbytné náklady na Překládku, které nejsou vyčísleny v odst. 2, 3 tohoto článku, SMO se zavazuje je ČDT uhradit.

Může se jednat například o:

  - náklady na náhrady za omezení vlastnického práva zřízením služebnosti vlastníkům Překládkou dotčených nemovitostí dle uzavřených smluv o služebnosti, případně dle pravomocného rozhodnutí příslušného vyvlastňovacího úřadu o omezení vlastnického práva zřízením služebnosti rozhodnutím

  - náklady související se zrušením a následným výmazem služebnosti z Katastru nemovitostí,

  - náklady na náhrady za omezené užívání lesního a půdního fondu včetně nákladů na vypracování výpočtu,

  - hydrogeologický, geologický, dendrologický a ostatní odborné posudky zpracované subjekty k tomu určenými,

  - náklady na koordinační výkresy, povodňové plány a zaměření, vyžadované dotčenými subjekty,

  - náklady na identifikaci parcel,

  - náklady na správní poplatky podle zákona č. 634/2004 Sb. v platném znění, které vzniknou v důsledku získávání potřebných správních rozhodnutí – povolení, které jsou nezbytné k realizaci Překládky,

  - náklady, související se zvláštním užíváním veřejného prostranství, vyměřené v souvislosti s realizací Překládky podle zákona č.565/1990 Sb., o místních poplatcích v platném znění,

  - náklady, související se zvláštním užíváním komunikace ve smyslu § 25 zákona č. 13/1997 Sb.,

  - náklady na peněžité plnění plynoucí z nájemních smluv, jejichž uzavření je nutné pro realizaci Překládky

VI.

Platební podmínky

- Smluvní strany se dohodly na platebních podmínkách úhrady nákladů za realizaci Překládky dle čl. V. odst. 2 a 3 této Smlouvy formou faktur vystavovaných ze strany ČDT měsíčně na základě soupisu skutečně provedených prací a dodávek odsouhlasených odpovědným zástupcem SMO, který bude nedílnou součástí faktury. Po dokončení realizace Překládky vystaví ČDT konečnou fakturu, jejíž součástí bude odsouhlasený soupis nákladů a ve kterém budou doúčtovány náklady za realizaci Překládky. SMO je povinno faktury uhradit ve lhůtě splatnosti 30 dnů ode dne vystavení každé jednotlivé faktury.

- Faktury budou SMO zasílány na adresu uvedenou v hlavičce této Smlouvy.

- Náklady ČDT uvedené v čl. V., odst. 4., této Smlouvy budou hrazeny SMO odděleně na základě samostatných faktur vystavených ČDT, jejíž součástí bude odsouhlasený soupis nákladů a SMO je povinen uhradit je ve lhůtě splatnosti 30 dnů ode dne vystavení každé jednotlivé faktury.

- Náklady dle této Smlouvy budou SMO hrazeny na účet ČDT uvedený v hlavičce této Smlouvy, pokud nebude fakturou vystavenou ČDT stanoveno jinak. Dnem úhrady faktury (zaplacením fakturovaných nákladů) se rozumí den připsání účtované (fakturované) částky na účet ČDT.

VII.

Smluvní sankce

- Strany této Smlouvy si sjednávají pro případ prodlení SMO s úhradou některé částky, k jejíž úhradě je dle této Smlouvy povinen, povinnost SMO zaplatit ČDT smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení.

- Smluvní pokuta je splatná do 10 dnů poté, co bude písemná výzva jedné strany v tomto směru druhé straně doručena.

- Povinností zaplatit smluvní pokutu, jak je specifikována v odstavcích 1., a 2., tohoto článku VII, není dotčeno právo na náhradu škody, a to ani co do výše, v níž případně náhrada škody smluvní pokutu přesáhne. Povinnost zaplatit smluvní pokutu může vzniknout i opakovaně, její celková výše není omezena.

- Povinnost zaplatit smluvní pokutu, jak je specifikována v odstavcích 1., až 3., včetně, tohoto článku VII., trvá i po skončení trvání této Smlouvy, jakož i poté, co dojde k odstoupení od ní některou ze stran či oběma stranami.

VIII.

Kontaktní osoby

- za ČDT:

ve věcech smluvních: xx

e-mail: xx

ve věcech technických: xx

e-mail: xx

- za SMO:

ve věcech smluvních: xx

funkce: xx

e-mail: x

ve věcech technických: xx

funkce: xx

e-mail: xx

IX.

Odstoupení od Smlouvy

- Každá strana této Smlouvy může od ní na základě písemného prohlášení odstoupit, a to z důvodů jejího vážného porušování druhou stranou. Samostatně pak bude řešena otázka, zda ČDT bude po odstoupení této Smlouvy souhlasit se zásahem do své SEK. Odstoupení bude realizováno nejpozději do šedesáti (60) kalendářních dnů, co druhá strana obdržela písemný návrh na odstoupení od této Smlouvy.

- V takovémto případě musí dojít k vzájemnému finančnímu vyrovnání za činnosti, která již byla realizována.

X.

Rozvazovací podmínka

- Realizace Překládky musí být zahájena nejpozději do (2) dvou let od uzavření Smlouvy. Marné uplynutí této lhůty je rozvazovací podmínkou této Smlouvy ve smyslu ustanovení § 548 odst. 2 ObčZ.

- Tato Smlouva zanikne prvním dnem následujícím po uplynutí (2) dvou let od jejího uzavření, aniž by realizace Překládky byla zahájena. Zánikem Smlouvy touto rozvazovací podmínkou není dotčeno právo ČDT na zaplacení smluvní pokuty dle čl. VII., odstavec 1., až 4., včetně této Smlouvy, a tomu odpovídající povinnost Stavebníka tuto pokutu zaplatit.  Právo na náhradu škody zůstává zachováno.

XI.

Zpracování a ochrana osobních údajů

- V případě, že v souvislosti s touto Smlouvou dochází ke zpracovávání osobních údajů, jsou tyto zpracovávány v souladu s platnými právními předpisy, které upravují ochranu a zpracování osobních údajů, zejména s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“), a dále v souladu s relevantními vnitrostátními právními předpisy, kterým je zejména zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění (dále jen „ZZOU“). Podrobnosti ke zpracování osobních údajů jsou uvedeny v Podmínkách ochrany osobních údajů a Zásadách zpracování osobních údajů (oba dokumenty dále jen „Dokumenty“). Dokumenty jsou ke stažení na www.cdt.cz/soubory-ke-stazeni.

- SMO výslovně prohlašuje, že se s obsahem Dokumentů před podpisem této Smlouvy seznámil a nemá vůči nim námitek.

- SMO prohlašuje a zavazuje se, že veškeré osobní údaje z jím zajišťovaného či dodávaného plnění na základě této Smlouvy včetně osobních údajů plynoucích či obdržených v souvislosti s uzavřením Smlouvy, jsou zpracovávány v souladu s ochranou soukromí a standardy nastavení ochrany soukromí dle platné evropské a české legislativy. SMO se zavazuje v případě porušení ujednání tohoto odstavce bez námitek uhradit ČDT veškeré škody tímto porušením vzniklé.

XII.

Závěrečná ustanovení

- Strany berou na vědomí, že obě strany mají povinnost ze zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv v platném znění, tuto Smlouvu, pod zákonem stanovenou sankcí, uveřejnit v registru smluv. Účinnost této Smlouvy tak nastane jejím publikováním v registru smluv. Strany se dohodly, že uveřejnění v registru smluv zajistí výhradně ČDT.

- Vztahy, které nejsou upraveny touto Smlouvou, se řídí ustanoveními ObčZ a ZeK.

- Práva vzniklá z této Smlouvy nesmí být postoupena bez předchozího písemného souhlasu druhé strany, pokud v této Smlouvě není stanoveno jinak.

- Započtení na pohledávky vzniklé z této Smlouvy se nepřipouští.

- Tato Smlouva může být měněna pouze písemně. Za písemnou formu není pro tento účel považována výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv.

- Veškerá korespondence mezi smluvními stranami bude zasílána doporučeně na adresy uvedené v hlavičce této Smlouvy nebo na adresy elektronické pošty uvedené v čl. VIII., této Smlouvy. Strany se dohodly, že ustanovení § 573 ObčZ se neuplatní.

- Strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této Smlouvy byla jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění této Smlouvy, ledaže je ve Smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.

- Strany vylučují aplikaci ustanovení § 1805 odst. 2., ObčZ na tuto Smlouvu.

- Tato Smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu Smlouvy a všech náležitostech, které strany měly a chtěly ve Smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této Smlouvy. Žádný projev stran učiněný při jednání o této Smlouvě ani projev učiněný po uzavření této Smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této Smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze stran.

- Odpověď strany této Smlouvy, podle § 1740 odst. 3 ObčZ, s dodatkem nebo odchylkou, není přijetím nabídky na uzavření této Smlouvy, ani když podstatně nemění podmínky nabídky.

- Žádný závazek dle této Smlouvy není fixním závazkem podle § 1980 ObčZ.

- Strany potvrzují, že uzavření této Smlouvy je výsledkem jednání stran a každá ze stran měla příležitost ovlivnit obsah této Smlouvy.

- Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou (2) originálech, z nichž po jednom (1) obdrží každá strana.

- Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní    zřízení), ve znění pozdějších změn a předpisů: O uzavření této smlouvy rozhodla rada města usnesením č.  06805/RM1822/105ze dne 8.6.2021

- Nedílnou součástí této Smlouvy jsou následující přílohy:

Příloha 1

Příloha 2

| V Praze dne ________ |  |  | V Ostravě dne ________ |
| --- | --- | --- | --- |
| ČD – Telematika a.s. |  |  | Statutární město Ostrava |
| ____________________ xx |  |  | ____________________ xx |

Příloha 1:

Příloha 2:

Plná moc: xx