Změnový list č. 01

| Datum vystavení: | 15. 6. 2021 | Požadováno kým: | Objednatel |
| --- | --- | --- | --- |
| Podklady: | VV | Počet příloh: | 3 |

POPIS ZMĚNY: 1) MNP01, méněpráce – nerealizace vertikálních žaluzií Nebudou realizovány původně zamýšlené vertikální žaluzie. 2) VCP01, vícepráce – realizace elektrických rolet Místo původně plánovaných vertikálních žaluzií budou realizovány elektricky ovládané rolety s příslušenstvím. 3) VCP02, vícepráce – sádrokartonový podhled Nutnost realizace izolace a související SDK konstrukce oproti původním předpokladům vzhledem ke skutečnému stavu stropu.

| Cena změny bez DPH: | + 14 958,68,- Kč (tj. 18 100,- vč. DPH) |
| --- | --- |
| Časový dopad na termín realizace: | bez dopadu na termín |

| vypracoval (zhotovitel) | datum | podpis |
| --- | --- | --- |
| Petr Vachulka | 15. 6. 2021 |  |

| ověřil (administrátor VZ) | datum | podpis |
| --- | --- | --- |
| Ing. Tomáš Kočí | 15. 6. 2021 |  |

| schválil (objednatel) | datum | podpis |
| --- | --- | --- |
| Mgr. Zděnka Pejšová | 15. 6. 2021 |  |