# Dodatek č. 2 k PŘÍKAZNÍ SMLOUVĚ č. DSO/04/2019

- uzavřená dle § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Smluvní strany

Příkazce: DOBROVOLNÝ SVAZEK OBCÍ MIKROREGION FRÝDLANTSKO

se sídlem: nám. T. G. Masaryka 37, 464 13 Frýdlant

zastoupený panem Vladimírem Stříbrným, předsedou svazku

IČ: 70946213

telefon: +420 482 317 119

email: hermanice@volny.cz

(dále jen „příkazce“)

a

Příkazník:

Novoborské dotační centrum z.s.

se sídlem: nám. Míru 103, 473 01 Nový Bor

IČ: 265 56 197

DIČ: CZ26556197

zastoupený Lukášem Janků, předsedou spolku

bankovní spojení: Komerční banka a.s.

číslo účtu: 43-5218370277/0100

(dále jen „příkazník”)

(příkazce a příkazník také dále společně jako „smluvní strany“)

Shora uvedené smluvní strany se shodli na uzavření dodatku č.2. ke smlouvě č. DSO/04/2019 na základě průběhu realizace aktivit vztahujících se k naplňování smlouvy.  Ke změnám dochází v ustanovení článku 1, bod 3. Znění dle dodatku č. 1:

## Předmět smlouvy

3. Veřejná zakázka bude realizována podle následujícího časového harmonogramu:

- Etapa A a B bude realizována v letech 2019 - 2020 za předpokladu, že zadavateli budou přiděleny finanční prostředky na zpracování DSP/PDPS z Dotačního fondu Libereckého kraje. V případě nepřidělení dotace pro rok 2019 bude zadavatel svou žádost opakovat.

- Realizace etap C a D závisí na přidělení finančních prostředků na realizaci projektového záměru „Bezpečná doprava na Heřmaničce“.

Se mění na

3. Veřejná zakázka bude realizována podle následujícího časového harmonogramu:

- Etapa A a B bude realizována v letech 2019 - 2022 za předpokladu, že zadavateli budou přiděleny finanční prostředky na zpracování DSP/PDPS z Dotačního fondu Libereckého kraje. V případě nepřidělení dotace pro rok 2019 bude zadavatel svou žádost opakovat.

- Realizace etap C a D závisí na přidělení finančních prostředků na realizaci projektového záměru „Bezpečná doprava na Heřmaničce“.

Dále dochází ke změně v článku 4, bod 3

Původní znění:

- Odměna podle čl. 4 této smlouvy za plnění podle článku 1.1 bude uhrazena po ukončení jednotlivých částí A, B, C a D.

- Nové znění

- Odměna podle čl. 4 této smlouvy za plnění podle článku 1.1 bude uhrazena po ukončení jednotlivých částí A, B, C a D. Část díla A bude rozdělena do dvou rovnoměrných splátek (každá ve výši 21 477,5 kč vč. DPH).

- Dále dochází ke změně v článku 5, bod 3

Původní znění:

Platby budou prováděny na základě daňových dokladů (faktur) vystavených příkazníkem. Faktury budou příkazníkem vystaveny po dokončení a předání jednotlivých částí díla příkazci. K ukončení jednotlivých částí díla předloží příkazník tyto podklady:

- Část díla A) - Doklad o konzultaci záměru se SFDI, předpokládaný rozpočet projektu rozdělený na uznatelné a neuznatelné výdaje

- Část díla B) - Doklad poskytovatele dotace o splnění podmínek úplnosti předložené žádosti

- Část díla C) – Doklad o předložení poslední žádosti o uvolnění dotačních prostředků

- Část díla D) - Doklad o předloženém zúčtování finančních prostředků poskytovateli dotace

- Nové znění

Platby budou prováděny na základě daňových dokladů (faktur) vystavených příkazníkem. Faktury budou příkazníkem vystaveny po dokončení a předání jednotlivých částí díla příkazci. K ukončení jednotlivých částí díla předloží příkazník tyto podklady:

- Část díla A) - Doklad o konzultaci záměru se SFDI (podklad pro fakturaci I), předpokládaný rozpočet projektu rozdělený na uznatelné a neuznatelné výdaje (podklad pro fakturaci II)

- Část díla B) - Doklad poskytovatele dotace o splnění podmínek úplnosti předložené žádosti

- Část díla C) – Doklad o předložení poslední žádosti o uvolnění dotačních prostředků

- Část díla D) - Doklad o předloženém zúčtování finančních prostředků poskytovateli dotace

- Dodatek č. 2 ke smlouvě DSO/04/2019 byl schválen usnesením č. ……………….. ze dne ……………………….

| V ______________ dne_________ |  | V ______________ dne_________ |
| --- | --- | --- |
| ______________________________ |  | ______________________________ |

příkazce 						příkazník

Vladimír Stříbrný, předseda svazku			…………………………………