### Smlouva o dílo č. 01/s/2021

Dodatek č.1

uzavřená ve smyslu § 2586 a násl. předpisů, zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění

#### I.  Smluvní strany

Zhotovitel: 		HIGHWAY DESIGN, s.r.o.

sídlo:			Okružní 948/7, 500 03 Hradec Králové

provozovna:		Okružní 948/7, 500 03 Hradec Králové

## IČ:					275 13 351

## DIČ:				CZ 27513351

bank. spojení:		35-9029000267/0100 u KB, a.s.

telefon:			493 035 311

e-mail:			hd@highwaydesign.cz

statutární zástupce:	Ing. Jiří Nývlt, jednatel společnosti

oprávněnost jednat ve věcech smluvních:	Ing. Jiří Nývlt

oprávněnost jednat ve věcech technických:	Ing. Michal Čepelka

(dále jen zhotovitel)

Objednatel:		MĚSTO HOLICE

sídlo:			Holubova 1, 534 01 Holice

IČ:			00273571

bank.spojení:		19-1628561/0100

telefon:			+420 466 741 211

e-mail:			podatelna@mestoholice.cz

oprávněnost jednat ve věcech smluvních:

Mgr. Ondřej Výborný, starosta města

(dále jen objednatel)

##### II .  Předmět plnění a rozsah díla

1. Předmět díla:

Realizace díla “HOLICE - STUDIE DOPRAVY V KLIDU“ pro území vymezené územním plánem města Holice jako „Plochy smíšené obytné – městské – SM“.

Dílo bude zpracováno za účelem stanovení koeficientu součinitele vlivu stupně automobilizace dle ČSN 736110 pro výpočty nároků na odstavná a parkovací stání pro nové záměry v plochách dle územního plánu města Holice určených jako „Plochy smíšené obytné – městské – SM“ a na základě vyhodnocení ploch „SM“ i v ostatních částech města.

Tento regulativ se předpokládá k zapracování do platného územního plánu města. Tato studie bude sloužit jako případné zdůvodnění stanovení příslušného regulativu.

Smluvní strany se dohodly, že se článek III. Smlouvy mění takto:

##### III. Čas plnění

Termín zahájení prací:			datum podpisu smlouvy o dílo

Termín dokončení prací	:		fáze A/ do 30.4.2021

fáze B/ do 30.9.2021

Ostatní smluvní ujednání se nemění a zůstávají v platnosti.

Obě strany se dohodly, že objednatel zajistí povinné zveřejnění tohoto dodatku dle zákona

č. 340/2015 Sb.

Tento dodatek č.1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží dva.

Doložka dle ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích.

Dodatek smlouvy byl schválen Radou města Holic dne 21.06.2021 usnesením č.195.

Za zhotovitele:			                     	Za objednatele:

V Hradci Králové dne 				V Holicích dne

…………………………………………	          		  ………………………………………….

Ing. Jiří Nývlt					     Mgr. Ondřej Výborný

jednatel HIGHWAY DESIGN, s.r.o.		     starosta města