Povltavská stavební společnost s.r.o.

Nádražní 265

381 01 Český Krumlov

V Českém Krumlově 15. 8. 2016

Objednávka – havarijní stav

Dle předběžné kalkulace a seznámení s problémem souhlasíme s výměnou potrubí topení v topném kanálu a objednáváme u vás opravu tohoto havarijního stavu dle zmíněné kalkulace (viz níže).

- zemní práce    	24 758,- Kč

- bourání kanálu  	14 602,- Kč

- stavební práce zpětné na kanálu    	12 003,- Kč

- přesun hmot    	6 960,- Kč

- sutě    		5 472,- Kč

- výměna potrubí v předizolu dn 90mm    51 700,- Kč

Celková částka by neměla přesáhnout 115 495,- Kč

Termín dodání a předání by měl korespondovat se začátkem nového školního roku. Případné prodloužení termínu by neměl mít vliv na průběh vyučování v měsíci září.

Děkujeme a v případě upřesnění termínu či částky za opravu nás neprodleně kontaktujte, děkujeme a s pozdravem

Jaroslava Neumannová, ředitelka školy v. r.

Plátce: ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249

IČO: 00583740

Za zhotovitele:

Dobrý den, akceptujeme Vaší objednávku.

Na základě objednávky zasílám upřesněný termín realizace akce:

zahájení 24. 8. 2016

dokončení 2. 9. 2016

Cena za dílo nepřevýší uvedenou kalkulaci.

S pozdravem K. Komárek dipl. technik v .r.