DODATEK Č. 1  Příkazní smlouvY

č. smlouvy příkazce: 6/2021/RR/Fol

na výkon autorského dozoru

uzavřená podle ustanovení § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

- Smluvní strany

Příkazce:						Město Bílovec

Sídlo: 			Slezské náměstí 1, 743 01 Bílovec

IČ:							00297755

DIČ:							CZ00297755

Bankovní ústav:					Česká spořitelna a.s., pobočka Bílovec

Číslo účtu:

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:	Mgr. Renata Mikolašová, starostka 								Zbyněk Bajnar, místostarosta

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Tel. :

E-mail:

(dále jen „Příkazce“)

a

Příkazník:						ARTConsultancy s.r.o.

Sídlo: 							Gudrichova 1332/6, 746 01 Opava

Jednající jednatelem společnosti: 			MgA. Tomášem Skalíkem

IČO:                                                 			29457009

DIČ:        	                                   			CZ29457009

Bankovní spojení:		      			Česká spořitelna Opava

Číslo účtu:

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických a realizačních:

MgA. Tomáš Skalík

E-mail:

Telefon:

Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě,

oddíl C, vložka 54942

(dále jen „příkazník“)

- Smluvní strany se dohodly na následující změně Příkazní smlouvy č. 6/2021/RR/Fol ze dne 1.4.2021 na zajištění výkonu autorského dozoru při realizaci dodávky „Expozice středověku v suterénu zámku Bílovec – část I – Expozice“ (dále jen dodávka) v rámci programu: „Program Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika“, název projektu „Bílovec s Veličnou našli cestu společnou“, kód projektu: 304021P256, z důvodu navýšení odměny dle počtu odpracovaných hodin a dopravy autorského dozoru během realizace dodávky výstavní expozice „Skrytý středověk“ oproti  předpokladu  uvedenému v příkazní smlouvě č. 6/2021/RR/Fol ze dne 1. 4. 2021.

- Navýšení počtu odpracovaných hodin autorského dozoru a nákladů na dopravu z původních předpokládaných 160 hodin na 220,5 hodiny je způsobeno vyšší časovou náročností konzultací dílenské dokumentace, schvalování dílenských konstrukčních řešení, úpravou podkladů pro grafiku dle změn vyplývajících z konečného a odsouhlaseného výběru vystavovaných exponátů, posuzování návrhu zhotovitele dodávky na změny a odchylky v částech dokumentací zpracovávaných zhotovitelem dodávky z pohledu dodržení lhůt dodávky atd.

Článek V. Odměna, bod 1., se mění takto:

- Odměna za autorský dozor je stanovena dohodou smluvních stran dle předpokládaného rozsahu činností v rámci autorského dozoru a činí maximálně:

Odměna bez DPH			110 870 Kč

DPH				  23 283 Kč

Odměna celkem včetně DPH	 134 153 Kč

Odměna za výkon autorského dozoru bude fakturována dle skutečnosti. K faktuře bude přiložen soupis výkonu AD podle provedených činností.

Hodinová sazba: 480 Kč/h

Dopravné Opava-Bílovec a zpět (2x 27 km x 6,5 Kč/km + 200 Kč/h): 550 Kč

- Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

- Tento dodatek č. 1 se stává nedílnou součásti příkazní smlouvy č. 6/2021/RR/Fol.

- Tento dodatek byl sepsán ve  4 rovnocenných vyhotoveních, z nichž 3 vyhotovení obdrží objednatel a 1 zhotovitel. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv.

V Bílovci dne 16. 7. 2021		V Bílovci dne 16. 7. 2021

……………………………..                                     	……………………………..

příkazce		příkazník

Ing. Blanka Korbelová, Martina Juřicová v.z.		MgA. Tomáš Skalík

vedoucí odboru regionálního rozvoje		jednatel