Smlouva o dílo
uzavřena v souladu s ustanovením § 536 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník ve znění pozdějších předpisů

Smluvní strany
Zadavatel
Název:	Gymnázium, Stříbro, Soběslavova 1426
Sídlo:	34901 Stříbro, Soběslavova 1426
IČO:	70842582
Zhotovitel
Obchodní firma nebo jméno a příjmení	Petr Trávníček
Sídlo:	34901 Stříbro, Mírová 1385
IČO:	46799591
DIČ:	CZ6304071961

uzavírají na základě vzájemné shody tuto Smlouvu o dílo

Článek I.
Předmět smlouvy
Předmětem této smlouvy je zhotovení dodání a montáž žaluzií.

Specifikace díla:
dodání a umístění – montáž - 238 kusů horizontálních žaluzií a 5 kusů vertikálních žaluzií

Článek II.
Doba plnění
Zhotovitel se zavazuje na základě této smlouvy provést dílo v době
od 16.7.2021 do 24.8.2021

Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno v těchto etapách:
1. přípravné práce, které zahrnují: zaměření jednotlivých žaluzií
2. hlavní práce, která zahrnuje: montáž jednotlivých žaluzií

3. Zahájení díla je podmíněno předáním objednatelem zhotoviteli kompletního seznamu tříd a místností s vyznačením oken, kterých se dílo týká, o čemž bude proveden záznam.
4. Pokud nebude tato dokumentace předána objednatelem v dohodnutém termínu, prodlužuje se doba zahájení díla o stejný počet dní o který se objednatel opozdí s předáním této dokumentace. O stejný počet dní se zároveň prodlužuje termín vyhotovení díla.

Článek III.
Cena za dílo
Cena za provedení díla v rozsahu této smlouvy činní:
165 000 Kč bez DPH.
34 650 Kč DPH
celkem .199 650 Kč

Článek IV.
Platební podmínky
Cena za provedení díla bude uhrazena po předání díla a to následujícím způsobem:
Bankovním převodem dle vystavené faktury se splatností 14-ti dnů na účet 1066630704/0600

1. Veškeré náklady, které vzniknou zhotoviteli nad rámec této smlouvy je zhotovitel povinen neprodleně oznámit objednateli.
2. Náklady nad rámec této smlouvy dle bodu 2 tohoto článku mohou být zhotoviteli uhrazeny pouze pokud takové náklady objednatel uzná jako oprávněné. Na úhradu nákladů za provedení díla nad rámec této smlouvy nemá zhotovitel právo vyjma případu, kdy takové náklady objednatel uzná a rozhodne se je zhotoviteli uhradit.

4.	Za nesplnění termínu plnění dle čl. II zaplatí zhotovitel objednateli sankci ve výši 0,05 % z celkové ceny díla za každý i započatý den prodlení. Sankci zaplatí zhotovitel na účet objednatele do 10 dnů ode dne uplatnění sankce.

5.	Za prodlení s úhradou splátek ceny za provedení díla zaplatí objednatel zhotoviteli na jeho účet sankci ve výši 0,05 % dlužné částky, a to za každý i započatý den prodlení. Sankci zaplatí objednatel na účet zhotovitele do 10 dnů ode dne uplatnění sankce.

Článek V.
Záruční doba
Na předmět této smlouvy poskytuje zhotovitel objednateli záruční dobu v délce
48 měsíců.

Záruční doba začíná běžet dnem podpisu záznamu o splnění, předání a převzetí díla.

Vady díla bude objednatel v průběhu záruční doby reklamovat písemně na adrese zhotovitele. Zhotovitel bezplatně odstraní reklamovanou vadu v místě objednatele v dohodnutém termínu. O dobu odstraňování vady se prodlužuje záruční doba.

Případné neodstranitelné vady, které budou bránit užívání předmětu smlouvy, nahradí zhotovitel objednateli novým, bezvadným plněním.

        Článek VI.
Součinnost
Pro splnění předmětu této smlouvy poskytne objednatel zhotoviteli nezbytnou součinnost v tomto rozsahu:
        a/ předání seznamu požadovaných oken, kterých se dílo týká
     b/ zajištění stavu oken tak, aby na nich mohlo být dílo zhotoveno
      c/ zajištění přístupu do tříd nebo místností ve kterých jsou umístěna okna, kterých se	dílo týká v předem domluveném termínu
      d/ zajištění přítomnosti pověřené osoby v době montážních prací
Omezení nebo neposkytnutí součinnosti dle odst. 1 tohoto článku neovlivní kvalitu plnění předmětu této smlouvy, může se však projevit v prodloužení termínu plnění. Na takovou okolnost je zhotovitel povinen písemně a neprodleně upozornit objednatele, současně s návrhem nového termínu plnění.

Článek VII.
Platnost smlouvy
Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu zástupci smluvních stran.

Článek VIII.
Závěrečná ustanovení
Ustanovení neupravená touto smlouvou se řídí obecně platnými právními předpisy České republiky, zejména zákonem č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění.

Změny a doplnění této smlouvy jsou možné pouze v písemné podobě a na základě vzájemné dohody obou smluvních stran.

Tato smlouva se uzavírá ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno.

Obě smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem přečetly, porozuměly jejímu obsahu, s obsahem souhlasí, a že je tato smlouva projevem jejich svobodné vůle.

V .................................... dne .........................

......................................................... .............................................................
      podpis zástupce objednatele podpis zástupce zhotovitele