Evidenční číslo smlouvy 256/2021

S M L O U V A   O   D Í L O

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

(dále jen „občanský zákoník“)

I.

SMLUVNÍ STRANY

Město Černošice

se sídlem Karlštejnská 259, 252 28 Černošice

IČO: 00241121

DIČ: CZ00241121

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu: 27-388063349/0800

zastoupeno: Mgr. Filipem Kořínkem, starostou

(dále jen „objednatel“)

a

MS plan s.r.o.

IČO: 16190513

DIČ : CZ16190513

sídlo: U  Nikolajky 1085/15, 150 00 – Praha 5

bankovní spojení: Československá obchodní banka

číslo účtu: 237159685/0300

zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze oddíl C , vložka 1443

zastoupen: Ing arch. Michalem Šourkem, jednatelem

(dále jen „zhotovitel“)

II.

PŘEDMĚT SMLOUVY

  - Předmětem této smlouvy o dílo je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo: zhotovení dokumentace ke stavbě: Nový hřbitov v Černošicích  a provedení dalších souvisejících úkonů v rozsahu uvedeném v čl. 2.2 této smlouvy. Objednatel se zavazuje zhotovené dílo od zhotovitele převzít a zaplatit mu za něj cenu sjednanou dle této smlouvy.

  - Zhotovitel provede dílo v následujícím rozsahu (dále jen „fáze“):

Fáze 1.: Příprava zakázky

Fáze 2.: Dopracování studie stavby

- v rámci dopracování návrhu stavby zhotovitel vytvoří virtuální dvojče budoucí Stavby a ve spolupráci s poskytovatelem specializované služby umožní vybraným zástupcům objednatele celkem dvě prohlídky stavby v prostředí virtuální reality v rozpracovanosti a po zapracování připomínek objednatele

Fáze 3.: Dokumentace pro společné územní a stavební řízení DUR + DSP

- inženýrskou činnost související s obstaráním potřebných vyjádření dotčených orgánů státní správy a správních rozhodnutí ve společném územním a stavebním řízení zajistí objednatel

Fáze 4.: Dokumentace pro provádění stavby (DPS)

Fáze 5.: Autorský dozor (na autorský dozor bude uzavřena samostatná smlouva)

Součástí díla je konzultace veškerých částí dokumentace s dotčenými orgány veřejné správy a účastníky řízení.

Podrobný rozsah úkonů, které jsou součástí jednotlivých fází, se řídí vyhláškou č. 499/2006 Sb. v platném znění a její přílohami, zejména:

- dokumentace pro společné územní a stavební řízení – vyhláškou č. 499/2006 Sb. a zejména její přílohou č. 4,

- dokumentace pro provedení stavby – vyhláškou č. 499/2006 Sb. a její přílohou č. 6, (pokud není touto smlouvou nebo honorářovým řádem stanoveno jinak)

Dokumentací se pro účely této smlouvy rozumí veškeré hmotné části díla, které jsou v souladu s tímto článkem předmětem závazku zhotovitele vůči objednateli.

## Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo svým jménem, na své náklady a nebezpečí, bez vad a nedodělků, ve sjednaném termínu, v souladu s pokyny objednatele.

## Zhotovitel prohlašuje, že prozkoumal podmínky v místě stavby a seznámil se s veškerými podklady pro zhotovení díla převzatými od objednatele. Zhotovitel prohlašuje, že všechny předané podklady jsou srozumitelné, věcně správné a dostatečné pro provedení díla v rozsahu, kvalitě a termínech sjednaných v této smlouvě.

## Zhotovitel prohlašuje, že je mu zřejmý účel díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou pro provedení díla nezbytné.

## Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu. Kopie pojistné smlouvy je doložena v příloze č. 1 této smlouvy (pojistník MSG holding  a. s.- MS plan je v rámci této pojistky pojištěný)

## Zhotovitel prohlašuje, že je společností s ručením omezeným řádně založenou v souladu s platným právním řádem České republiky, zapsanou v obchodním rejstříku a že je oprávněn uzavřít tuto smlouvu. Fotokopie výpisu z obchodního rejstříku je součástí přílohy č. 1, která je nedílnou součást této smlouvy.

## Zhotovitel má právo sjednat si poradce a specialisty na provedení speciálních výkonů. Zhotovitel určí formu, rozsah a ostatní náležitosti smluvního závazku o spolupráci s uvedenými poradci a specialisty, přičemž má odpovědnost za jejich plnění jako by tyto části díla prováděl sám.

## Tato smlouva se uzavírá na základě níže uvedených podkladů:

- Nabídková studie předložená zhotovitelem, dvakrát doplněná a konzultovaná s objednatelem 17.5.2021, která je přílohou č.2 této smlouvy

- Polohopisný a výškopisný plán území lokalita ulice Husova, parcela č. 1156/1, 1156/4, 1156/5 v k.ú. Černošice, zhotovený dne 1. 7. 2021 (přílohou č.3 této smlouvy)

- Výpis z katastru nemovitostí (přílohou č.4 této smlouvy)

- Snímek katastrální mapy (přílohou č.5 této smlouvy)

III.

DOBA PLNĚNÍ

## Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění díla bezprostředně po oboustranném podpisu této smlouvy.

## Zhotovitel se zavazuje předat dokončené dílo objednateli v následujících termínech:

Fáze 1.:	Zhotovitel předá objednateli všechny výstupy nejpozději do 10 dnů od podpisu smlouvy.

Fáze 2.:	Zhotovitel předá objednateli všechny výstupy nejpozději do 3 měsíců od podpisu smlouvy.

Fáze 3.:	Zhotovitel předá objednateli DUR + DPS nejpozději do 3 měsíců od pokynu objednatele k zahájení prací.

Objednatel obstará potřebná vyjádření dotčených orgánů státní správy a předá je zhotoviteli k zapracování.

Zhotovitel zapracuje objednatelem předané připomínky dotčených orgánů státní správy do 1 měsíce od předání.

Objednatel poté zajistí rozhotnutí o územním a stavebním povolení bez zbytečného odkladu se správními lhůtami.

Fáze 4.:	Zhotovitel předá objednateli DPS nejpozději do 3 měsíců od pokynu objednatele k zahájení prací.

Fáze 5.:	Zhotovitel bude provádět autorský dozor na stavbě po celou dobu výstavby až do kolaudace stavby (nejdéle 12 měsíců). Bude řešeno v samostatné smlouvě.

IV.

MÍSTO PLNĚNÍ

## Zhotovitel předá veškeré části díla objednateli na adrese jeho sídla uvedené v záhlaví této smlouvy.

V.

CENA  ZA  DÍLO

## Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli cenu za řádné provedení díla v celkové výši:

Cena bez DPH 964.820,-  Kč (slovy: jedenmilionstoosmdesátčtyřitisícosmsetdvace korun českých)

DPH ve výši 202.612 ,-  Kč (slovy: dvěstěčtyřicetosmtisícosmserdvanáct korun českých)

Cena celkem včetně DPH 1.167.432 ,- Kč (slovy: jedemiliončtyřistatřicettřitisícšestsettřicetdva korun českých)

  - Celková cena je součtem cen za jednotlivé fáze díla:

Fáze 1.:	  26 000,- Kč

Fáze 2.:	172 000,- Kč

Fáze 3.:	357 740,- Kč

Fáze 4.:	409 080,- Kč

Fáze 5.:	124 000,- Kč (nezapočítává se do celkové ceny díla, bude řešeno v samostatně uzavřené smlouvě)

  - Cena za dílo je cenou pevnou, nejvýše přípustnou a neměnnou po celou dobu provádění díla. Nepřipouští se překročení ceny vyjma změny sazeb DPH v případě změny příslušných právních předpisů stanovujících výši daně. V ceně díla jsou zahrnuty veškeré náklady, které bude nutné vynaložit při provádění díla ze strany zhotovitele.

VI.

PLATEBNÍ PODMÍNKY

  - Cena bude objednatelem uhrazena po řádném provedení díla na základě faktur vystavených zhotovitelem se splatností 30 dnů od jejich doručení objednateli. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu podle příslušných právních předpisů. Nebude-li faktura obsahovat uvedené náležitosti nebo bude obsahovat chyby, je objednatel oprávněn vrátit ji před datem splatnosti zhotoviteli k doplnění nebo opravě. V takovém případě se přeruší doba splatnosti a nová lhůta započne běžet doručením opravené faktury objednateli.

  - Cena za jednotlivé fáze bude objednatelem hrazena v následujících termínech:

Fáze 1.:	po převzetí všech výstupů této fáze

Fáze 2.:	po převzetí všech výstupů této fáze

Fáze 3.:	70 % z ceny za tuto fázi bude uhrazeno po předání DUR + DSP

30 % z ceny za tuto fázi bude uhrazeno po zapracování připomínek plynoucích ze stanovisek dotčených orgánů státní správy

Fáze 4.:	po převzetí DPS

Fáze 5.:	po ukončení provádění autorského dle samostatně uzavřené smlouvy

  - Cena bude zaplacena bezhotovostní formou převodem na bankovní účet zhotovitele uvedený v této smlouvě.

  - Pokud objednatel uplatní nárok na odstranění vady díla ve lhůtě splatnosti faktury, není objednatel povinen až do odstranění vady uhradit cenu díla. Okamžikem odstranění vady začne běžet nová lhůta splatnosti faktury.

VII.

ZPŮSOB PROVÁDĚNÍ DÍLA

## Zhotovitel bude objednateli průběžně na jeho vyžádání předkládat výsledky své práce v podobě rozpracované dokumentace ke konzultaci. Objednatel je oprávněn k předloženým materiálům činit připomínky. Zhotovitel je povinen akceptovat všechny připomínky objednatele, nejsou-li tyto v rozporu s právními předpisy, závaznými technickými normami nebo stanovisky příslušných orgánů veřejné správy.

## Objednatel se zavazuje poskytnout bez zbytečného odkladu zhotoviteli veškerou nezbytnou součinnost a poskytovat mu na vyžádání informace a podklady k řádnému a včasnému provedení díla. Prodlení objednatele v poskytování součinnosti nebo podkladů pro plnění zhotovitele přerušuje běh lhůt plnění zhotovitele. Část podkladů, které objednatel takto poskytuje zhotoviteli, je připojena k této smlouvě jako její přílohy:

- polohopisný a výškopisný plán území lokalita ulice Husova, parcela č. 1156/1, 1156/4, 1156/5 v k.ú. Černošice, zhotovený dne 1. 7. 2021  (příloha č. 3 této smlouvy)

- výpis z katastru nemovitostí (příloha č. 4 této smlouvy)

- snímek katastrální mapy (příloha č. 5 této smlouvy)

Objednatel dále obstará a poskytne zhotoviteli ve lhůtě 6ti týdnů od podpisu smlouvy údaje o geologických a hydrogeologických podmínkách staveniště v rozsahu a podrobnostech odpovídajících realizované stavbě a její povaze. Objednatel se dále zavazuje na výzvu zhotovitele obstarat a poskytnout zhotoviteli k užití další podklady, pokud se ukáží jako nezbytné pro řádné zhotovení díla nebo si je vyžádají orgány, osoby a nebo instituce dotčené ve společném územním a stavebním řízení nebo stavební úřad.

VIII.

PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

## Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k převzetí díla nejméně 5 dnů předem.

## Každá z fází díla, jejímž výsledkem je zhotovení dokumentace nebo jiných listinných výstupů, bude zhotovitelem objednateli předána následující formou: v 6 vyhotoveních v tištěné formě + v jednom vyhotovení na CD ve formátu .pdf a .dwg.  Veškerá správní rozhodnutí potřebná k realizaci stavby budou zhotovitelem objednateli předána v originálním vyhotovení.

## Objednatel není povinen (je však oprávněn) převzít dílo, které vykazuje jakékoliv (byť drobné či ojedinělé) vady a nedodělky, které by bránily užití díla obyvklým způsobem k obvyklému účelu. Tohoto práva nelze využít, pokud jsou vady způsobeny nevhodnými pokyny objednatele, na nichž objednatel navzdory upozornění zhotovitele trval. Převezme-li objednatel dílo, které vykazuje vady a nedodělky, nebezpečí škody na něj přejde až okamžikem odstranění poslední z vad zjištěné při předání a převzetí díla. Objednatel není oprávněn užívat k jinému účelu než ke kontrole dílo, které má ve svém držení, ale doposud je formálně nepřevzal.

## O předání a převzetí díla sepíše zhotovitel předávací protokol, který bude podepsán oběma smluvními stranami. Dílo se považuje za předané a převzaté okamžikem podpisu předávacího protokolu objednatelem.

## Převzetím přechází dílo do vlastnictví objednatele a rovněž na něj přechází nebezpečí škody na díle.

IX.

LICENČNÍ UJEDNÁNÍ

- Zhotovitel uděluje objednateli v souladu s § 2358 a násl. občanského zákoníku výhradní oprávnění k výkonu práva dílo užít (výhradní licenci). V rámci poskytnuté licence je objednatel zejména oprávněn užít dílo pro účely přípravy a realizace stavby, pro kterou byla dokumentace vytvořena. Zhotovitel tímto poskytuje objednateli oprávnění k výkonu práva jakkoliv, v maximální míře dovolené právními předpisy užívat dokumentaci pro účely realizace stavby podle této dokumentace, zejména, nikoliv však výhradně, bez množstevního, technologického a územního omezení, pořizovat kopie dokumentace, provádět změny, doplňky či úpravy dokumentace, pro jakékoliv účely, včetně provádění změn a úprav pro účely jakýchkoliv řízení vedených ohledně výstavby stavby.

- Licence se poskytuje na dobu trvání majetkových práv poskytovatele.

- Objednatel je oprávněn poskytnout oprávnění tvořící součást licence (podlicenci) zcela nebo zčásti třetí osobě či postoupit licenci zcela nebo z části třetí osobě.

- Objednatel je oprávněn upravit či měnit dílo nebo jeho části takovým způsobem, který nesníží hodnotu díla.

- Originály plánů, náčrtů, výkresů, grafických zobrazení a textových určení (specifikací) zůstávají ve vlastnictví poskytovatele, ať je stavba, pro kterou byly připraveny, provedena či nikoli. Objednateli náleží řádně autorizované kopie dokumentace včetně reprodukovatelných kopií plánů, náčrtů, výkresů, grafických zobrazení a textových určení (specifikací) pro informaci a jako návod k vlastnímu užívání díla.

- Odměna za poskytnutí licence je zahrnuta do ceny za dílo v čl. 5.1 této smlouvy.

X.

ODPOVĚDNOST ZA VADY

## Zhotovitel odpovídá za to, že dílo má v době předání objednateli vlastnosti stanovené obecně závaznými předpisy, závaznými technickými normami, popř. vlastnosti obvyklé. Dále zhotovitel odpovídá za to, že dílo je kompletní ve smyslu obvyklého rozsahu, splňuje určenou funkci a odpovídá požadavkům sjednaným ve smlouvě.

## Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny pokyny danými mu objednatelem, za podmínky, že objednatele na jejich nevhodnost upozornil a objednatel i přesto na plnění takových pokynů písemně trval.

## Objednatel je povinen předané dílo prohlédnout či zajistit jeho prohlídku co nejdříve po jeho převzetí.

## Zhotovitel odpovídá za všechny vady díla, které se vyskytnou po převzetí díla objednatelem v záruční době. Záruční doba činí 60 měsíců a počíná plynout dnem následujícím po potvrzení předávacího protokolu objednatelem. Záruční doba se prodlužuje o dobu od uplatnění práva z odpovědnosti za vady až do doby odstranění vady.

## Zhotovitel nese odpovědnost za vady stavby realizované podle dokumentace, prokáže-li objednatel, že vada stavby má původ ve vadě této dokumentace.

## Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly po převzetí díla způsobeny objednatelem nebo zásahem vyšší moci nebo změnou výchozích podmínek (tj. právních předpisů, norem, podkladů, technickým pokrokem apod.).

## Objednatel se zavazuje oznámit zhotoviteli vadu písemně a bezodkladně poté, co závadu zjistil. Objednatel současně s oznámením vady sdělí zhotoviteli volbu svého práva z titulu vadného plnění dle příslušných ustanovení občanského zákoníku.

## Zvolí-li objednatel právo na odstranění vady, zavazuje se zhotovitel odstranit vadu v termínu 15 dnů po obdržení písemné výzvy objednatele. V případě, že zhotovitel uplatněné vady v uvedeném termínu neodstraní, je objednatel oprávněn:

## zajistit odstranění vad sám na náklady zhotovitele; zhotovitel je v takovém případě povinen uhradit objednateli veškeré náklady vynaložené na odstranění vad,

## požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z ceny díla,

## odstoupit od smlouvy.

## V případě sporu o oprávněnost uplatněné vady budou smluvní strany respektovat vyjádření a konečné stanovisko soudního znalce,na kterém se smluvní strany shodnou.

XI.

SMLUVNÍ POKUTY

## V případě prodlení zhotovitele s předáním některé fáze díla nebo části fáze díla v termínu dle této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,25 % z ceny této fáze za každý i započatý den prodlení.

## V případě, že zhotovitel neodstraní vady nebo nedodělky v termínu dle této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč (slovy jedentisíc korun českých) za každý i započatý den prodlení.

## K úhradě splatných smluvních pokut uložených zhotoviteli je objednatel oprávněn použít zápočet proti splatným pohledávkám zhotovitele na zaplacení ceny díla, případně proti jiným pohledávkám zhotovitele vůči objednateli.

## Uhrazením smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele domáhat se na zhotoviteli náhrady škody, jež mu prokazatelně porušením smluvní povinnosti způsobil.

XII.

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

## Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, je-li vadné plnění podstatným porušením této smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že za podstatné porušení smlouvy bude považováno zejména:

- prodlení zhotovitele s provedením některé fáze díla o více než 20 dní,

- prodlení zhotovitele s odstraněním vady,

- jestliže zhotovitel neprovádí dílo v souladu s touto smlouvou a neodstraní tyto nedostatky v dodatečně stanovené lhůtě a objednateli tak hrozí vznik škody,

- má-li dílo neodstranitelnou vadu, pro kterou nelze předmět díla řádně užívat.

## Objednatel je dále oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že se po jejím uzavření stane nemožným dosažení jejího účelu v důsledku podstatné změny okolností, za nichž byla smlouva uzavřena nebo v případě vyšší moci.

## Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě prodlení objednatele v plnění jeho závazků vyplývajících z této smlouvy delšího než 2 měsíce.

## Za den odstoupení od smlouvy se považuje den, kdy bylo písemné oznámení o odstoupení doručeno druhé smluvní straně. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na úhradu splatné smluvní pokuty podle této smlouvy a na náhradu škody, ani jakékoliv záruky poskytnuté zhotovitelem k doposud provedeným částem díla.

XIII.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

## Zhotovitel není oprávněn postoupit práva, povinnosti, dluhy a pohledávky z této smlouvy třetí osobě nebo jiným osobám bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

## Nestanoví-li tato smlouva jinak, lze ji měnit pouze písemně formou číslovaných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami.

## Smlouva je vyhotovena ve 3 vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu, přičemž zhotovitel obdrží 1 a objednatel obdrží 2 vyhotovení této smlouvy.

## Odpovědnou osobou ve věcech technických je:

za objednatele xxxxxxxxxxx, tel.: xxxxxxxxxxx, e-mail: xxxxxxxxxxx

za zhotovitele xxxxxxxxxxx, tel.: xxxxxxxxxxx, e-mail: xxxxxxxxxxx

## Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel pro realizaci svých bezhotovostních plateb může používat transparentní příjmový a výdajový bankovní účet.

## Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním elektronického obrazu této smlouvy na webových stránkách objednatele.

## Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je povinnou osobou dle § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv a může se na něj vztahovat povinnost zveřejnit tuto smlouvu v Registru smluv, což je podmínkou její účinnosti.  Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění této smlouvy v Registru smluv zajistí objednatel nejpozději do 30 dnů ode dne jejího podpisu poslední ze smluvních stran a smlouva pak nabývá účinnosti dnem jejího zveřejnění v Registru smluv.

## Město Černošice ve smyslu § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů osvědčuje, že uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou Města Černošice na jejím 76. zasedání konaném dne 14. 6. 2021 (usn. č. R/76/8/2021) tak, jak to vyžaduje § 102 odst. 3 zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, čímž je splněna podmínka platnosti tohoto jeho právního jednání.

## Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah této smlouvy a že ji uzavřely na základě své svobodné a vážné vůle; na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy.

## Tato smlouva má následující přílohy:

## Příloha č. 1: Identifikační doklady zhotovitele, doklad o pojištění zhotovitele

Příloha č. 2: Nabídková studie předložená zhotovitelem, dvakrát doplněná a konzultovaná s objednatelem 17.5.2021

Příloha č. 3: Polohopisný a výškopisný plán – předána elektronicky

Příloha č. 4: Výpis z katastru nemovitostí

Příloha č. 5: Snímek katastrální mapy

| V Černošicích dne …………… Objednatel: ……………………………………… Mgr. Filip Kořínek starosta | V……….…..………. dne:………………… Zhotovitel: ……………………………………… Ing arch. Michal Šourek jednatel |
| --- | --- |