SMLOUVA O DÍLO

Objednatel: Základní škola Strakonice, Dukelská 166

Dukelská 166

386 01 Strakonice

zastoupený: Mgr. Rudolfem Prušákem - ředitelem

IČO: 47255838

Zhotovitel: SALVETE spol. s r.o.

Písecká 506

386 01 Strakonice

zastoupený: Ing. Petrem Mikešem - jednatelem

IČO 45023786                     DIČ CZ45023786

bankovní spojení: ČSOB Strakonice

212810873/0300

##### I.

###### Předmět plnění

1. Zhotovitel se zavazuje touto smlouvou na svůj náklad a na své nebezpečí provést sjednané dílo a předat jej objednateli. Objednatel se zavazuje poskytnout potřebnou součinnost, toto dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu.

2. Předmětem smlouvy je

výměna 3ks vchodových dveří (šatny dívky tělocvična, šatny chlapci tělocvična, pavilon VT) v rozsahu dle aktualizované nabídky ze dne 13.7.2021.

3. Zhotovitel je povinen v rámci předmětu smlouvy provést veškeré práce, dodávky, zkoušky a výkony, kterých je potřeba trvale nebo dočasně k zahájení, dokončení a předání předmětu smlouvy a jeho uvedení do řádného provozu. Zhotovitel je povinen vše provést v souladu s platnými státními normami a předpisy a touto smlouvou.

4. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se staveništěm.

5. Objednatel má právo požadovat práce nad rámec této smlouvy a zhotovitel je povinen tyto vícepráce provést za předem dohodnutých podmínek.

##### II.

Cena  a  platební  podmínky

1. Dohodnutá smluvní cena podle nabídky činí

bez DPH: 256 234,-Kč            celkem s DPH 21%: 310 043,- Kč

ve vztahu k rozsahu a jednotkovým cenám dle nabídkového rozpočtu.

2. Ve sjednané ceně plnění jsou zahrnuty veškeré náklady spojené s předmětem smlouvy včetně nákladů na dopravu franko stavba, dopravy pracovníků nebo dodavatelů na stavbu.

3. Zhotovitel nese náklady související s odstraněním přejímkových a kolaudačních vad a nedodělků a odstranění vad vzniklých v záruční době.

4. Případné vzniklé vícepráce budou oceněny v jednotkových cenách nabídkového rozpočtu, případně v jeho cenové hladině na základě směrných cen URS. Tyto vícepráce budou odsouhlaseny objednatelem zápisem ve stavebním deníku nebo dodatkem k SOD. Veškeré vícepráce, neprovedené práce nebo změny budou specifikovány tzv. rozdílovým rozpočtem vztaženým k rozpočtu nabídkovému. Tento rozdílový rozpočet bude vyjadřovat skutečně provedené práce a bude vždy odsouhlasen oběma smluvními stranami. Podkladem pro zpracování rozdílového rozpočtu bude stavební deník, kontrolní měření, e-mailová nebo jiná komunikace, popř. pořízená fotodokumentace z průběhu výstavby.

5. Zhotovitel se zavazuje vystavit v souladu s příslušnými ustanoveními zákona o dani z přidané hodnoty konečnou fakturu do pěti dnů ode dne převzetí díla objednatelem.

6. Daň z přidané hodnoty bude účtována dle platných daňových předpisů v době uskutečněného zdanitelného plnění. Splatnost faktur bude 14 dnů.

##### III.

###### Doba plnění

Zahájení:   září 2021                                    Dokončení: 13.10.2021

##### IV.

###### Místo plnění

Základní škola Strakonice, Dukelská 166.

##### V.

###### Převzetí předmětu smlouvy

1. Převzetí předmětu smlouvy bude provedeno v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými právními předpisy a touto smlouvou.

2. Zhotovitel je nejpozději ke dni předání povinen zajistit předložení veškerých atestů, certifikátů a prohlášení o shodě použitých materiálů, zpráv a protokolů o zkouškách stanovených právními předpisy.

3. Objednatel je povinen převzít funkční předmět smlouvy, bude-li provedení díla a kvalita dodávky v souladu s ČSN, touto smlouvou a předá-li zhotovitel veškerou dokumentaci a doklady k jejichž předání se touto smlouvou zavázal.

4. O průběhu převzetí díla bude proveden písemný záznam (přejímací protokol) v němž budou uvedeny lhůty k odstranění případných drobných vad a nedodělků, pokud nebudou bránit řádnému užívání díla.

5. Vlastnické právo k předmětu díla a nebezpečí škody na něm přecházejí na objednatele dnem podpisu přejímacího protokolu smluvními stranami.

##### VI.

##### Záruční doba a odpovědnost za vady

##### 1. Zhotovitel ručí za úplné a kvalitní provedení a funkčnost díla v rozsahu a parametrech stanovených zadáním a touto smlouvou po dobu 60 měsíců ode dne předání zhotovitelem a převzetím objednatelem. U materiálů ve specifikacích (kompletace, příslušenství) se řídí záruka záruční dobou poskytovanou výrobcem jednotlivých částí. Záruka se nevztahuje na škody způsobené statickými poruchami stávajících konstrukcí a škody vlivem zemní vlhkosti.

##### VII.

##### Odpovědnost za škodu

1. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené při realizaci díla nebo v souvislosti s ní objednateli a třetím osobám. Na tyto škodné události je pojištěn u České podnikatelské pojišťovny.

2. Objednatel odpovídá za škody způsobené na díle zhotoviteli v případě užívání díla před jeho předáním.

VIII.

###### Ostatní ujednání

1. Zhotovitel je povinen dodržovat při výkonu svých prací

požární a bezpečnostní předpisy.

2. Objednatel se zavazuje poskytnout součinnost při napojení na zdroj energií (voda, elektřina), předat staveniště

Zhotoviteli.

3. Obě smluvní strany se zavazují vytvořit odpovídající součinnost pří realizaci díla.

###### IX.

###### Závěrečná ujednání

1. Tuto smlouvu  lze změnit  nebo zrušit  pouze výslovným  oboustranně potvrzeným  smluvním  ujednáním,  podepsaným  oprávněnými zástupci smluvních stran.  To se  týká především  případů omezení  rozsahu díla, nebo jeho rozšíření nad rámec této smlouvy  (tzv. vícepráce). Objednatel má právo odstoupit od smlouvy tehdy, neplní-li zhotovitel sjednané  termíny, neprovádí-li práce dle požadavků objednatele nebo v odpovídající kvalitě. Zhotovitel má právo odstoupit od smlouvy tehdy, pokud objednatel neposkytne řádně a včas dohodnutou součinnost při realizaci prací.

2. Tato  smlouva  je  vyhotovena  ve dvou vyhotoveních.     1x objednatel                                                 1x zhotovitel                                             Přílohy  tvoří nedílnou součást smlouvy.

3. Pokud  nebylo v této smlouvě  ujednáno jinak,  řídí se právní poměry z ní vyplývající a vznikající obchodním zákoníkem.

4. Tato smlouva nabývá účinnosti podpisem obou smluvních stran.

Ve Strakonicích dne   14.7.2021

za objednatele							za  zhotovitele

......................                              ......................

Mgr. Rudolf Prušák                            Ing.Petr Mikeš

ředitel                                     jednatel