D276/2021/MG

# dodatek č. 2

# ke smlouvě o dílo č. S2/2021/MG

dle zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále jen „Dodatek“)

- Smluvní strany

Objednatel:	Moravská galerie v Brně

se sídlem: 	Husova 535/18, 662 26 Brno

zastoupený:	Mgr. Janem Pressem, ředitelem

IČ:	00094871

DIČ:	CZ00094871

bankovní spojení:	Česká národní banka, pobočka Brno		                                      č.účtu:	197734621/0710

(dále jen „Objednatel“)

a

# Zhotovitel:	AQ audio studio, s.r.o.

se sídlem:	Severní 452, 784 01 Červenka

zastoupený: 	Ing. Vladimír Sapara, jednatel

IČ:	29388082

DIČ:	CZ29388082

Zápis v OR:                                     17.10.2011 u Krajského soudu v Ostravě

(dále jen „Zhotovitel“)

- Odůvodnění dodatku

  - Smluvní strany uzavřely dne 7.1.2021 smlouvu o dílo a dne 8.3.2021 dodatek ke smlouvě, jejichž předmětem je realizace úprav elektroinstalace související s řízením a vizualizací výstavního osvětlení (dále jen „Dílo“ a „Smlouva“).

  - Dne 23.6.2021 na kontrolní dnu se Smluvní strany dohodly na změnu závazku ze Smlouvy jehož potřeba vznikla v důsledku okolností ( stavební nepřipravenost ), které Objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat.

- Změna Smlouvy

  - Smluvní strany se dohodly, že článek 3., bod 3.1. Smlouvy se mění následovně:

- předání předmětu díla bez vad a nedodělků: do 30.09.2021

Smluvní strany se dohodly, že článek 5. Smlouvy se mění následovně:

- bod 5.4. zhotovitel je oprávněn fakturovat dílčí část plnění Díla na základě předávacího

protokolu, podepsaného zástupci obou smluvních stran

- Závěrečná ustanovení

  - Ostatní ustanovení Smlouvy, které nejsou tímto Dodatkem přímo dotčeny, zůstávají nezměněny. Tento Dodatek se stává okamžikem jeho účinnosti platnou a závaznou součástí Smlouvy.

  - Tento Dodatek ke Smlouvě byl vyhotoven ve třech stejnopisech, z toho dva (2) jsou určeny pro Objednatele a jeden (1) pro Zhotovitele.

  - Tento Dodatek nabývá platnosti okamžikem jeho uzavření a účinnosti nabude dnem, kdy dojde k jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů (zákon o registru smluv).

  - Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, s jeho zněním souhlasí, jsou si vědomy veškerých důsledků pro ně z dodatku vyplývajících a na důkaz toho pod Dodatek připojují své vlastnoruční podpisy.

- Přílohy:

- 1.    zápis z kontrolního dne

V:	Brně 				                            V:	Brně

Dne:	25.6.2021				Dne:

Za Objednatele:	 					Za Zhotovitele

………………………………				………………………………