Číslo smlouvy objednatele:  1316

Číslo smlouvy zhotovitele:

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo ze dne 16.3.2021,

uzavřená podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

- (dále jen „smlouva“)

na realizaci stavby

„KÚ pro Karlovarský kraj – Terénní úpravy“

Objednatel:	ČR - Katastrální úřad pro Karlovarský kraj

se sídlem:	Sokolovská 875/167

zastoupený:	Ing. Jitka Stoklasová

IČ:	711 85 232

DIČ:

bankovní spojení:	ČNB Plzeň

číslo účtu:	99828341/0710

osoba oprávněná k jednání

ve věcech technických:           	Roman Boček

Ing. Eva Hamatová

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:	Komunikace Sokolov s.r.o.

se sídlem:                                       Dolní 98, Všeborovice, 362 63 Dalovice

zastoupený:	Zdeněk Mach – jednatel, Pavel Charvát - prokurista

IČ:	280 36 166

DIČ:                                                  CZ28036166

bankovní spojení:	ČSOB

číslo účtu:	2055777/0300

osoba oprávněná k jednání

ve věcech technických:	Pavel Charvát

zapsaný:		u Krajského soudu v Plzni, vložka C 22228

(dále jen „zhotovitel“)

I.

Předmět dodatku

- Předmětem tohoto Dodatku č. 1 smlouvy o dílo ze dne 16.3.2021 (dále jen „Smlouva“) na provedení stavebních prací v rámci akce „KÚ pro Karlovarský kraj – Terénní úpravy“ (dále jen „Dílo“) je změna termínu dokončení a předání díla dle Smlouvy, a to z důvodů a způsobem popsaných v čl. II tohoto dodatku.

II.

Změna smlouvy

- Smluvní strany se dohodly na prodloužení lhůty pro provedení Díla dle Smlouvy, a to především z důvodů nepříznivých povětrnostních podmínek při provádění sanačních a terénních prací, 
které bylo nutné provést na základě nevyhovujících hodnot v posudku ze statické zatěžovací zkoušky.  Tato změna se týká čl. II. Lhůta a místo plnění, odst. 1 Smlouvy:

- termín pro dokončení a předání Díla, stanovený Smlouvou na 9.7.2021, se s účinností tohoto dodatku mění tak, že se nově stanoví na 30.7. 2021.

III.

Závěrečná ustanovení

1.  Zhotovitel prohlašuje, že tímto dodatkem jsou zohledněny a konzumovány veškeré skutečnosti, zákonné či smluvní, které vedly či by hypoteticky mohly vést k prodloužení termínu pro dokončení a předání Díla. Pro případ existence takových skutečností se smluvní stany dohodly, že právo zhotovitele na prodloužení lhůty pro dokončení a předání Díla z důvodu takových skutečností uzavřením tohoto dodatku zaniká.

2. Zhotovitel dále prohlašuje, že neexistují žádné skutečnosti, které by mohly vyloučit či ohrozit řádné dokončení a předání Díla v termínu dle tohoto dodatku.

3. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem tohoto dodatku a s celým jeho obsahem souhlasí. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísni, ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

4. Tento dodatek se vyhotovuje ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

| V Karlových Varech, dne 8.7.2021 | V Karlových Varech, dne 8.7.2021 |
| --- | --- |
| Objednatel: | Zhotovitel: |
| …………………………………………… | ………………………………………………………………. |

Ing. Jitka Stoklasová		 		      Pavel Charvát