DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo ze dne 26. 11. 2018

obchodní firma:    Integrované centrum pro osoby se zdravotním postižením Horní Poustevna

sídlo:		      Horní Poustevna 40, 407 82, Dolní Poustevna

IČ:	70872686

DIČ:	CZ70872686

jednající:	Ing. Ilona Chrtová , ředitelka

v technických věcech: Ing. Ilona Chrtová , ředitelka

(dále jen „objednatel“)

a

obchodní firma:	WAKOS, s.r.o.

sídlo:	Rumburk, Dvořákova č.p. 969, PSČ 408 01

IČ:	622 41 834

DIČ:	CZ62241834

zápis v OR:	zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 8072

jednající:	Libor Kamenický, 777 299 192, kamenicky@wakos.cz

číslo účtu:	255 623 306 / 0300

(dále jen „zhotovitel“ a společně s objednatelem jako „smluvní strany“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek:

I.

Úvodní ustanovení

  - Mezi smluvními stranami byla uzavřena smlouva o dílo dne 26. 11. 2018 (dále jen „smlouva o dílo“), ve které se zhotovitel zavázal pro objednatele zhotovit dílo, jež je ve smlouvě o dílo specifikované.

II.

Předmět dodatku

  - Po vzájemné dohodě mezi investorem a zhotovitelem se mění Odst. 3.1. Smlouvy o dílo z důvodů méněprací a víceprací (zvýšení ceny o částku 527 047,51 Kč) na částku 2 202 579,88 Kč.

  - Dle Čl.5. odst.1. Smlouvy o dílo se z důvodů změn dohodnutých v průběhu stavby a klimatických podmínek mění a zní termín dokončení: 31. 8. 2019.

III.

Závěrečná ustanovení

  - Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

  - Tento dodatek je sepsán ve dvou (2) stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.

  - Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek si přečetly, dodatku plně porozuměly a na důkaz svého souhlasu s jeho obsahem připojují své podpisy.

| V……………….. dne:…………… | V Rumburku dne: 26. 4. 2019 |
| --- | --- |
| _________________________ IC Horní Poustevna Ing. Ilona Chrtová, ředitelka . | ____________________________ WAKOS, s.r.o. Libor Kamenický |