DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

### Smluvní strany

1. Objednatel:		Česká republika - Státní zemědělská a potravinářská inspekce

Sídlo:  	Květná 15, 603 00 Brno

Za kterou jedná:	Ing. Martin Klanica, ústřední ředitel SZPI

Peněžní ústav:	Česká národní banka, pobočka Brno - město

Bankovní spojení:	26927621/0710

IČO:	75014149

DIČ:	CZ75014149, není plátce DPH

organizační složka státu

2. Zhotovitel:		AIR TECHNIC Clima s.r.o.

se sídlem: 		Butovická 296/14, 158 00, Praha 5

za kterou jedná:	xxxxxxxxxxxx

IČ: 			03908232

DIČ:			CZ03908232

Č. účtu: 		xxxxxxxxxxxxx

(společně dále také jako „smluvní strany“)

uzavírají spolu v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále „občanský zákoník“) a v souladu s ustanovením čl. VII bodu 7.6 Smlouvy, tento Dodatek č. 1:

Čl. I.

Úvodní ustanovení

1.	Zhotovitel Objednateli oznámil, že v návaznosti na komplikace vzniklé při tvorbě projektové dokumentace z důvodu požadavku na zabezpečení nepřetržitého chodu laboratoří SZPI I Praha v průběhu rekonstrukce klimatizací, není možné dodržet smluvenou dobu předání předmětu díla a požádal o její prodloužení. Důvodem je zejména křížení projektovaného rozvodu chladicí vody s rozvodem technických plynů, vody, strukturované kabeláže a vedení elektrické energie.

2.  Smluvní strany se proto dohodly na prodloužení doby plnění do 16. 8 2021.

Čl. II.

Předmět Dodatku č. 1

- Předmětem tohoto Dodatku č. 1 je změna článku III. Doba a místo plnění, bodu 3.1, který nově zní:

„Zhotovitel se zavazuje, že předá Dílo Objednateli v termínu do 16.8.2021. Předáním Díla se rozumí jeho osobní odevzdání Objednateli stvrzené předávacím protokolem a to na adrese Za Opravnou 300/6, 15000 Praha – Motol.“

Čl. III.

Závěrečná ustanovení

- Tento Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy a nabývá platnosti dnem podpisu zástupci obou smluvních stran; účinnosti nabývá dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění Dodatku č. 1 provede Objednatel do 5 pracovních dnů ode dne jeho podpisu zástupci obou smluvních stran.

- Ustanovení Smlouvy výslovně neupravená zůstávají nezměněna.

- Tento Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve dvou vyhotoveních. Každá ze stran obdrží jeden originál.

V Brně dne          						V Praze dne

-------------------------------------------------------			----------------------------------------------

Ing. Martin Klanica, ústřední ředitel			xxxxxxxxxxx, jednatel

Objednatel						Zhotovitel