SMLOUVA O DÍLO

č.j. objednatele 226623/2021-OSM

č.j.  zhotovitele 2021_5_4_ELK_MZV

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

I.

Smluvní strany

1. Objednatel: 	ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO ZAHRANIČNÍCH VĚCÍ

se sídlem Praha 1, Loretánské nám. 101/5, PSČ 118 00

zastoupená:

IČ: 457 69 851

DIČ: CZ45769851

bankovní spojení:	Česká národní banka Praha

č.ú.:			 916-17228-001/0710

Za objednatele jsou k jednání a podepisování jeho jménem oprávněny tyto osoby:

a) ve věcech smluvních:

b) ve věcech technických:

2. Zhotovitel:		Auxilien, a.s.

se sídlem náměstí 14. října 1307/2, Smíchov, 150 00 Praha

zastoupená:

zapsaný v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze v oddíle B vložka č. 13537

IČ:  282 17 080

DIČ:  CZ282 17 080

bankovní spojení: FIO banka

číslo účtu: 2500428352/2010

Za zhotovitele jsou  k jednání a podepisování jeho jménem oprávněny tyto osoby:

- ve věcech smluvních i technických:

II.

Předmět plnění

1.  Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a na své nebezpečí dílo sjednané touto smlouvou za podmínek stanovených v této smlouvě a v čase v ní dohodnutém je předat objednateli. Objednatel se zavazuje dílo řádně a v náležité kvalitě provedené a ukončené ve sjednané době převzít a zhotoviteli v dohodnutém termínu zaplatit ve sjednané výši cenu díla. Rozsah, kvalita a způsob provedení díla jsou vymezeny a definovány v nabídce zhotovitele a v této smlouvě.

2. Předmětem smlouvy je repase elektrokotle Sulzer 6kV, typ EEH 1720, 2MW dle přílohy č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy.

III.

## Doba plnění

1.  Zhotovitel se zavazuje celé dílo řádně zhotovit, ukončit a předat objednateli v těchto termínech:

zahájení prací:	12. 7. 2021

uvedení díla do provozu: 1.10.2021

předání díla: 1.11.2021

Termín zahájení prací 12. 7. 2021 nebrání zhotoviteli započít přípravné práce (dopravu materiálu a nářadí na místo stavby) před tímto termínem a objednatel se zavazuje poskytnout mu nezbytně nutnou součinnost.

IV.

Cena díla

1. Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, jako cena nejvýše přípustná pro rozsah díla vymezený v článku II. této smlouvy, bez možnosti nárůstu z důvodu inflace nebo jiných vlivů nespecifikovaných přímo touto smlouvou, a činí:

Kč 1.691.113,-  bez DPH

Kč 353.133,73  DPH

tj.  Kč 2.046.246,73 včetně DPH

(slovy Kč dvamiliónyčtyřicetšesttisícdvěstěčtyřicetšest korun sedmdesáttři haléřů)

Podrobný rozpis (rozpočet) ceny je uveden v nabídce zhotovitele - viz článek II.3.b) - příloha č. 1. Změna výše ceny je možná jen dodatkem ke smlouvě. Objednatel neposkytne zhotoviteli zálohu.

Výše faktur až do výše 90% ceny díla činí částku bez DPH  1.522.001,70 Kč

Zádržné ve výši 10% ceny díla činí částku bez DPH 169.111,30 Kč

2. Cena obsahuje veškeré náklady spojené s prováděním díla, a to zejména: náklady na pracovní sílu, na materiály, stroje, dopravu materiálů na místo plnění, vybudování, provoz, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení z místa plnění, řízení a administrativu, režii zhotovitele a zisk a veškeré další náklady zhotovitele v souvislosti s realizací díla (např. inflace, poplatky a platby za telefon, vodu, elektřinu, zajištění BOZP, ochrany životního prostředí a PO, odstraňování znečištění, uložení odpadů, sankce, pokuty, penále, nejsou-li uplatněny objednatelem podle této smlouvy, na pojištění, apod.) a může být měněna pouze dodatkem ke smlouvě z důvodů uvedených v této smlouvě. Cena může být změněna v důsledku a v návaznosti na změny požadované objednatelem. Cenu lze změnit pouze na základě dodatku ke smlouvě.

V.

Způsob úhrady ceny a platební podmínky

1. Zhotovitel má právo fakturovat po předání a převzetí díla objednatelem.

2. Faktura musí obsahovat:

- číslo faktury;

- označení objednatele podle smlouvy;

- označení zhotovitele podle příslušných ustanovení obchodního zákoníku (údaje o firmě, jménu nebo názvu, sídle nebo místu podnikání, identifikační číslo, údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo jiné evidenci včetně spisové značky, je-li v nich zhotovitel zapsán), a DIČ;

- označení banky a číslo účtu, na který má být zaplaceno, konstantní a variabilní symbol plateb;

- den odeslání a den splatnosti, den zdanitelného plnění;

- název předmětu plnění, díla a odkaz na čj. smlouvy;

- účtovanou částku;

- důvod fakturace s odkazem na smlouvu popř. její část, a s odkazem na rozpočet stavby;

- razítko a podpis osoby oprávněné k vystavení faktury.

Přílohou faktur musí být seznam skutečně provedených prací potvrzený oprávněným zástupcem objednatele (soupis provedených prací), popř. jiné doklady osvědčující její úplnost, správnost a oprávněnost účtování (včetně seznamu těchto dokladů obsahující název dokladu, číslo dokladu, datum, text a částku).

3. Úhrada za objednatelem požadované změny díla bude prováděna na základě zvláštních faktur (daňových dokladů), které zhotovitel vystaví po řádném provedení příslušné změny na základě dodatku ke smlouvě.

4. Konečná faktura musí mít náležitosti daňového dokladu a bude obsahovat vyúčtování všech předchozích plateb a dále soupis předchozích faktur. Zhotovitel je oprávněn ji vystavit po podpisu protokolu o předání a převzetí dokončeného díla bez vad a nedodělků objednatelem. V případě převzetí díla s vadami a nedodělky, které nebrání řádnému užívání, bude konečná faktura konstatovat pozastavení zaplacení zádržného ve výši 10% ceny díla (touto smlouvou stanoveno ve výši 169.111,30 Kč bez DPH) až do jejich úplného a řádného odstranění. Objednatel uvolní zádržné do 28 dnů od podpisu oprávněného zástupce objednatele na protokolu potvrzujícího odstranění těchto vad a nedodělků dle článku X.1.

5. Splatnost faktur je 21 dnů od doručení do podatelny místa sídla objednatele k rukám ředitele odboru hlavního účetního. Objednatel splní povinnost fakturu zaplatit, je-li nejpozději v poslední den splatnosti faktury částka odepsána z jeho bankovního účtu ve prospěch účtu zhotovitele.

6. Objednatel vrátí ve lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli nesprávně účtovanou, neúplnou nebo příslušnými doklady nedoloženou fakturu (daňový doklad), aniž tím bude v prodlení se zaplacením. Pokud je zhotovitel v prodlení s pracemi nebo dodávkami, režijními nebo dodatkovými pracemi, náhradním plněním nebo ostatními závazky podle této smlouvy včetně závazků svým subdodavatelům, může objednatel pozastavit splatnost jednotlivých faktur až do provedení řádného plnění.

VI.

Převzetí místa plnění

1. Místo plnění prosté všech právních i faktických vad předá objednatel zhotoviteli písemným zápisem nejpozději k termínu zahájení prací, tj. dne 12. 7. 2021. Pokud ze zápisu o předání místa plnění vyplynou pro smluvní strany povinnosti neobsažené v této smlouvě, zavazují se splnit je ve lhůtách v zápise dohodnutých.

2. Objednatel poskytne zhotoviteli k dispozici sociální zařízení (toaletu, umývárnu a prostor pro převlékání) a prostor pro uskladnění ručního nářadí.

3. Dnem převzetí místa plnění odpovídá zhotovitel za tyto prostory po celou dobu provádění díla, a to až do předání a převzetí díla, resp. jeho části objednatelem a jeho likvidaci.

VII.

Podmínky provádění díla

1. Zhotovitel zajišťuje provedení díla svými pracovníky nebo pracovníky třetích osob. Zhotovitel nese plnou odpovědnost za neplnění povinností vyplývajících z této smlouvy.

2. Všechny škody, které vzniknou v důsledku provádění díla z viny na straně zhotovitele nebo jím pověřených pracovníků třetím na díle nezúčastněným osobám, případně objednateli, je povinen uhradit zhotovitel.

3. Zhotovitel prohlašuje, že k datu podpisu smlouvy:

- řádně prověřil místní podmínky,

- všechny nejasné podmínky pro realizaci si vyjasnil s oprávněnými zástupci objednatele a místním šetřením,

- všechny technické a dodací podmínky díla zahrnul do kalkulace cen,

- veškeré své požadavky na objednatele uplatnil v této smlouvě.

4. Zhotovitel rovněž prohlašuje, že je plně seznámen i s ostatními podmínkami plnění zhotovitelových povinností podle této smlouvy, které z ní vyplývají a které nejsou v ustanoveních tohoto článku smlouvy výslovně uvedeny.

5. Vlastnické právo k předmětu plnění podle této smlouvy nabývá objednatel okamžikem úhrady ceny díla.

6. Objednatel je oprávněn kontrolovat způsob provádění díla zhotovitelem svými pracovníky. Zhotovitel je povinen na žádost objednatele předložit oprávněnému zástupci objednatele technologické postupy jednotlivých prací. Ke konání kontroly stavu provádění díla má oprávněný zástupce objednatele a další zástupci objednatele kdykoliv přístup na místo plnění.

VIII.

## Dokončení díla

1. Zhotovitel se zavazuje vyklidit místo plnění a uvést je do náležitého stavu po ukončení díla, a to nejpozději do 5 dnů, resp. po odstranění případných vad a nedodělků z přejímacího řízení, nedohodou-li se strany jinak. Za vyklizené místo plnění se považuje místo plnění upravené na náklady zhotovitele. O konečném vyklizení místa plnění strany sepíší protokol.

2. Doba dokončení díla může být přiměřeně prodloužena:

a) vzniknou-li v průběhu provádění díla překážky na straně objednatele;

b) jestliže přerušení prací bude způsobeno okolnostmi vylučujícími odpovědnost (tzv. “vyšší moc”) ve smyslu ustanovení § 2913 občanského zákoníku. Smluvní strany jsou povinny se bezprostředně vzájemně informovat o vzniku takové okolnosti a dohodnout způsob jejího řešení, jinak se vyšší moci nemohou dovolávat;

c) v návaznosti na schválené změny rozsahu předmětu díla.

Prodloužení doby provádění díla se určí podle doby trvání překážky nebo neplnění závazků objednatele sjednaných v této smlouvě, s přihlédnutím k době nezbytné pro obnovení prací po písemné dohodě smluvních stran.

3. Zhotovitel písemně oznámí objednateli konečné dokončení díla nejpozději 5 dnů předem (formou doručení oznámení do vlastních rukou) a ten svolá přejímací řízení nejpozději do 5 dnů od tohoto oznámení.

IX.

Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel odevzdá a objednatel převezme dílo najednou jako celek (není-li v této smlouvě nebo jejím dodatku dohodnuto, že dílo bude předáváno po částech, stanovených v příslušné dokumentaci). Dílo je dodáno jeho řádným a včasným ukončením a písemným předáním objednateli. Dílo se považuje za řádně a včas ukončené, pokud bylo provedeno bez vad a nedodělků, má vlastnosti stanovené právními předpisy, touto smlouvou, technickými normami i doporučujícími, popř. obchodními zvyklostmi a bylo písemně i fyzicky převzato objednatelem. Za vady se nepovažují vady a nedodělky nebránící řádnému užívání ve smyslu článku X.1. této smlouvy.

2. Protokol o předání a převzetí sepíší smluvní strany ihned po skončení přejímacího řízení a bude obsahovat zejména:

- identifikační údaje o díle nebo jeho části, jeho zhotoviteli, objednateli, apod.;

- konec záruční doby díla dle smlouvy;

- soupis vad a nedodělků nebránících řádnému užívání s popisem, jak se projevují a s uvedením termínu odstranění;

- případnou dohodu o slevě z ceny;

- zhodnocení jakosti díla nebo jeho části;

- prohlášení objednatele, že předávané dílo nebo jeho část přejímá;

- soupis příloh;

- jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele pro předání.

3. Oboustranným podpisem protokolu dochází k předání díla objednateli.

X.

## Vady a nedodělky

1. Objednatel není povinen převzít dílo nebo jeho část (je-li dílo bez této části schopné samostatného užívání), pokud vykazuje takové vady a nedodělky, které samy o sobě či ve spojení s  jinými brání plynulému a bezpečnému užívání díla ke stanovenému účelu, popř. způsobují jeho rychlejší opotřebení, anebo se jedná o nedostatky vzhledové a estetické. V případě převzetí díla musí být tyto zjevné vady a nedodělky uvedeny v protokolu o předání a převzetí díla včetně dohodnutých termínů jejich odstranění, jinak zaniká objednateli právo z odpovědnosti za tyto vady a nedodělky. Nedohodnou-li se strany na termínech jejich odstranění, určí je objednatel. Po odstranění vad bude sepsán protokol, ve kterém objednatel prohlásí, že vady a nedodělky byly odstraněny a že dílo po jejich odstranění přejímá. Tento protokol se stane dodatkem protokolu o předání a převzetí dokončeného díla.

2. Objednatel má právo požadovat na zhotoviteli v dohodnutém nebo objednatelem stanoveném termínu (článek X.) bezplatné odstranění těchto vad a nedodělků, zjištěných při přejímacím řízení a reklamovaných v protokolu o předání a převzetí, a dále požadovat nápravu nedodržení jakosti díla dohodnuté touto smlouvou, nedohodnou-li se strany písemně jinak.

XI.

# Odpovědnost za vady

1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude mít vlastnosti stanovené v právních předpisech, a v technických normách i doporučujících, jinak vlastnosti a jakost odpovídající účelu smlouvy a obchodním zvyklostem.

2. Záruční doba je stanovena  v  délce 24 měsíců a začíná běžet dnem podpisu protokolu o předání a převzetí díla objednatelem – článek IX.4. (resp. od protokolu o převzetí jednotlivých částí díla, pokud byly ve smlouvě dohodnuty), popř. protokolu, kterým objednatel dílo nebo jeho část přejímá po odstranění vad a nedodělků zjištěných při přejímce (viz. článek IX.), ne však déle než 30 měsíců od data uvedení předmětu do provozu

3. Vady zjevné při předání a převzetí díla budou reklamovány a odstraněny způsobem uvedeným v článku X. Skryté vady díla, které se projeví v záruční době, objednatel reklamuje u zhotovitele bezprostředně po jejich zjištění nejpozději do ukončení záruční doby, a to písemně k rukám odpovědného zástupce zhotovitele dle článku I. této smlouvy, přičemž uvede jejich popis, jak se projevují, popř. jakým způsobem je požaduje odstranit.

Zhotovitel se zavazuje řádně reklamované vady bezplatně odstranit, práce na jejich odstraňování zahájit do 15 dnů od obdržení reklamace a ukončit je v co nejkratším termínu, nejpozději do jednoho měsíce, pokud se strany v konkrétním případě písemně nedohodnou jinak. Termín odstranění vady bude vždy dohodnut písemně. Důvodnost reklamace objednatele v případech, kdy ji zhotovitel neuzná, bude zjištěna znaleckým posudkem, který zajistí objednatel. V případě, že reklamace byla znaleckým posudkem uznána za důvodnou, uhradí zhotovitel objednateli náklady na jeho vyhotovení do 21 dnů od doručení jejich vyúčtování.

4. Zhotovitel neodpovídá za vady, které vznikly použitím podkladů a věcí poskytnutých objednatelem a zhotovitel nemohl ani při vynaložení veškeré péče zjistit jejich nevhodnost nebo na ně upozornil objednatele, ale ten na jejich použití písemně trval.

5. Uvedené záruky se dále nevztahují na vady způsobené neodborným zacházením, nesprávnou nebo nevhodnou údržbou nebo nedodržováním předpisů výrobců pro provoz a údržbu zařízení, které objednatel od zhotovitele převzal při přejímce nebo o kterých objednatele písemně poučil (např. zaškolení). Záruka se rovněž nevztahuje na vady způsobené hrubou nedbalostí či zlým úmyslem.

6. V případě prodlení zhotovitele s dohodnutým termínem odstranění reklamovaných vad nebo pokud zhotovitel písemně odmítne vady odstranit, je objednatel oprávněn dát je odstranit na své náklady a zhotovitel se zavazuje objednateli uhradit náklady odstranění.

XII.

Odpovědnost za škody

1. Kromě obecných pravidel o odpovědnosti za škodu zhotovitel zejména odpovídá za veškeré škody, které zhotovitel způsobí na majetku objednatele nebo jiných osob, za škody způsobené porušením povinností uložených mu touto smlouvou nebo obecně závaznými právními předpisy, normami a stavebním povolením a dále prokazatelnou újmu způsobenou poškozením dobrého jména objednatele.

2. Nebezpečí škody na zhotovovaném díle nese zhotovitel až do doby předání díla objednateli podepsáním protokolu o předání a převzetí, popř. protokolu o odstranění vad a nedodělků, zjištěných při přejímacím řízení.

XIII.

Smluvní pokuty

1. V případě prodlení s termínem uvedení díla do provozu zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý den prodlení s termínem dokončení.

2. Smluvní pokuta pro případ prodlení zhotovitele s termínem zahájení prací delším než 14 dnů od předání místa plnění a nedodržení dohodnutého termínu vyklizení místa plnění se sjednává ve výši 1 000,- Kč za každý den prodlení.

3. Smluvní pokuta pro případ prodlení zhotovitele s odstraněním vad a nedodělků z přejímacího řízení se sjednává ve výši 1 000,- Kč za každý den prodlení.

4. Smluvní pokuta pro případ prodlení zhotovitele s odstraněním záručních vad nebo sdělením objednateli důvodů, pro které odstranění vad odmítá, se sjednává ve výši 1 000,- Kč za každý den prodlení.

5. Objednatel má právo se rozhodnout, zda smluvní pokuty započte na cenu díla nebo jednotlivé faktury (daňového dokladu) či vystaví zhotoviteli samostatný výměr.

6. Vznikem povinnosti hradit smluvní pokutu nebo jejím zaplacením není dotčen nárok na náhradu škody a náhrada škody není výší smluvní pokuty omezena a smluvní pokuta se na náhradu škody nezapočítává.

XIV.

Součinnost objednatele a zhotovitele

1. Seznámení pracovníků zhotovitele s bezpečnostními předpisy a směrnicemi v objektu realizace zajistí objednatel. Zhotovitel po seznámení se s riziky na pracovišti realizace proškolí a upozorní na ně své pracovníky.

2. Zhotovitel bude objednatele průběžně informovat o plnění dílčích termínů, postupu prací, podmínkách a stavu realizace tak, aby mohly být v případě potřeby provedeny operativní zásahy.

XV.

Ostatní ujednání

1. Jakákoliv ústní ujednání při provádění díla, která nejsou písemně potvrzena oprávněnými zástupci obou smluvních stran, jsou právně neúčinná. Smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky podepsanými statutárními zástupci obou smluvních stran.

2. Zhotovitel prohlašuje, že na sebe převzal nebezpečí změny okolností. V případě, že dojde ke změně okolnosti tak podstatné, že tato změna založí v právech a povinnostech smluvních stran zvlášť hrubý nepoměr, kdy bude zhotovitel znevýhodněn, zhotovitel nemá právo se domáhat vůči objednateli obnovení jednání o smlouvě.

3. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě a jejích případných následných dodatcích nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich zpřístupnění zejména ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a zveřejnění bez ustanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

# 4. Písemnosti mezi stranami této smlouvy, s jejichž obsahem je spojen vznik, změna nebo zánik práv a povinností upravených touto smlouvou (zejména odstoupení od smlouvy či výpověď) se doručují do vlastních rukou. Povinnost smluvní strany doručit písemnost do vlastních rukou druhé smluvní straně je splněna při doručování poštou, jakmile pošta písemnost adresátovi do vlastních rukou doručí. Účinky doručení nastanou i tehdy, jestliže pošta písemnost smluvní straně vrátí jako nedoručitelnou a adresát svým jednáním doručení zmařil, nebo přijetí písemnosti odmítl.

# 5. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel má právo, v souladu s ust. § 8 odst. 3 zák. č. 153/1994 Sb., o zpravodajských službách, požádat zpravodajské služby o informace, které náleží do jejich působnosti a které mohou ovlivnit zásadním způsobem spolupráci se zhotovitelem či jeho subdodavateli.

XVI.

Závěrečná ujednání

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem oboustranného podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

2. Pokud tato smlouva nestanoví něco jiného, řídí se právní vztahy z ní vyplývající Občanským zákoníkem a ostatními platnými právními předpisy ČR.

3. Smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou vyhotoveních.

4. Smluvní strany potvrzují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a s jejím obsahem souhlasí, že nebyla uzavřena v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Praze dne ..................                                            V Praze dne .....................

Objednatel :                                                              	Zhotovitel :

Česká republika					Auxilien, a.s.

- Ministerstvo zahraničních věcí

………………………………..			……………………

|  | Příloha č. 1 Specifikace prací |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Celková repase 1ks Elektrokotle 6kV, Sulzer typ EEH 1720, 2MW. |  |
| Předmětem nabídky je repase 1 ks elektrokotle Sulzer EEH 1720. V rámci nabízené činnosti bude demontována vnitřní vestavba elektrokotle a provedena inspekce a repase (případně výroba nových) dílů elektrokotle. Rozsah nabízené činnosti je nedělitelný. Nabídka je platná pouze při nákupu všech položek uvedených v příloze č. 1. Předmětem nabídky není inspekce a repase tlakové nádoby elektrokotle a jiných částí explicitně neuvedených v nabídce, případně v příloze č. 1. |  |
| Strojní část |  |
| č. | položka | MJ | počet | cena |  |
| Konstrukční činnost |  |
| 1.1 | Zaměření stávajících vnitřních a vnějších funkčních částí elektrokotlů | 60 000 Kč | 1 | 60 000 Kč |  |
| 1.2 | Návrh a vypracování výrobní dokumentace pohyblivé vestavby elektrokotlů | 60 000 Kč | 1 | 60 000 Kč |  |
| 1.3 | Návrh a vypracování výrobní dokumentace nepohyblivé vestavby elektrokotlů | 45 000 Kč | 1 | 45 000 Kč |  |
| 1.4 | Návrh a vypracovanání výrobní dokumentace sestavy elektrod elektrokotlů a jejich uchycení | 30 000 Kč | 1 | 30 000 Kč |  |
| 1.5 | Návrh a vypracování nevodivých stínících elementů elektrokotlů | 30 000 Kč | 1 | 30 000 Kč |  |
| Dodávky a výroba |  |
| 2.1 | Pohyblivá vestavba elektrokotle vč. pohybového mechanismu | 150 000 Kč | 1 | 150 000 Kč |  |
| 2.2 | Nepohyblivá vestavba elektrokotle | 450 000 Kč | 1 | 450 000 Kč |  |
| 2.3 | Sestava elektrod elektrokotle, včetně uchycení | 10 000 Kč | 6 | 60 000 Kč |  |
| 2.4 | Nevodivé stínící elementy elektrokotle | 170 000 Kč | 1 | 170 000 Kč |  |
| 2.5 | Víceotáčkový servopohon se zpětnou vazbou pro regulaci výkonu elektrokotlů (žádaná poloha 4-20 mA; skutečná poloha 4-20 mA; porucha, stavy pomocí beznapěťových kontaktů) | 165 000 Kč | 1 | 165 000 Kč |  |
| Montáž |  |
| 3.1 | Demontáž vnitřních částí elektrokotle | 30 000 Kč | 1 | 30 000 Kč |  |
| 3.2 | Demontáž zvedacího mechanismu štítů elektrokotle | 10 000 Kč | 1 | 10 000 Kč |  |
| 3.3 | Montáž pohyblivé vestavby elektrokotle | 40 000 Kč | 1 | 40 000 Kč |  |
| 3.4 | Montáž nepohyblivé vestavby elektrokotle | 30 000 Kč | 1 | 30 000 Kč |  |
| 3.5 | Montáž sestavy elektrod elektrokotle | 15 000 Kč | 1 | 15 000 Kč |  |
| 3.6 | Montáž stínících elementů elektrokotle | 10 000 Kč | 1 | 10 000 Kč |  |
| 3.7 | Montáž víceotáčkového servopohonu | 15 000 Kč | 1 | 15 000 Kč |  |
| Ostatní |  |
| 4.1 | Uvedení rekonstruovaného elektrokotle do provozu | 10 000 Kč | 1 | 10 000 Kč |  |
| 4.2 | Měření přechodových odporů izolované soustavy k zemi | 5 000 Kč | 1 | 5 000 Kč |  |
| 4.3 | Aktualizace pasportu kotlů | 10 000 Kč | 1 | 10 000 Kč |  |
| 4.4 | Vnitřní revize kotle dle ČSN 07 0710 | 10 000 Kč | 1 | 10 000 Kč |  |
| 4.5 | Dodavatelská dokumentace | 15 000 Kč | 1 | 15 000 Kč |  |
| 4.6 | Dokumentace pro provoz a údržbu elektrokotlů | 15 000 Kč | 1 | 15 000 Kč |  |
|  | Cena CELKEM bez DPH |  |  | 1 435 000,00 Kč |  |
|  | DPH |  |  | 301 350,00 Kč |  |
|  | Cena celkem včetně DPH |  |  | 1 736 350,00 Kč |  |
|  | Úprava a rozšíření systému MaR dle nových požadavků včetně doplnění rozvaděčů |
| Č. | Položka | Množství | Cena (bez DPH) | Cena celkem (bez DPH) |
| 1 | Demontáže stávající kabeláže | 1 | 23 700 Kč | 23 700 Kč |
| 2 | Úprava rozvaděče MaR | 1 | 32 600 Kč | 32 600 Kč |
| 3 | Modul analogových vstupů CLIOP821A | 1 | 14 318 Kč | 14 318 Kč |
| 4 | Modul analogových výstupů CLIOP822A | 1 | 8 886 Kč | 8 886 Kč |
| 5 | Modul digitálních vstupů CLIOP823A | 1 | 6 629 Kč | 6 629 Kč |
| 6 | Modul digitálních výstupů CLIOP824A | 1 | 16 440 Kč | 16 440 Kč |
| 7 | Svorkovnice pro modul XS 821-2A | 2 | 2 442 Kč | 4 884 Kč |
| 8 | Svorkovnice pro modul XS 823A | 1 | 1 628 Kč | 1 628 Kč |
| 9 | Svorkovnice pro modul XS 824-5A | 1 | 1 628 Kč | 1 628 Kč |
| 10 | SW vizualizační | 1 | 36 000 Kč | 36 000 Kč |
| 11 | SW aplikační | 1 | 34 000 Kč | 34 000 Kč |
| 12 | Převodník 0-10V/4-20.A | 1 | 2 300 Kč | 2 300 Kč |
| 13 | Zdroj pro převodník 24Vss | 4 | 950 Kč | 3 800 Kč |
| 14 | Čidlo teplota PTS 51 + převodník 4-20mA | 4 | 4 500 Kč | 18 000 Kč |
| 15 | Montážní materiál | 1 | 12 300 Kč | 12 300 Kč |
| 16 | Montážní práce | 1 | 16 000 Kč | 16 000 Kč |
| 17 | Individuelní zkoušky | 1 | 3 000 Kč | 3 000 Kč |
| 18 | Doprava,režijní náklady | 1 | 2 000 Kč | 2 000 Kč |
| 19 | Revize | 1 | 6 000 Kč | 6 000 Kč |
| 20 | Zakreslení skutečného stavu | 1 | 12 000 Kč | 12 000 Kč |
|  | Cena CELKEM bez DPH |  |  | 256 113 Kč |
|  | DPH |  |  | 53 784 Kč |
|  | Cena celkem včetně DPH |  |  | 309 897 Kč |
|  | SUMARIZACE: |  |  |  |
|  |  | Bez DPH | DPH | S DPH |
|  | Strojní | 1 435 000,00 Kč | 301 350,00 Kč | 1 736 350,00 Kč |
|  | MaR | 256 113,00 Kč | 53 783,73 Kč | 309 896,73 Kč |
|  | Celkem | 1 691 113,00 Kč | 355 133,73 Kč | 2 046 246,73 Kč |