DOHODA O NAROVNÁNÍ

(dále jen „Dohoda“)

uzavřená v souladu s § 1903 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „Občanský zákoník“)

__________________________________________________________

strany DOHODY

- Silnice LK a.s.

se sídlem Československé armády 4805/24, Rýnovice, 466 05 Jablonec nad Nisou

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, sp. zn. B 2197

Zastoupena předsedou představenstva Ing. Petrem Správkou a místopředsedou představenstva Zdeňkem Samešem

IČO: 28746503

DIČ: CZ28746503

(dále jen „Silnice LK“)

a

- Ing. Radovan Novotný

se sídlem xxxxx

IČO: 49080300

DIČ: xxxxx

Email: xxxxx

Telefon: xxxxx

(dále jen „Ing. Radovan Novotný“)

(Silnice LK a Ing. Radovan Novotný společně jen „Strany“ a každá z nich samostatně „Strana“)

Preambule

- Společnost Silnice LK zahájila dne 5. 11. 2018 zjednodušené podlimitní řízení na veřejnou zakázku „Zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci areálu cestmistrovství Nový Bor a Liberec“ (dále jen „Veřejná zakázka“). Veřejná zakázka byla rozdělena na dvě části, přičemž předmětem obou částí bylo poskytnutí služeb spočívajících v provedení přípravných předprojektových prací, zpracování projektové dokumentace pro územní řízení (DUR), obstarání pravomocného územního rozhodnutí (případně ohlášení stavby či jiných povolení zajišťující realizaci stavby), zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení v podrobnosti projektové dokumentace pro provádění stavby (PDPS), a to včetně zpracování soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (v oceněné i neoceněné podobě), obstarání pravomocného stavebního povolení (případně ohlášení stavby či jiných povolení zajišťující realizaci stavby), poskytování součinnosti v rámci zadávacího řízení na výběr dodavatele stavby (dle požadavků společnosti Silnice LK), a dále provedení autorského dozoru za předpokladu, že stavba bude realizována. Část 1 Veřejné zakázky se vztahovala k akci „Rekonstrukce areálu cestmistrovství Nový Bor“. Část 2 Veřejné zakázky se vztahovala k akci „Rekonstrukce areálu cestmistrovství Liberec“.

- Jediným účastníkem obou částí zadávacího řízení byl Ing. Radovan Novotný, který byl následně vybrán k uzavření smluv.

- Dne 18. 1. 2019 byla mezi společností Silnice LK a Ing. Radovanem Novotným uzavřena smlouva o poskytnutí projektové a inženýrské činnosti, č. 2019049, která byla uzavřena na plnění části 1 Veřejné zakázky, tj. na rekonstrukci areálu cestmistrovství Nový Bor (dále jen „Smlouva Nový Bor“).

- Téhož dne, tj. 18. 1. 2019, byla mezi společností Silnice LK a Ing. Radovanem Novotným uzavřena smlouva o poskytnutí projektové a inženýrské činnosti, č. 2019050, která byla uzavřena na plnění části 2 Veřejné zakázky, tj. na rekonstrukci areálu cestmistrovství Liberec (dále jen „Smlouva Liberec“; Smlouva Nový Bor a Smlouva Liberec společně též jako „Smlouvy“).

- Liberecký kraj, IČO: 708 91 508, se sídlem Liberec, U Jezu 642/2a, PSČ 406 01, jakožto jediný akcionář společnosti Silnice LK, v srpnu 2020 odvolal předsedu a místopředsedu představenstva společnosti Silnice LK z důvodu nespokojenosti s jejich činností.

- Nově jmenování členové představenstva, jmenování v září 2020, realizovali audit hospodaření společnosti Silnice LK. Provedením analýzy hospodaření společnosti Silnice LK byla pověřena zejména společnost NEXIA AP a.s., IČO: 48117013, se sídlem Praha 8 - Karlín, Sokolovská 5/49, PSČ 18600, která vypracovala analýzu efektivity hospodaření a potenciálu optimalizace a zefektivnění hospodaření a procesů Silnic LK a audit vybraných transakcí a smluvních vztahů.

- V návaznosti na zjištění výše uvedeného auditu nově jmenovaní členové představenstva přijali celou řadu nápravných opatření, mj. vydali interní pokyn k zastavení investičních akcí, aby bylo vyloučeno nehospodárné nakládání s prostředky Silnic LK. Přes tuto skutečnost nicméně společnost Silnice LK, z důvodu individuálního pochybení konkrétního zaměstnance, Ing. Radovanu Novotnému neudělila pokyn k pozastavení plnění Smlouvy Nový Bor a Smlouvy Liberec, a Smlouvy tak byly plněny dále.

- Současně bylo zjištěno, že Strany při plnění Smluv počínaly v rozporu s ujednáními obsaženými v těchto Smlouvách. Konkrétně docházelo k následujícím porušením povinností obsažených ve Smlouvách:

  - Ing. Radovan Novotný nevyzýval společnost Silnice LK k převzetí příslušné části plnění (dle čl. IV odst. 2 Smluv) a společnost Silnice LK nevyzývala Ing. Radovana Novotného k provedení dílčích plnění (dle čl. IV. odst. 1 Smluv), čímž u některých dílčích plnění nemohl nastat okamžik rozhodný pro určení počátku lhůty pro provedení dílčího plnění;

  - předávání písemných výstupů neprobíhalo v sídle společnosti Silnice LK (čl. IV. odst. 3 Smluv)

  - o předání a převzetí výstupů nebyl sepsán předávací protokol (dle čl. V. odst. 2 a přílohy č. 3 Smluv);

  - z jednání Stran nebyl pořízen zápis (dle čl. XII. odst. 3 Smluv);

  - při poskytování plnění nebyl dodržován harmonogram stanovený v čl. IV Smluv;

  - Ing. Radovan Novotný předložil projektovou dokumentaci v rozsahu spojené dokumentace k územnímu a stavebnímu řízení (bez tzv. dokladové části), ačkoli dle čl. II Smluv byl povinen poskytnout samostatná dílčí plnění i) zpracování projektové dokumentace pro územní řízení (DUR) a ii) zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení v podrobnosti projektové dokumentace pro provádění stavby (PDPS).

- Z výše uvedeného vyplývá, že mezi Stranami je sporné:

- Zda Strany poskytovaly plnění v souladu se Smlouvami a zda tedy z těchto Smluv mohly vzniknout platné závazky Stran.

- Pokud vznikly platné závazky Stran, je sporné, jakou částku má společnost Silnice LK uhradit Ing. Radovanovi Novotnému za poskytnutá plnění, neboť tato plnění nebyla poskytnuta postupem souladným se Smlouvami.

- (dále body i.a ii. společně jen „Sporná práva“).

# PŘEDMĚT A ÚČEL DOHODY

  - Předmětem této Dohody je narovnání všech Sporných práv.

  - Účelem této Dohody je odstranění Sporných práv a zabránění vzniku soudního sporu mezi Stranami.

# NAROVNÁNÍ

  - Strany tímto sjednávají, že uzavřením Dohody se Sporná práva zrušují a jsou v celém rozsahu nahrazena níže uvedeným způsobem, vyjma autorský práv k předmětnému dílu.

  - Společnost Silnice LK se zavazuje uhradit společnosti Ing. Radovanu Novotnému částku ve výši 1.300.000 Kč (slovy jeden milion tři sta tisíc korun českých) (dále jen „Platba“) (v této částce je již obsažena i případná DPH, je-li DPH aplikovatelná), a to ve lhůtě 60 dní od účinnosti Dohody na účet Ing. Radovaná Novotného č. 205358823/0300, vedený u ČSOB Liberec.

  - Společnost Silnice LK se zavazuje převzít již poskytnutá dílčí plnění spočívající v poskytnutí dílčího plnění provedení přípravných a předprojektových prací (průzkumy a zaměření) a v poskytnutí dílčího plnění zpracování projektové dokumentace v rozsahu spojené dokumentace k územnímu a stavebnímu řízení (bez tzv. dokladové části), a to přesto, že dle čl. II. Smluv byl Ing. Radovan Novotný povinen poskytnout tato dílčí plnění odděleně, tedy byl povinen poskytnout dílčí plnění spočívající ve zpracování projektové dokumentace pro územní řízení (DUR) a ve zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení v podrobnosti projektové dokumentace pro provádění stavby (PDPS).

  - Pro odstranění pochybností se Strany výslovně dohodly na tom, že ke dni účinnosti Dohody bude ukončena platnost a účinnost Smlouvy Nový Bor a Smlouvy Liberec a zaniknou všechny závazky, které na základě Smlouvy Nový Bor a Smlouvy Liberec a v souvislosti s nimi vznikly.

  - Strany současně prohlašují, že okamžikem účinnosti Dohody se nahrazují a zanikají Sporná práva podle Dohody a že po splnění závazku uvedeném v článku 2.2 Dohody budou veškeré jejich vzájemné nároky, práva a povinnosti vzniklé v souvislosti se Smlouvou Nový Bor a Smlouvou Liberec zcela vypořádány, vyjma autorský práv k předmětnému dílu, a že nebudou mít z výše uvedených titulů vůči sobě navzájem dalších nároků, respektive že každá ze Stran se jakýchkoli takových dalších či jiných nároků, práv a povinností vůči druhé Straně výslovně podpisem Dohody vzdává.

# ROZHODNÉ PRÁVO A ŘEŠENÍ SPORŮ

  - Dohoda se řídí a bude vykládána v souladu právním řádem České republiky, zejména Občanským zákoníkem.

  - Veškeré spory z Dohody nebo v souvislosti s ní budou řešeny věcně a místně příslušným soudem České republiky.

# PLATNOST A ÚČINNOST DOHODY

  - Dohoda nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma Stranami. Dohoda nabývá účinnosti uveřejněním v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o registru smluv“).

  - Uveřejnění Dohody v registru smluv dle Zákona o registru smluv zajistí společnost Silnice LK, a to nejpozději do třiceti (30) dní od platnosti Dohody a plně v souladu s požadavky Zákona o registru smluv. Pro odstranění všech pochybností Strany prohlašují, že zveřejněním této Dohody nemůže být porušeno obchodní tajemství žádné ze Stran a obě Strany tímto udělují svolení k jejímu zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

# ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

  - Dohoda se vyhotovuje ve dvou (2) stejnopisech s platností originálu, z nichž každá Strana obdrží po jednom vyhotovení.

  - Dohoda může být měněna nebo zrušena pouze písemně, a to číslovanými dodatky, které musí být podepsány oběma Stranami.

  - Strany nejsou oprávněny postoupit ani zastavit jakákoli práva, pohledávky nebo nároky vyplývající z Dohody bez předchozího písemného souhlasu druhé Strany.

  - Je-li nebo stane-li se jakékoli ustanovení Dohody na základě pravomocného rozsudku příslušného soudu zdánlivým, neplatným či nevymahatelným, pak taková zdánlivost, neplatnost nebo nevynutitelnost předmětného ustanovení neovlivní platnost nebo vynutitelnost zbylých ustanovení této Dohody, ledaže by tak nebyl naplněn účel Dohody, kterým je narovnání (tj. odstranění) všech Sporných práv. Strany se zavazují do třiceti (30) dní do právní moci takového soudního rozhodnutí nahradit zdánlivé, neplatné nebo nevymahatelné ustanovení novým ustanovením, jehož znění bude odpovídat úmyslu vyjádřenému původním ustanovením Dohody.

  - Dohoda tvoří úplnou dohodu mezi Stranami ohledně předmětu Dohody a nahrazuje veškeré předchozí rozhovory, jednání a dohody mezi Stranami týkající se předmětu Dohody. Žádný projev Stran učiněný po uzavření Dohody nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními Dohody a nezakládá žádný závazek žádné ze Stran, pokud Dohoda nestanoví jinak.

  - Strany tímto prohlašují, že v Dohodě nechybí jakákoli náležitost, kterou by některá ze Stran mohla považovat za předpoklad pro uzavření Dohody. Vylučují se veškerá ustanovení Občanského zákoníku týkající se předsmluvní odpovědnosti.

  - Veškerá praxe Stran a veškeré jejich zvyklosti jsou vyjádřeny v Dohodě. Strany se nebudou dovolávat zvyklostí a praxe Stran, které z Dohody výslovně nevyplývají.

  - Pro případ uzavírání Dohody a jejích dodatků Strany vylučují použití § 1740 odst. 3 Občanského zákoníku, podle něhož jsou smlouva či dodatek uzavřeny i tehdy, kdy nedojde k úplné shodě projevů vůle Stran.

  - Jestliže kterákoli ze Stran přehlédne nebo promine jakékoliv neplnění, porušení, prodlení nebo nedodržení nějaké povinnosti vyplývající z Dohody, pak takové jednání nezakládá vzdání se takové povinnosti s ohledem na její trvající nebo následné neplnění, porušení nebo nedodržení a žádné takové vzdání se práva nebude považováno za účinné, pokud nebude pro každý jednotlivý případ vyjádřeno písemně.

Strany tímto výslovně prohlašují, že Dohoda vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

| Za Silnice LK a.s. |  |
| --- | --- |
| Místo: Jablonec nad Nisou Datum: 12. 7. 2021 |  |
| _______________________________________ | ___________________________________ |
| Jméno: Ing. Petr Správka Funkce: předseda představenstva | Jméno: Zdeněk Sameš Funkce: místopředseda představenstva |

| Místo: ........................ Datum: ...................... |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| _______________________________________ |  |  |  |
| Ing. Radovan Novotný |  |  |  |