Evidenční číslo Objednatele						       Evidenční číslo Zhotovitele

……………………………….						          4/S6000/20

dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo

Náročné konzervování – restaurování letounu L-410A

OBJEDNATEL:

Technické muzeum v Brně

Sídlo:				Purkyňova 2950/105, 612 00 Brno

jehož jménem jedná: 			Ing. Ivo Štěpánkem, ředitelem

IČO: 				00101435

DIČ: 				CZ00101453

Bankovní spojení: 				ČNB

Číslo účtu: 				197830621/0710

Technické muzeum v Brně je státní příspěvkovou organizací, zřízenou Ministerstvem kultury ČR, zřizovací listinou č.j. 17474/2000 ve znění Rozhodnutí ministryně kultury č.40/2012 a je oprávněno nakládat s majetkem státu dle Zákona č. 219/2000 Sb. Technické muzeum v Brně je plátce DPH, muzejní činnost je kulturní činností od DPH osvobozenou dle § 61 ZDPH.

(dále jen „objednatel")

a

ZHOTOVITEL:

Aircraft Industries, a.s.

Sídlo:					Na Záhonech 1177, 686 04 Kunovice

Zastoupený: 				Ilonou Plškovou, generální ředitelkou

IČ: 				27174841

DIČ: 				CZ27174841

Bankovní spojení: 			UniCredit Bank

číslo účtu: 				2112413378/2700

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brn, oddíl B, vložka 4444

(dále jen „zhotovitel“)

uzavřeli dle zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, dodatek ke smlouvě o dílo tohoto znění:

PREAMBULE

Na základě možností zhotovitele urychlit realizaci předmětu smlouvy a na základě finančních možností objednatele uhradit dokončení předmětu smlouvy ve zkráceném termínu, se smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku ke smlouvě, kterým se upravuje doba plnění.

III. DOBA a místo plnění

Původní text odst. 2. se ruší a nahrazuje se novým textem, který zní:

2. 	Provádění díla bude zahájeno od data účinnosti této smlouvy a bude dokončeno v termínu do: 30.6.2021.

Původní text odst. 3.3. se ruší a nahrazuje se novým textem, který zní:

3.3. 	3. etapa realizace bude probíhat v roce 2021 v rozsahu podle přílohy č. 1 této smlouvy. Součástí 3. etapy je též uskladnění podle čl. I. odst. 3 této smlouvy. Realizace 3. etapy bude dokončena podpisem protokolu podle čl. VI. této smlouvy.

Původní text odst. 4.3. se ruší a nahrazuje se novým textem, který zní:

4.3. 	3. etapa realizace bude zahájena ke dni uzavření tohoto dodatku smlouvy a dokončena bude do termínu podle čl. III odst. 2 této smlouvy.

XII. Závěrečná ustanovení

Původní text čl. XII, se doplňuje o nové odst. 8 až 12., jejichž text zní:

8. 	Ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.

9. 	Dodatek smlouvy nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

10. 	Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Každá strana obdrží po jednom z těchto stejnopisů.

## 11. 	Zhotovitel bere na vědomí, že tento dodatek smlouvy bude uveřejněn v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, neboť objednatel je povinným subjektem ve smyslu ust. § 2 odst. 1 písm. n) cit. zákona. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek smlouvy zašle k uveřejnění do registru smluv objednatel. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele písemně na ta ustanovení dodatku smlouvy, na která se vztahují výjimky z povinnosti uveřejnění dle zákona o registru smluv, a to před jeho uzavřením. Zhotovitel prohlašuje, že tento dodatek smlouvy neobsahuje žádné informace spadající do oblasti obchodního tajemství ve smyslu ust. § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

12. 	Obě smluvní strany, uvedené v čl. I. této smlouvy, potvrzují autentičnost tohoto dodatku smlouvy svými podpisy. Zároveň smluvní strany potvrzují, že si tento dodatek smlouvy pozorně přečetly a že tento dodatek smlouvy nebyl ujednán v tísni, ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

V Brně dne:  					     V Kunovicích  dne ………………..

Za objednatele: 	Za zhotovitele:

………………………………     	………………………………

Ing. Ivo Štěpánek, ředitel	 Ilona Plšková, generální ředitelka