# Příloha č. 2

Harmonogram prací

1. fáze – Webdesign

Datum zahájení: 20. 7. 2021

Datum ukončení: 30.7. 2021

- Návrh homepage, návrh řešení a funkčnosti menu

- Návrh sekcí Aktuality, Galerie, Procházka školou, Obecná stránka, Kontakt

- Prezentace návrhů, zapracování případných změn a požadavků

- Předání designu k programování

2. fáze – Programming

Datum zahájení: 2. 8. 2021

Datum ukončení: 20. 8. 2021

- Návrh struktur relačních databází

- Úprava administračního rozhraní pro potřeby projektu

- Programování front-endu webu

- Napojení administrovaných částí na Front-End

- Zpřístupnění projektu na testovací site

3. fáze – Testovací provoz

Datum zahájení: 21. 8. 2021

Datum ukončení: 30. 8. 2021

- Plnění zkušebními daty na testovacím serveru

- Testování funkčnosti, oprava chyb

- Publikování na ostrý hosting

- Doladění provozu na hostingu objednatele

V Praze dne 16.7.2021

--------------------------------------	-------------------------------------------

zhotovitel 	    							objednatel